BURMISTRZ  MIASTA  MŁAWY

06-500 MŁAWA

ul. Stary Rynek 19

woj. mazowieckie

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

„Wykonanie koncepcji programowej dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy”

Materiały zatwierdzone przez:

Mława – maj 2010 r.

WI.341-22/U/10

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Z ZAŁĄCZNIKAMI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

Wykonanie koncepcji programowej dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI: powyżej 14.000 Euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na: „Wykonanie koncepcji programowej dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy”. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy  z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

## DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

1)    Zamawiający – Miasto Mława z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława,

reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława;

2)    Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- SIWZ  – specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- Ustawa – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.);

- Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

#### ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest:

Miasto Mława reprezentowane przez

Burmistrza Miasta Mławy

Stary Rynek 19

06-500 Mława

tel.:  023 654-33-82

faks: 023 654-36-52

e-mail: inwestycje@mlawa.pl

strona internetowa: www.mlawa.pl

#### OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako WI.340-22/U/10.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na oznaczenie WI.341-22/U/10.

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Postanowienia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji programowej dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy.

  - Przedmiot opracowania (dokumentacji)

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji programowej dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy  - odcinek między ul. Gdyńską i drogą krajową Nr 7 na terenie Miasta Mława i gminy Lipowiec Kościelny.

  - Skład dokumentacji

W skład dokumentacji wchodzą następujące opracowania:

    - Mapa do celów projektowych

1.2.2.   Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża

1.2.3.   Prognoza ruchu wraz analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków

1.2.4.   Koncepcja

1.2.5.   Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

1.2.6.  Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1.2.7.  Materiały do uzyskania opinii i uzgodnień dla przedsięwzięcia budowy zachodniej obwodnicy Mławy

a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego

Opis odcinka przewidzianego do opracowania koncepcji programowej:

Początek trasy przyjęto: w km ok. 71+290 istniejącej trasy drogi wojewódzkiej nr 544 (ul. Gdyńska) w m. Mława.

Koniec trasy przyjęto: na włączeniu w drogę krajową nr E7 w km ok. 240+400.

Orientacyjna długość obwodnicy ok. 6+650 km.

Trasa drogi znajduje się na terenie Miasta Mława i gminy Lipowiec Kościelny i przebiega przez obszary głównie niezabudowane i pola uprawne.

Jako materiał wyjściowy do wykonania opracowania posłuży załączone do SIWZ Uszczegółowione studium zachodniej obwodnicy Mławy

Uwaga: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w części II SIWZ pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

74232000-4  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

2.   Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia – do 31.05.2011r.

2. Miejsce wykonania zamówienia: – Miasta Mława i gmina Lipowiec Kościelny.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

-   w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2

- złoży oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch i więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje.

- zgodnie z art 26 ust. 2b ustawy wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć                                w wykonywaniu a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

- oświadczenia osób, które będą wykonywały zamówienie, o posiadaniu wymaganych uprawnień, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wymagane wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej remontu/przebudowy/budowy drogi o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, obejmującej wykonanie co najmniej projektu budowlanego i wykonawczego,                        z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz potwierdzenie dokumentami, że prace te zostały wykonane należycie.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia
-w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, przy czym oświadczenie z art. 22 składa każdy z nich.

Warunek zostaje uznany za spełniony na podstawie:

- oświadczenia złożonego w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  Do oferty należy załączyć polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia                do kwoty 150 000,00 PLN. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców                              o udzielenie niniejszego zamówienia, taki dokument musi załączyć każdy  z wykonawców.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

- w przypadku wspólnego ubiegania się udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców                    w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży:

- oświadczenia złożonego w trybie art. 24 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych.

W przypadku wspólnego ubiegania się udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców                     w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich (załącznik nr 2a do SIWZ).

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z regułą spełnia – nie spełnia
w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty załącznikach, oświadczeniach
i dokumentach.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

1)     oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -   załącznik nr 2 do SIWZ,

2) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku Nr 2a do SIWZ.

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2. W przypadku, gdy składający ofertę są wspólnikami spółki cywilnej do oferty należy dołączyć kserokopię umowy spółki,

4)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 5 do SIWZ);

7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wymagane wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej remontu/przebudowy/budowy drogi o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda, obejmujących wykonanie co najmniej projektu budowlanego i wykonawczego, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz potwierdzenie dokumentami, że prace te zostały wykonane należycie– (załącznik nr 3),

- oświadczenia osób, które będą wykonywały zamówienie, o posiadaniu wymaganych uprawnień, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- informację na temat podwykonawców (jeżeli dotyczy) (załącznik nr 6 do SIWZ)

- w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

- parafowany projekt umowy

- polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                       w zakresie prowadzonej działalności do kwoty 150 000,00 PLN.

- Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału ub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e                            do reprezentacji Wykonawcy.

- W przypadku konsorcjum Wykonawca zamieszcza w ofercie niezbędne dokumenty zgodnie                             z  wskazówkami zawartymi w rozdziale VII niniejszej specyfikacji.

- W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów tj: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS i aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 składa dokumenty potwierdzające, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Zamiast aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-9 Wykonawca składa zaświadczenie organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 ustawy.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Uwaga:

  - Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziałów postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający wzywa wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów.

#### OFERTA WSPÓLNA

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej wykonawców 
(w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

1.1.	Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Wykonawcy-Pełnomocnika                                do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

1.2.	Oryginał pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty i zawierać
w szczególności wskazanie:

    - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

    - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

    - ustanowionego Wykonawcy – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;

1.3.	Pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie                                o zamówienie, w tym Wykonawcę - Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru  lub ewidencji, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, muszą zostać dołączone do oferty  przez wszystkich wykonawców;

1.4.   Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt.1 rozdziału VI SIWZ, jak również wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, składa i podpisuje w imieniu wszystkich wykonawców, Wykonawca – Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy             i adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Wykonawcy – Pełnomocnika;

1.5.   Oświadczenia (inne niż wymienione w pkt 1.4. rozdziału VII SIWZ), formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach muszą być podpisane przez Wykonawcę – Pełnomocnika. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane -za zgodność z oryginałem- i podpisane przez Wykonawcę-Pełnomocnika;

1.6.    	Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt.2 rozdziału VI  SIWZ, podpisują 
w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym Wykonawca - Pełnomocnik) składający ofertę wspólną. Każdy Wykonawca składa oświadczenie na odrębnym formularzu;

  - Dokumenty wymienione w pkt.1 rozdziału VI SIWZ, muszą być załączone do oferty dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, a w przypadku załączenia ich kserokopii, muszą być opisane -za zgodność z oryginałem- i podpisane przez Wykonawcę - Pełnomocnika;

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie
z Wykonawcą - Pełnomocnikiem.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

## Wymagania ogólne

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi
w niniejszej SIWZ.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa  do podpisania oferty.

  - Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z:

  - formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,

  - oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo                                     do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

  - zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji,

## Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: Oferta na: „Wykonanie koncepcji programowej dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy” i „Nie otwierać przed 21.05.2010r. godz. 10:30”.

## Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                       o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić                           w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

## Zmiana lub wycofanie oferty

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.

  - Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”.

#### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Mławy, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, pok. 19. Termin składania ofert upływa w dniu 21.05.2010r., o godz. 10:00 (czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

#### OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.   Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest:

mgr inż. Krzysztof Jaros – Naczelnik Wydziału Inwestycji – w sprawach procedury udzielenia zamówienia, tel. 023 654-64-32;

2.  Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji uzyskanych od osób trzecich, nie wymienionych w pkt. 1.

3. 	Wszystkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne będą przekazywane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą faksową, a następnie niezwłocznie zostaną przesłane pocztą. Taki sam sposób porozumiewania się z Zamawiającym obowiązuje Wykonawcę.

4. 	Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych:

„1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu skład. wniosku, o którym mowa w ust.1.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

4a. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

  - zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych

informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. „

#### CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

#### MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Mławy w pok. nr 26, w dniu 21.05.2010r, godz. 10:30 (czasu lokalnego).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

#### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

#### KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1.   Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymogami Zamawiającego,

- wniesiono poprawnie wadium – jeśli wymagane.

2.  Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

3.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena ofertowa - 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną    ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium:              cena

Wzór:         (najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty) x 100 pkt.

Sposób oceny:            najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

2.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1. ppkt 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmie ten sam przedmiot zamówienia.

5.   O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

# 1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

3. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej   w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

4. Pozostałe wymagania odnośnie zabezpieczenia regulują art. 147 – 151 Prawa zamówień publicznych.

#### WARUNKI UMOWY

  - Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy po jej podpisaniu oraz zmian dotyczących:

      - przedłużenia terminu realizacji ze względu na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii czy wymaganych uzgodnień,

      - Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania dowolnego elementu dokumentacji (lub jego części) z wymienionych w części I dział III pkt. 1.2 SIWZ oraz dokonania zmniejszenia wartości przedmiotu zamówienia o wartość tego elementu wskazaną w wypełnionym kosztorysie ofertowym, a dla części elementu ustaloną proporcjonalnie na podstawie wartości tego elementu wskazanej w wypełnionym kosztorysie ofertowym,

#### Wszelkie zmiany nieistotne treści umowy, o których mowa w pkt. 3 wymagają powiadomienia Wykonawcy i uzgodnienia z nim warunków ich wdrożenia,

  - Szczegółowe warunki umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes                w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

#### INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

1.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą  zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

2.  Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy   wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3.  Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia  w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki            do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                 w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

  - Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

-  Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

-  Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną    dokumenty,

-  udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

#### XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

- oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).

- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 - wg wzoru określonego w załączniku Nr 2a do SIWZ.

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie – (załącznik nr 3 do SIWZ),

- projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)

- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności  (załącznik nr 5).

- informację na temat podwykonawców (załącznik nr 6).

- kosztorys ofertowy (załącznik nr 7)

- Warunki ogólne umowy o prace projektowe (załącznik nr 8)

11. Uszczegółowione studium zachodniej obwodnicy Mławy (załącznik nr 9)

WI.341-22/U/10

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI:

powyżej 14.000 Euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba...................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Burmistrz Miasta Mławy

ulica Stary Rynek 19,

06-500 Mława

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Cena ryczałtowa za wykonanie koncepcji programowej dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy   wraz z uzgodnieniami:

za cenę netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT ………..(%)

podatek  VAT ...........................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

- zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- dokonałem wizji lokalnej oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty,

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, do dnia: 31.05.2011 r.

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: .........................................., w formie: ....................................................

Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:....................................., w formie: ....................................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

WI.341-22/U/10							Załącznik nr 2 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE

Imiona		...............................................................................................................................

Nazwisko	...............................................................................................................................

Nazwa Firmy	...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Adres		...............................................................................................................................

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam(y), że firma którą reprezentuję(my):

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiada wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

a także:

- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami przetargowymi i przyjmuję(my) je bez zastrzeżeń;

- Oświadczam(y), że złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników postępowania;

- Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest pan/pani:

..............................................................................................................................................................

.......................................                             .........................                                .............................................

miejscowość              	                   data                                          pieczątka i podpis Wykonawcy

…......................….........................

(miejscowość i data)

WI.341-22/U/10							Załącznik nr 2a do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:* ......................................................................................................

....................................................................................................................................................

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „wykonanie koncepcji programowej dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy”, oświadczam/y, że: nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

    - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

    - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

    - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności      lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału              w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego;

    - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w  związku z postępowaniem              o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe                                 lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa                      lub przestępstwa skarbowego;

    - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                      w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w  związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,                a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,                 a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów                          o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”

................................., dnia ................................                    ...……....................................................................

pieczątka Wykonawcy* /i  imienna/e  i  podpis/y     
         uprawnionego/ych przedstawiciela/i  Wykonawcy*

- w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa i podpisuje oświadczenie w swoim imieniu.

WI.341-22/U/10							Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (wymagane wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej remontu/przebudowy/budowy drogi o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, obejmującej wykonanie co najmniej projektu budowlanego i wykonawczego, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie.

| Prace projektowe wykonane w ciągu ostatnich 3 lat | Nazwa, adres, telefon Zleceniodawcy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wartość prac projektowych (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA NR WI.342-…../….

W dniu ………………….. w Mławie pomiędzy:

Miastem Mława (NIP 569-176-00-34) mającym swoją siedzibę w Mławie przy ul. Stary Rynek 19, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Burmistrza – mgr Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mławy – mgr Henryka Antczaka

a

...............................................................................................................

reprezentowaną/ym przez:

1. ...............................................................

została zawarta umowa na „wykonanie koncepcji programowej dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy”.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr WI.341-12/U/10 realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty
w przetargu nieograniczonym.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt pn.: „Wykonanie koncepcji programowej dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy” obejmujący wszystkie wymogi określone szczegółowo w Specyfikacji Technicznej (część II SIWZ stanowiąca załącznik do umowy).

1. Projekt musi zawierać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część Projektu.

2.	Do Projektu Wykonawca dołączy ostateczne decyzje administracyjne :

•     decyzję o   środowiskowych uwarunkowaniach,

3.	Zamawiający zobowiązuje się wypłacić za wykonanie Projektu wynagrodzenie ryczałtowe                              w wysokości:
1)  wynagrodzenie łączne:

netto:	zł

słownie netto:	złotych

podatek VAT ....% tj	zł

słownie:	złotych

brutto:	zł

słownie brutto:	złotych

4.	Składniki cenotwórcze ustalone w kalkulacji prac projektowych nie podlegają waloryzacji.

§2

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Projektu zgodnie z wymaganiami określonymi                           w Specyfikacji technicznej (Część II SIWZ) oraz z zasadami zawartymi w Warunkach ogólnych umowy o prace projektowe (załącznik nr 9 do SIWZ).

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji                 w zakresie wynikającym z przepisów prawnych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu Projekt stanowiący przedmiot Umowy wraz z uzgodnieniami, opiniami i sprawdzeniami, o których mowa w ust. 2 w terminie do dnia 31.05.2011 r.

§3

1. Strony postanawiają, że płatność za wykonany Projekt nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury częściowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru częściowego poszczególnych opracowań wchodzących w skład Projektu - zgodnie z p. 5.1. oraz 9.2. Specyfikacji Technicznej (Część II SIWZ), oraz w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury ostatecznej wystawionej na podstawie protokołu odbioru ostatecznego Projektu, o którym mowa w punkcie 5.2. Specyfikacji technicznej (Część II SIWZ).

§4

- Projekt wykonany na podstawie niniejszej umowy stanowi własność Zamawiającego.

- Wraz z odbiorem Projektu Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy.

§5

1.	Wykonawca dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnosi kaucję gwarancyjną

w wysokości 10% wartości umowy brutto tj. kwotę : 	zł,

słownie:

2.	Warunki, na jakich Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, określone są w załączniku nr 9 do  SIWZ,
w punkcie 11.

§6

1. Okres rękojmi na prace wykonane przez Wykonawcę wynosi 3 lata i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy.

*

2. Warunki, na których Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz na których Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytułu rękojmi, opisane są w załączniku nr 9 do  SIWZ, w punkcie 12.

§7

1.	Wykonawca wyznacza p	 do kierowania

pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy.

2.	Zamawiający wyznacza p	do odbioru

prac projektowych.

§8

1.	Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary umowne
z następujących tytułów:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za Zwłokę w wykonaniu prac projektowych w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za Zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w Okresie Rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez Strony terminu usunięcia wad,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                    w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Dodatkowe warunki dotyczące kar umownych zawarte są w Warunkach Ogólnych Umowy
o Prace Projektowe (Część V SIWZ), w punkcie 14.

§9

Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych Projektem                 w zakresie i na zasadach opisanych w Prawie Budowlanym, Autorskim i innych przepisach.

§10

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony.

- Do Umowy nie zostaną wprowadzone zmiany postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika                        z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią.

§11

1.	W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może zwrócić się do właściwego sądu.

- Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§13

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Warunki Ogólne Umowy o Prace Projektowe - załącznik nr 9 SIWZ,

- Oferta bez załączników z dnia	,

- Specyfikacja Techniczna bez załączników - Część II SIWZ,

- Kosztorys Ofertowy z dnia	,

- Zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy.

§14

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy..........................................................................

Adres Wykonawcy...........................................................................

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ  ZAMÓWIENIA

| L.p. | Stanowisko | Imię i Nazwisko | Informacja o podstawie do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

..............................dn..................                                                                                              ………................................

(podpis upełnomocnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)

| 1. | Nazwa podmiotu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
|  | Podstawa do dysponowania |  |
| 2. | Nazwa podmiotu |  |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
|  | Podstawa do dysponowania |  |

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

### Załącznik nr 7 do SIWZ

### KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Części składowe przedmiotu umowy | Wg SIWZ | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | cz. II | PLN netto |
| 1. | Mapa do celów projektowych | p. 3.2.1 |  |
| 2. | Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża | p. 3.2.2 |  |
| 4. | Prognoza ruchu wraz analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków | p. 3.2.3 |  |
| 5. | Koncepcja | p. 3.2.4 |  |
| 6. | Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko | p. 3.2.5 |  |
| 7. | Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. | p.3.2.6 |  |
| 8. | Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji | p. 3.2.7 |  |
| 9. | Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. | p. 7.1.1 |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |
|  | VAT …...... % |  |  |
|  | RAZEM BRUTTO |  |  |

...............................................................

pieczątki i podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem

handlowym lub wypisem z ewidencji

działalności gospodarczej

### Załącznik nr 8 do SIWZ

WARUNKI OGÓLNE UMOWY O PRACE PROJEKTOWE

1.   Określenia podstawowe

Ilekroć w tekście jest mowa o:

- Dniach - należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.

- Miesiącach - należy przez to rozumieć miesiące kalendarzowe.

- Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiającym - należy przez to rozumieć Miasto Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19.

- Umowie - należy przez to rozumieć porozumienie pomiędzy Zamawiającym                                   i Wykonawcą, na realizację i zakończenie Projektu, wraz ze wszystkimi załącznikami.

- Stronach - należy przez to rozumieć Wykonawcę i Zamawiającego, gdy występują jednocześnie.

- Projekcie - należy przez to rozumieć całość dokumentacji projektowej w tym decyzje:

•    decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

we wszystkich zleconych Wykonawcy branżach i zakresach, której wykonanie stanowi zobowiązanie Wykonawcy na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy.

- Inwestycji - należy przez to rozumieć budowę zachodniej obwodnicy Mławy, na podstawie Projektu opracowanego przez Wykonawcę.

- Inspektorze Nadzoru - należy przez to rozumieć Inspektora Nadzoru w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane lub Inżyniera Kontraktu tj. osobę fizyczną prawną                 lub jednostkę organizacyjną itd.

- Wykonawcy Robót - należy przez to rozumieć osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która będzie wykonywać roboty budowlane w celu realizacji Inwestycji.

- Zwłoce - należy przez to rozumieć nie wykonanie danej czynności w założonym terminie             z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Okresie Rękojmi - należy przez to rozumieć okres wyznaczony w dalszej części Warunków Ogólnych.

- Warunkach Ogólnych - należy przez to rozumieć część Umowy zawierającą ogólne punkty o charakterze administracyjnym, finansowym, prawnym i technicznym związane                           z wykonaniem Umowy .

- Warunkach Szczególnych - należy przez to rozumieć część Umowy zawierającą szczególne oraz specjalne punkty umowne. W szczególności będą to zapisy zawarte                      w Specyfikacji Technicznej (Część II SIWZ).

Pojęcia tak rozumiane pisane są w tekście z dużej litery i są dodatkowo zaznaczone tłustą czcionką.

2.	Prawo i język

- Prawem obowiązującym będzie prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (ze zm.)  i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (ze zm.) oraz inne przepisy wyszczególnione w Specyfikacji Technicznej (Część II SIWZ).

- Całość korespondencji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będzie prowadzona w języku polskim.

3.	Umowa i jej części

3.1 Szczegółowy zakres zamówienia określa Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część. W przypadku niejasności załączniki powinny być czytane w kolejności podanej w Umowie.

3.2. Dopuszczalne zmiany zawartej umowy:

Dopuszcza się dokonanie zmian nieistotnych treści umowy po jej podpisaniu oraz zmian dotyczących:

      - przedłużenia terminu realizacji ze względu na wydłużające się procedury związane                          z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii czy wymaganych uzgodnień,

      - Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania dowolnego elementu dokumentacji (lub jego części) z wymienionych w części I dział III pkt. 1.2 SIWZ                           oraz dokonania zmniejszenia wartości przedmiotu zamówienia o wartość tego elementu wskazaną w wypełnionym kosztorysie ofertowym, a dla części elementu ustaloną proporcjonalnie na podstawie wartości tego elementu wskazanej w wypełnionym kosztorysie ofertowym,

4.	Kompletność ceny umownej

- Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoich cenach jednostkowych i cenach ryczałtowych wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

- Składniki cenotwórcze ustalone w kosztorysie ofertowym nie podlegają waloryzacji,                          z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5.	Wykonanie dokumentacji projektowej

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, metod                                   i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, przeprowadzonych badań, oceny stanu technicznego, przeprowadzonej inwentaryzacji i prac projektowych.

- Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji, potrzebne do wykonania Projektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień                        i weryfikacji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych. Kserokopie wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnień i warunków Wykonawca winien na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.

- Wykonawca wykona Projekt w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Specyfikacji technicznej (Część II SIWZ), oraz będzie zobowiązany do:

- udzielania wyjaśnień dotyczących Projektu i zawartych w nim rozwiązań projektowych;

- realizacji poleceń Zamawiającego;

- informowania Zamawiającego  o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych;

- przestrzegania praw patentowych i licencji.

5.5. Projekt powinien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część Projektu.

6.	Kontrola i nadzór

Wykonawca wyznaczy osobę, która będzie upoważniona do nadzorowania i kierowania pracami związanymi z realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. Zmiana tej osoby może nastąpić jedynie na zasadach określonych w p. 9.

7.	Harmonogram prac projektowych

7.1.	Opracowania projektowe i elementy opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach
Projektu, oraz uzyskanie decyzji administracyjnych:

•    decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach,

muszą być realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem prac

projektowych.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych. Harmonogram Wykonawca w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowy harmonogram prac projektowych.

- W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczególne elementy Projektu,

- kolejność realizacji poszczególnych elementów Projektu,

- terminy wykonania, uzgodnienia i przedłożenia do odbioru częściowego lub ostatecznego poszczególnych elementów Projektu,

- przewidywane terminy uzyskania decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt. 7.1.

- Harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

- W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego.

8.	Kontakty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

- Kontakty między Zamawiającym i Wykonawcą będą się odbywały w terminach i miejscu określonym w Specyfikacji Technicznej (Część II SIWZ - zał. nr 3 do Umowy). Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.

- Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych w sposób i w miejscu określonym w Specyfikacji Technicznej (Część II SIWZ - zał. nr 3 do Umowy).

- Wymagania dotyczące dokumentów związanych z prowadzeniem nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej określone są w Specyfikacji Technicznej (Część II SIWZ - zał. nr 3 do Umowy).

9.	Personel, sprzęt i oprogramowanie komputerowe

- Wykonawca powinien skierować do wykonania Projektu personel wskazany w ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania Projektu.

- Wykonawca musi przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zmiany, o której mowa w punkcie 9.1. nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.

- Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w punkcie 9.1. w terminie 7 dni                          po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.

10.	Odbiory

- Odbiory częściowe, odbiór końcowy i odbiór po okresie rękojmi opracowań projektowych dokonywane będą z uwzględnieniem zasad określonych w Specyfikacji technicznej (Część II SIWZ - zał. nr 3 do Umowy), w punkcie 5.

- Wraz z odbiorem ostatecznym opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych  ilościowych:

1) użytkować opracowania projektowe na własny użytek i użytek jednostek podległych,               dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji,

- wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

4)	zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką,
Zamawiający nie może zbywać opracowań projektowych ani ich dowolnych części oraz nie
może usuwać oznaczeń określających ich autora.

11.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości Umowy brutto.

- Zabezpieczenie może być wniesione:

- w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                 z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno obejmować okres o miesiąc dłuższy od umownego terminu wykonania Zamówienia.

- Zabezpieczenie to powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - bezwarunkowo i bezzwłocznie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia                       w pieniądzu zgodnie z punktem 11.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zapewnia Zamawiającemu zapłatę                           za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy                   z obowiązków wynikających z umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie   do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu ostatecznego odbioru opracowań projektowych, zgodnie z Częścią II SIWZ, punkt 5.2. pod warunkiem wcześniejszego wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

12. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację projektową                 na okres 3 lat.

- Bieg Okresu Rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego opracowań projektowych.

- Najpóźniej w dniu odbioru ostatecznego Projektu Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu rękojmi w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Zabezpieczenie to powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego -bezwarunkowo i bezzwłocznie.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży zabezpieczenia z tytułu Rękojmi w terminie wskazanym w pkt. 12.3, Zamawiający zastrzega sobie prawo poboru zabezpieczenia z kwoty złożonej przez Wykonawcę jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

- W ramach rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad                         w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie rękojmi, i które wynikają:

- z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego części,

- z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym               w punkcie 12.1., jeżeli reklamował wadę w Projekcie przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w Projekcie, ujawnionych w okresie rękojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad w Projekcie będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem z tytułu rękojmi.

- W okresie rękojmi Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest dokonywać aktualizacji Projektu, jeśli taka aktualizacja konieczna jest z uwagi na zmianę przepisów obowiązujących w RP.

- Zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru po okresie rękojmi, o którym mowa w Części II SIWZ, w punkcie 5.3.

13.	Płatności

- Zamawiający przewiduje płatność za wykonane i odebrane opracowania projektowe fakturami częściowymi oraz fakturą ostateczną. Faktury częściowe będą wystawione zgodnie z p. 5.1. oraz p. 9.2. Specyfikacji Technicznej (Część II SIWZ). Faktura ostateczna będzie wystawiona na podstawie protokołu odbioru ostatecznego, zgodnie z Częścią II SIWZ, punkt 5.2.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe                 lub ich części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

- Płatności będą dokonywane w złotych polskich, za pośrednictwem banku prowadzącego obsługę bankową Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

14.	Kary umowne

Strony   ustalają,   że   obowiązującą   formę   odszkodowania   stanowić   będą   kary   umowne                z następujących tytułów:

14.1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za Zwłokę w wykonaniu prac projektowych w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za Zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w Okresie Rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez Strony terminu usunięcia wad,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- W wypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy bez dodatkowego wyznaczenia terminu.

- Kary pieniężne zostaną potrącone z faktury ostatecznej, o której mowa w punkcie 13.1                   lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                      do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Projektu i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

- Koszty spowodowane błędami projektowymi ponosić będzie Wykonawca.

15.	Spory

15.1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w punkcie 15.2. Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego.

- Sprawy   sporne   będą   rozstrzygane   przez   sąd   powszechny   właściwy   dla   siedziby Zamawiającego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

- Wstęp i wymagania dla projektowanego przedsięwzięcia

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie koncepcji programowej dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy  - odcinek między ul. Gdyńską i drogą krajową Nr 7.

  - Przedmiot opracowania (dokumentacji)

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest przedsięwzięcie: budowa zachodniej obwodnicy Mławy odcinek między ul. Gdyńską i drogą krajową Nr 7 na terenie Miasta Mława                     i gminy Lipowiec Kościelny.

  - Skład dokumentacji

W skład dokumentacji wchodzą następujące opracowania:

    - Mapa do celów projektowych (wg p. 3.2.1)

1.2.2.   Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża (wg p. 3.2.2)

1.2.3.   Prognoza ruchu wraz analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków (wg p. 3.2.3)

1.2.4.   Koncepcja (wg p. 3.2.4)

1.2.5.   Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (wg p. 3.2.5)

1.2.6.  Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (wg p. 3.2.6)

1.2.7.  Materiały do uzyskania opinii i uzgodnień (wg p. 3.2.7)

a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego

    - Opis odcinka przewidzianego do opracowania dokumentacji projektowej:

Początek trasy przyjęto:  w km ok. 71+290 istniejącej trasy drogi wojewódzkiej nr 544 (ul. Gdyńska)             w m. Mława.

Koniec trasy przyjęto: na włączeniu w drogę krajową nr E7 w km ok. 240+400.

Orientacyjna długość obwodnicy ok. 6+650 km.

Trasa drogi znajduje się na terenie Miasta Mława i gminy Lipowiec Kościelny i przebiega przez obszary głównie niezabudowane i pola uprawne.

Jako materiał wyjściowy do wykonania opracowania posłuży załączone do SIWZ „Uszczegółowione studium zachodniej obwodnicy Mławy”

1.3.6. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu: Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi ewentualnych kolizji z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

1.3.7. Warunki gruntowo-wodne: Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi warunków gruntowo – wodnych.

1.3.8.  Natężenie ruchu w punktach pomiarowych zlokalizowanych na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 544, 563 w 2003 r. (średni godzinowy ruch w P/godz. w ciągu 2 godz. szczytu porannego od 8:00                     do 10:00)

a) Na odcinku pomiarowym: Żuromin - Mława droga nr 563

Ogółem SDR pojazdy samochodowe: 91 P/godz.,

b) Na odcinku pomiarowym: Mława - Żuromin - droga nr 563

Ogółem SDR pojazdy samochodowe: 72 P/godz.,

c) Na odcinku pomiarowym: Działdowo-Mława droga nr 544

Ogółem SDR pojazdy samochodowe: 130 P/godz.

d) Na odcinku pomiarowym: Mława - Działdowo droga nr 544

Ogółem SDR pojazdy samochodowe: 131 P/godz.

1.3.9. Inne dane:

Pozostałe potrzebne informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa drogowego, terenu przyległego i uwarunkowań realizacyjnych winien uzyskać Wykonawca w trakcie realizacji umowy.

1.4. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

Wykonawca winien przewidzieć w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca uwzględni wymienione niżej zalecenia Zamawiającego, a także zalecenia Rad Technicznych, które będą organizowane przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych. Zalecenia wyszczególnione w SIWZ mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca winien opracować wariantowe rozwiązania niezbędne do uzyskania decyzji                                         o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do wyboru wariantu optymalnego do dalszych prac projektowych.

Warianty winny być sporządzone w oparciu o wnikliwe analizy, tj. co najmniej: analizę z zakresu inżynierii ruchu, analizę ekonomiczną, analizę dostępności terenu, analizę potencjalnych konfliktów społecznych, konsultacje z Miastem Mława i Gminą Lipowiec Kościelny.

1.4.1.   Obiekty drogowe

Dokumentacja projektowa winna przewidywać na wyżej wymienionym odcinku jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu, budowę skrzyżowań, ewentualnie budowę ścieżki rowerowej, chodników i zatok autobusowych, rozwiązanie odwodnienia, przebudowę/budowę obiektów mostowych.

Klasa drogi G z wymogiem ograniczania bezpośredniego dostępu do drogi wojewódzkiej, kategoria ruchu co najmniej KR-4 nośność co najmniej 115 kN/oś.

- W projekcie należy przyjąć rzeczywisty kilometraż drogi wojewódzkiej, który Wykonawca winien ustalić według „Instrukcji pikietowania dróg krajowych” zalecanej również do stosowania dla pozostałych kategorii dróg publicznych.

- Szerokość  jezdni 7 m. Szerokość poboczy po min. 1,5 m (wzmocnionych kruszywem), na obszarach zabudowanych ewentualne ścieżki rowerowe o szerokości 2 m chodniki odsunięte od jezdni                            o szerokości po 1,5 m, zatoki autobusowe w miejscach przystanków (lokalizację przystanków uzgodnić             z zainteresowaną gminą), azyle na przejściach dla pieszych oraz ewentualne drogi serwisowe                      (w przypadku braku obsługi komunikacyjnej działek przyległych za pośrednictwem dróg o niższej kategorii).

- Przed uzyskaniem Opinii Technicznej Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia przejezdności wszystkich zaprojektowanych skrzyżowań oraz lewych skrętów na zjazdy w rejonach azyli. Na planach sytuacyjno - wysokościowych projektów drogowych przedstawianych do opiniowania 
w ww. przypadkach należy pokazać trasowania (korytarze) lewych i prawych skrętów cienką linią pomocniczą.

- Odwodnienie: powierzchniowe z ewentualnym podczyszczaniem ścieków deszczowych na odcinku przekroju szlakowego oraz kanalizacja deszczowa na odcinkach, gdzie nie ma innej możliwości odwodnienia, z odprowadzeniem ścieków deszczowych do odbiorników.

- Szczegóły konstrukcyjne: (jako wytyczne do dalszych prac projektowych) nawierzchnia jezdni                                      z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. W zatokach autobusowych zastosować nawierzchnie z betonu cementowego, ewentualne ścieżki rowerowe, chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm, zjazdy do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm. Lokalizacje i szerokości zjazdów uzgodnić z właścicielami. Na odcinkach o przekroju szlakowym – krawężnik wtopiony tj. opornik, (rejonach: zatok autobusowych, skrzyżowań - rozważyć krawężniki ze światłem, celem zapewnienia optycznego prowadzenia ruchu przez miejsca niebezpieczne). Na odcinkach o przekroju ulicznym – ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej, na łukach o promieniach mniejszych od 50 m należy stosować krawężniki łukowe (dla których projektant winien podać parametry, tj. promień i długość łuku). Pobocza wzmocnione kruszywem. Nie należy stosować podbudów z chudego betonu ani stabilizacji cementem bez uzgodnienia z Zamawiającym.

Krawężniki w przekrojach ulicznych przyjąć typu ciężkiego: 20x30x100 cm, zaś obramowania chodników przyjąć obrzeża chodnikowe o wymiarach: 8x30x100 cm.

1.4.2. Obiekty inżynierskie

Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę nowych obiektów, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z budowy drogi. Należy przyjąć wykonanie projektu nowego obiektu wg kl. A. - światło ewentualnego nowego przepustu - urządzenia drogowego powinno wynosić min. 800mm.

1.4.3. Urządzenia ochrony środowiska

Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, ewentualnie innych urządzeń, do których zastosowania Zamawiający zostanie zobowiązany przez właściwe organy. Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje z przebudową drogi oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. Należy przewidzieć wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.

1.4.4. Infrastruktura w pasie drogowym

1.4.4.1. Infrastruktura związana z drogą:

Dokumentacja projektowa winna przewidywać:

- budowę nowej kanalizacji deszczowej na odcinkach, gdzie nie jest możliwe odwodnienie powierzchniowe, z odprowadzeniem ścieków deszczowych do odbiorników,

- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, dla których konieczność taka wynikać będzie                     z wykonanej analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu,

- ponadto budowę oświetlenia w nw. przypadkach:

- usunięcia kolizji istniejącego oświetlenia z przebudowywaną drogą,

- jeżeli konieczność taka wynika z analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu lub z przepisów [1.2].

1.4.4.2. Infrastruktura nie związana z drogą

Dokumentacja projektowa winna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, kapliczki itp.).

W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej winny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń.

1.4.5.  Materiały wyjściowe udostępniane przez Zamawiającego

- uszczegółowione studium zachodniej obwodnicy Mławy,

- opinia techniczna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury znak. NI.D.I./MK/5417-185/08 z dn. 29.04.2008r.

1.4.6.  Pomiary, badania i ekspertyzy wykonywane przez Wykonawcę

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów, tj. co najmniej:

      - Obiekty drogowe

- przekroje poprzeczne istniejącego terenu,

- badania geotechniczne,

- istniejące zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego,

- pomiary ruchu w przekrojach dróg i na skrzyżowaniach (ze strukturą rodzajową 
i kierunkową),

- inwentaryzację zieleni

      - Infrastruktura w pasie drogowym

- inwentaryzacja wszystkich urządzeń infrastruktury w projektowanym pasie drogowym.

W razie potrzeby należy ocenić stan i przydatność istniejącej infrastruktury w pasie drogowym.

1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych                   w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania                          dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorządzie zawodowym [14 ].

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym                 z rozporządzeniami [1.2] i [1.3]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                         z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych                                    z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

2. Forma opracowań projektowych

2.1.  Szata graficzna i oprawa

Wykonawca wykona opracowania projektowe z uwzględnieniem następujących wymagań:

- czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- część opisowa pisana na komputerze,

- liczba arkuszy rysunkowych ograniczona do niezbędnego minimum,

- rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- rysunki wykonane w kolorze,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

- grafika (linie, wypełnienia obszarów) planów sytuacyjnych, rysunków konstrukcyjnych i innych niezbędnych rysunków powinna zapewniać czytelność i jednoznaczność dla weryfikacji,

- na stronach tytułowych i metrykach oryginalne podpisy projektantów i sprawdzających,

- numeracja stron,

- poszczególne egzemplarze opracowań trwale oprawione,

- format opracowań: dla projektu organizacji ruchu formaty A3, dla pozostałych opracowań A4,                    (z wyjątkiem mapy do celów projektowych,

Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad należy uzgodnić z Zamawiającym.

  - Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy:

- mapa do celów projektowych – 1 egz.

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża – 3 egz.

- prognoza ruchu wraz analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków – 3 egz.

- koncepcja – 5 egz.

- raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 3 egz. dla Zamawiającego                                oraz odpowiednia ilość egzemplarzy zależna do liczby organów opiniujących i uzgadniających,

- materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 3 egz. dla Zamawiającego                         oraz odpowiednia ilość egzemplarzy zależna do liczby organów opiniujących i uzgadniających,

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 komplet oryginalnych uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu).

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji. Wszelkie opinie, uzgodnienia oraz decyzje wraz z załącznikami winny być przekazane w odrębnej teczce zaś ich kopie wpięte w poszczególne egzemplarze koncepcji.

Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

2.3.  Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji elektronicznej na nośnikach CD lub DVD, w nw. formatach:

- rysunki – format .dwg i .pdf

- opisy – format .doc,

- tabele – format .xls,

- inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym.

3.  Wykonanie opracowań projektowych

3.1.  Wymagania ogólne

    - Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady - błędy w opracowaniach projektowych,                             a w szczególności za błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich obiektów drogowych, inżynierskich i urządzeń infrastruktury oraz błędy wynikające                              z niewłaściwie wykonanej inwentaryzacji zjazdów bądź pominięcia zjazdów w opracowanym projekcie.

W przypadku ujawnienia takich wad zarówno na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca na własny koszt usunie wady  poprzez opracowanie właściwych projektów łącznie z aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu.

    - Wady opracowań projektowych

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu, nie później niż w ciągu 10 dni.

    - Rezygnacja z elementów opracowań projektowych

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania dowolnego elementu dokumentacji                 (lub jego części) z wymienionych w p. 1.2 oraz dokonania zmniejszenia wartości przedmiotu zamówienia   o wartość tego elementu wskazaną w wypełnionym Kosztorysie Ofertowym (Część IV SIWZ), a dla części elementu – ustaloną proporcjonalnie na podstawie wartości tego elementu wskazanej w wypełnionym Kosztorysie Ofertowym.

    - Uzgodnienia opracowań projektowych

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, a więc zainteresowanych właścicieli lub zarządców: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, a także właściwych jednostek organizacyjnych,              w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

W szczególności Wykonawca uzyska:

- opinie urzędów gmin,

- opinie organów zarządzających ruchem na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych 
(w zależności od potrzeb),

- warunki techniczne przebudowy kolidujących urządzeń infrastruktury,

    - wstępne uzgodnienia lokalizacji istniejących wjazdów do posesji z ich właścicielami oraz zgody właścicieli na ewentualną przebudowę ogrodzeń, kapliczek itp.

- pozytywną Opinię Techniczną Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego.

- pozytywną opinię Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien 
na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie 
z trybu odwoławczego przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu oraz MZDW w Warszawie co 1 miesiąc raport z postępu prac, o którym mowa w p 4.4. zawierający w szczególności tabelę z wyszczególnieniem postępów w uzyskaniu opinii i uzgodnień, o których mowa wyżej.

  - Wymagania szczegółowe

    - Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych winna być wykonana w skali 1:500 (wszelkie odstępstwa od tej skali  należy uzgodnić z Zamawiającym). Mapa winna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego oraz spełniać wymagania określone w ustawie [7] i rozporządzeniach [1.6] i [7.1].

- Pomiar w oparciu o sieć osnowy państwowej

- Repery mają być rozmieszczone w odstępach co najmniej 1000 m.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną - przyjętą do PODGiK - 
w formacie danych .dwg na nośniku CD lub DVD oraz w wersji „papierowej”.

    - Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża

Dokumentację geotechniczną oraz ocenę nawierzchni (w miejscach włączeń do istniejących dróg)   
i gruntów podłoża Wykonawca winien opracować w zakresie wystarczającym do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni oraz do opracowania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów inżynierskich. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji.

    - Prognoza ruchu wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków

Prognoza ruchu na lata 2010-2014 i prognoza perspektywiczna na rok 2025 wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków powinna dostarczyć potrzebne dane wyjściowe do: wymiarowania geometrii, ustalania typów obiektów, ustalania konstrukcji obiektów, projektowania urządzeń sterowania ruchem, analiz bezpieczeństwa ruchu, studium ekologicznego i analiz efektywności ekonomicznej.

Opracowanie Prognoza ruchu powinno zawierać:

- Pomiary natężenia ruchu pojazdów i pieszych na skrzyżowaniach, które stanowią punkty: początkowy       i końcowy dla projektowanej obwodnicy.

Pomiary winny uwzględniać strukturę rodzajową i kierunkową ruchu.

- Informacje, w jakich przekrojach odbywa się ruch pieszy, dla uwzględnienia przy projektowaniu ciągów pieszych i urządzeń zabezpieczenia ruchu pieszego.

- Wnioski uwzględniające szczegółowe rozwiązania projektowe, do zastosowania 
w koncepcji i projekcie budowlanym.

Opracowanie Prognoza ruchu winno być opracowane w następującym układzie:

- Określenie istniejących parametrów ruchu.

    - terenowy pomiar ruchu

    - mierzone parametry ruchu i opis metod pomiaru,

    - rozmieszczenie stanowisk pomiarowych, czas i zakres pomiarów, formularze,

    - ocena wyników, obliczenia i zestawienia uzyskanych danych (także graficzne).

- Analiza istniejących materiałów:

- analizowane parametry ruchu i opis źródeł ich uzyskania,

- metody, sposoby dopasowania danych do potrzeb wykonywanego opracowania,

- obliczenia i zestawienia uzyskanych danych (także graficzne).

- Opis metod prognozowania:

- nazwy i charakterystyka metod,

- horyzonty czasowe prognoz.

- Prognozy:

- opisy i zestawienia wyników obliczeń (ustaleń) prognoz ( w tym określenie rozkładu ruchu na drogach i skrzyżowaniach wraz z określeniem poziomów swobody ruchu oraz roku przekroczenia natężeń krytycznych),

- analiza wyników,

- obraz graficzny wyników prognoz.

    - Koncepcja

Koncepcja powinna być opracowana w stopniu szczegółowości niezbędnym dla celu, któremu ma służyć. Koncepcja posłuży do  opracowania materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jako materiał wyjściowy do zlecenia projektu budowlanego na podstawie którego zostanie uzyskana                   decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W koncepcji winny być opracowane wariantowe rozwiązania budowy skrzyżowań (w oparciu o analizę warunków i bezpieczeństwa ruchu), obiektów inżynierskich oraz odwodnienia. Koncepcja winna zawierać również wariantowe rozwiązania przebiegu trasy niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wymagane min. 3 warianty przebiegu i 1 wariant bezinwestycyjny tzw. zaniechania, przebieg wariantów należy uzgodnić z MZDW przed złożeniem wniosku o dec. o środowiskowych uwarunkowaniach)

Koncepcja winna zawierać:

# Część opisowa

- Opis zadania inwestycyjnego.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

- Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne.

- Projektowane zagospodarowanie  terenu

- Ukształtowanie  trasy  drogowej

- Projektowane obiekty i urządzenia budowlane oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

- Niezbędne na tym etapie obliczenia (np. konstrukcyjne obiektów, hydrologiczno –hydrauliczne)

- Zgodność przedstawionych rozwiązań z warunkami technicznymi. W przypadku braku zgodności wymienić przepis, który musi być objęty odstępstwem.

- nazwę, lokalizację obiektu budowlanego i nr ew. działek na których obiekt jest usytuowany

Część rysunkowa

- Plan orientacyjny (skala 1:25000).

- Plan sytuacyjny (w skali l:500) - na mapie do celów projektowych – ewentualne odstępstwa należy uzgodnić z Zamawiającym

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzną istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu występujących na proponowanym przebiegu drogi winna być wykonana i oprawiona w formacie A-4 i  zawierać kolorowe zdjęcia  o wymiarach min. 15 x 10 cm wraz z opisami.

Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

Koncepcja powinna zawierać:

- opinie urzędów gmin,

- opinie organów zarządzających ruchem na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych 
(w zależności od potrzeb),

- warunki techniczne przebudowy kolidujących urządzeń infrastruktury,

    - wstępne uzgodnienia lokalizacji istniejących wjazdów do posesji z ich właścicielami oraz zgody właścicieli na ewentualną przebudowę ogrodzeń, kapliczek itp.

- wstępne uzgodnienie konstrukcji nawierzchni,

- pozytywną Opinię Techniczną Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego,

- zatwierdzenie ostatecznego rozwiązania projektowego przez Zamawiającego.

- Opinię gestorów sieci występujących na terenie planowanej inwestycji oraz jej sąsiedztwie w zakresie kolizji inwestycji drogowej z poszczególnymi sieciami.

Zbiorcze Zestawienie Kosztów

ZZK powinno zawierać wszystkie orientacyjne koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego a w szczególności koszty: prac projektowych, wykupu gruntów, nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane.

    - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być opracowany zgodnie z przepisami [5] oraz  [5.1] i [5.2] [5.3] w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku przez organ właściwy do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach i w zakresie określonym w Postanowieniu właściwego organu. Raport stanowi w takim przypadku załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

    - Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy wykonać zgodnie                         z wymaganiami  określonymi w ustawie  [5].

    - Materiały do uzyskania opinii i uzgodnień

Wykonawca winien opracować materiały projektowe niezbędne dla uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania dokumentacji. Materiały te należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii i uzgodnień.

- Kontrola jakości opracowań projektowych

4.1. Rady Techniczne

W celu ustalania założeń do projektowania oraz opiniowania rozwiązań projektowych Zamawiający będzie organizował posiedzenia Rady Technicznej w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich              w Warszawie. W posiedzeniach Rad Technicznych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego, Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Urzędów Gmin i Powiatów na których terenie znajduje się planowana inwestycja oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Protokoły z posiedzeń Rady Technicznej przesyłane będą wszystkim uczestnikom. Ustala się, iż wymagane będą co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej w pełnym ww. składzie (wg p. 4.1.1 i 4.1.2). W razie potrzeby na wniosek MZDW, Wykonawcy lub Zamawiającego organizowane będą dodatkowe posiedzenia w składzie odpowiednim do omawianego zagadnienia.

4.1.1. Rada Techniczna w sprawie ustalenia założeń do projektowania winna odbyć 
się w ciągu 4 tygodni od daty podpisania umowy. Celem rady jest omówienie wstępnych propozycji Wykonawcy, oczekiwań samorządów lokalnych, przekazanie przez Zamawiającego oraz MZDW istotnych dodatkowych informacji bądź materiałów, ewentualna korekta założeń przyjętych w niniejszej specyfikacji.

4.1.2.   Rada Techniczna w sprawie zaopiniowania wariantów rozwiązań projektowych i wyboru wariantu optymalnego winna odbyć się przed przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji                                      o środowiskowych uwarunkowaniach. Przed posiedzeniem Rady Wykonawca powinien na roboczo omówić rozwiązania projektowe z przedstawicielem Biura Inżynierii Ruchu Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, MZDW oraz z Miastem Mława.

Wykonawca winien przedłożyć przed Radą Techniczną następujące materiały (co najmniej):

- prognozę ruchu wraz analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków,

- dokumentację geotechniczną, ocenę nawierzchni i gruntów podłoża,

- warianty przebiegu trasy wraz z analizą i wskazaniem wariantu optymalnego.

Materiały winny być dostarczone 7 dni przed terminem Rady Technicznej w następującej liczbie egzemplarzy: 1 egz. dla Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury, 1 egz. dla Zamawiającego oraz 2 egz. dla MZDW. Uzyskane zaopiniowanie będzie podstawą do wystąpienia do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury o wydanie Opinii Technicznej.

    - Dodatkowe Rady Techniczne.

Zakres zagadnień i termin dostarczenia materiałów na ewentualne dodatkowe Rady Techniczne zostaną ustalone z Wykonawcą w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

  - Narady robocze

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy sprawowany będzie przez Zamawiającego lub powołany przez niego Zespół Konsultantów podczas narad roboczych z Wykonawcą.

Celem ww. narad jest bieżąca kontrola postępu prac projektowych, dokonywanie ustaleń 
i uzgodnień roboczych lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe.

W zależności od potrzeb narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zespołu Konsultantów Zamawiającego                     i ewentualnie innych stron.

Częstotliwość narad roboczych ustalona zostanie po podpisaniu umowy.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkania (spotkań)                                     z właścicielami nieruchomości sąsiadujących z budowaną drogą w celu zaprezentowania rozwiązań projektowych oraz uzyskania ich akceptacji. Z każdego spotkania winien być sporządzony protokół oraz lista obecności.

  - Harmonogram

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowy harmonogram prac projektowych. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem wymagań umowy (w szczególności SIWZ cz. II p.6), własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczególne elementy opracowań projektowych,

- kolejność realizacji poszczególnych elementów opracowań projektowych,

- terminy wykonania, uzgodnienia i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów opracowań projektowych,

- harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego.

  - Kontrole Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych przez własnych pracowników oraz przez podwykonawców. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli oraz będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi              w umowie i harmonogramie.

Wykonawca zobowiązany jest do składania raportów dotyczących: przebiegu prac projektowych, ich zaawansowania oraz problemów pojawiających się w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Raport winien również zawierać tabelę z wyszczególnieniem postępów w uzyskaniu opinii i uzgodnień. Raporty winny być dostarczane do siedziby Zamawiającego oraz MZDW co 1 miesiąc.

  - Kontrole Zamawiającego

Zamawiający będzie kontrolować na bieżąco zgodność przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy poprzez:

- Rady Techniczne,

- narady robocze,

- nadzór nad kwestiami technicznymi i proceduralnymi sprawowany przez Zamawiającego lub działający w jego imieniu Zespół Konsultantów,

- analizę raportów Wykonawcy, o których mowa w p. 4.4.

  - Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:

- notatki i protokoły z narad,

- raporty Wykonawcy z przebiegu prac projektowych,

- opinie Zespołu Konsultantów Zamawiającego,

- korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.

Komplet dokumentów projektu (kopie poświadczone za zgodność) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do odbioru ostatecznego.

- Przekazywanie i odbiór opracowań projektowych

5.1. Przekazywanie opracowań projektowych

Każdy z elementów opracowań projektowych (tj. gotowe elementy opracowań  określone 
w p. 1.2, a także wszelkie materiały do uzgodnień i opinii, materiały na Rady Techniczne itp.) Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania (wg wzoru zamieszczonego                          w załączniku nr 1, poz.4). Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik potwierdzi podpisem na protokole, iż przedmiotowy element został dostarczony Zamawiającemu. Podpisany protokół przekazania nie stanowi pokwitowania wykonanych robót w rozumieniu przepisu  art. 462 Kodeksu cywilnego i nie upoważnia do wystawienia faktury.

  - Odbiór częściowy

Odbiory częściowe będą dokonywane dla tych elementów opracowań projektowych, które posiadają termin realizacji wcześniejszy niż termin najpóźniejszy zawarty w umowie lub w przypadku zawieszenia realizacji umowy dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań projektowych.

Odbiór częściowy polega na:

- ocenie opracowania projektowego, które podlega odbiorowi częściowemu, w zakresie zgodności                 z wymaganiami umowy,

- ocenie spełnienia innych wymogów przewidzianych umową.

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy i spełnienia pozostałych wymagań umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych i spełnienia pozostałych wymagań umowy, dokona odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania tego odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego (wg wzoru zamieszczonego              w załączniku nr 1, poz. 4).

Protokół odbioru częściowego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych protokołem                               w rozumieniu przepisu art. 462 kodeksu cywilnego i upoważnia do wystawienia faktury 
w zakresie określonym w p. 8.

  - Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie całego przedmiotu umowy w zakresie zgodności                                z wymaganiami umowy.

Do odbioru wykonawca winien przedłożyć kompletne opracowanie projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także ostateczne decyzje administracyjne uzyskane w imieniu Zamawiającego oraz protokół przekazania nowowyznaczonych granic pasa drogowego Zamawiającemu.

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy i spełnienia pozostałych wymagań umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych i spełnienia pozostałych wymagań umowy, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1, poz. 5).

Protokół odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych protokołem                            w rozumieniu przepisu  art. 462 kodeksu cywilnego i upoważnia do wystawienia faktury 
w zakresie określonym w p. 8.

  - Odbiór po okresie rękojmi

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru po okresie rękojmi.

Protokół odbioru po okresie rękojmi stanowi podstawę do zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rękojmi.

- Terminy wykonania opracowań projektowych

  - Zamawiający określa termin realizacji zamówienia na dzień 31.05.2011 r., przyjmując założenia określone  w p. 6.4.

  - Wykonawca opracuje harmonogram realizacji umowy uwzględniający nw. założenia oraz określi                          w miesiącach czas niezbędny na wykonanie poszczególnych elementów umowy.

6.2.1. Należy określić termin wykonania opracowań ujętych w punktach 1.2.1–1.2.3 (mapa do celów projektowych,  dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża, prognoza ruchu wraz analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków) – z zastrzeżeniem punktu 6.3 –                          w miesiącach od podpisania umowy.

6.2.2. Należy określić termin wykonania opracowania ujętego w punkcie 1.2.4 (koncepcji) –                              w miesiącach od uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych

6.2.3. Należy określić termin wykonania opracowania ujętego w punkcie 1.2.5 (raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) - w miesiącach od uzyskania postanowienia stwierdzającego konieczność opracowania raportu.

6.2.4.  Należy określić termin wykonania opracowania określonego w punkcie 1.2.6 (materiały                    do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) – zastrzeżeniem p. 6.2.3. - w miesiącach od podpisania umowy.

6.2.5.  Opracowania określone w punkcie 1.2.7 (materiały do uzyskania opinii i uzgodnień) - należy wykonywać na bieżąco w zależności od potrzeb.

6.2.6. Za termin zakończenia wykonania umowy uznaje się datę zakończenia prac określonych                    w p.6.2.2.

  - Terminy wynikające z kolejności prac projektowych

Wykonawca winien realizować prace projektowe we właściwej kolejności umożliwiającej należyte wykonanie umowy, a w szczególności przestrzegać należy następujących terminów:

- prognoza ruchu wraz analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków winna być bezwzględnie opracowana i zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do opracowania koncepcji,

- koncepcja winna być opracowywana równolegle z opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a zakończenie opracowania koncepcji zgodnie z p. 6.2.2.

  - Terminy przewidywane

Strony przewidują uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych w nw. terminach:

6.4.1. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w terminie do 3 miesięcy od złożenia należycie przygotowanego wniosku do właściwego organu.

W przypadku opóźnienia w uzyskaniu ww. ostatecznych decyzji w przewidywanych terminach, termin wykonania umowy zostanie przedłużony o udokumentowany czas trwania opóźnienia, pod warunkiem,               że opóźnienie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Uzyskanie decyzji administracyjnych

7.1. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego:

7.1.1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

7.2. Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy otrzyma po podpisaniu umowy pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego w sprawie uzyskania ww. decyzji.

7.3. Wykonawca niezwłocznie doręczy Zamawiającemu każdą z wydanych przez właściwy organ decyzji administracyjnych oraz swoją opinię odnośnie wniesienia ewentualnego odwołania, w celu podjęcia przez Zamawiającego decyzji o skorzystaniu z trybu odwoławczego z zachowaniem terminów wynikających               z kpa.

7.4. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o skorzystaniu z trybu odwoławczego, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy wniesie odwołanie lub skargę do właściwego organu w imieniu Zamawiającego.

- Płatności

8.1. Zamawiający przewiduje płatność za wykonane i odebrane opracowania projektowe częściowymi fakturami i fakturą końcową (za którą będzie uważana ostatnia faktura częściowa) zgodnie z zasadami określonymi w p. 14 Warunków Ogólnych Umowy o Prace Projektowe (Część V SIWZ).

8.2. Faktury częściowe mogą być wystawiane za nw. etapy prac objętych zamówieniem:

8.2.1. Za opracowania określone w punktach 1.2.1–1.2.3 łącznie (mapa do celów projektowych,  dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,  geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich, prognoza ruchu wraz analizą przepustowości skrzyżowań               i odcinków) – po dokonaniu odbioru częściowego przez Zamawiającego.

8.2.2. Za opracowania określone w punkcie 1.2.4 (koncepcja) – po dokonaniu odbioru częściowego przez Zamawiającego.

8.2.3. Za opracowania określone w punktach 1.2.5 i 1.2.6 łącznie (raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) oraz za uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – po uzyskaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcą, dokonywania uzgodnień                            i odbiorów

Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą oraz dokonywania w jego imieniu opiniowania, uzgodnień i odbiorów. Lista tych osób wraz z zakresem ich kompetencji zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy.

- Przepisy związane

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie  obowiązywania umowy, a w szczególności niżej wymienione:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami)

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu             i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133)

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430)

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 120 poz. 1127)

[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.           z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

[1.5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  ((Dz. U. z 1998 r. 
Nr 126 poz. 839)

[1.6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.                  w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133)

[1.7] (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm), aktualnym na dzień opracowania projektu.

[2] Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.  z  26 sierpnia 2008 r. Nr 154 poz. 958)

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 1985 r. 
Nr 14 poz. 60 wraz z późniejszymi zmianami)

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98 
poz. 602, wraz z późniejszymi zmianami)

[4.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.  z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)

[4.2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393).

[4.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181)

[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, wraz z późniejszymi zmianami)

[5.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2002 r. Nr 179 poz. 1490).

[5.2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 
poz. 627, wraz z późniejszymi zmianami)

[5.3] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 wraz z późniejszymi zmianami)

[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 wraz 
z późniejszymi zmianami)

[7] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 r. 
Nr 30 poz. 163 wraz z późniejszymi zmianami)

[7.1]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa                                   i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości Dz. U.  Nr 45 poz. 453.

[7.2]Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.                     w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454.

[7.3]Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.                     w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 38 poz.455.

[7.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.                       w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów                                  i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów                          o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837.

[7.5]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.                        w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 1999 r.)

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 1997 r. Nr 115 poz. 741 wraz  z późniejszymi zmianami)

[8.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663.

[8.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 230 poz.1924.

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 1982  Nr 19 poz.147 wraz                z późniejszymi zmianami.

[9.1]Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122.

[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 wraz z późniejszymi zmianami.

[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr z 200 r. 84 poz. 948 z późniejszymi zmianami.

[12] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. U.  z 1998 r.  Nr 133 poz. 872 wraz z późniejszymi zmianami.

[13] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami)

[13.1] Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod                             i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (.....) (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389,

[13.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072),

[14] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późniejszymi zmianami).

[15]Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93                                   wraz  z późniejszymi zmianami.

[16]Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 wraz  z późniejszymi zmianami.

[17]Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 1960 r. Nr 30 poz.168 z późniejszymi zmianami.

Załącznik nr 1

do specyfikacji technicznej

## FORMULARZE

  - FORMULARZ WYKAZU NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE INWESTYCJI

droga wojewódzka nr ..................

Opracowane na podstawie:

1. Wypisu z Ewidencji Gruntów z dnia .....................

2. Mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu powiatowego dnia ......

zaewidencjonowanej pod nr .........

| Część 1 Działki znajdujące się w pasie drogi wojewódzkiej |
| --- |
| Lp. | Obręb | Nr dz. ew. | Lokalizacja (km) | Pow. do zajęcia | Właściciel (władający) | Aktualny adres | Nr załącznika graficznego | Uwagi |
| Część 2 Działki przewidziane pod poszerzenie pasa drogi wojewódzkiej |
| Lp. | Obręb | Nr dz. ew. | Lokalizacja (km) | Pow. do zajęcia | Właściciel (władający) | Aktualny adres | Nr załącznika graficznego | Uwagi |
| Część 3 Działki przewidziane do zajęcia na czas budowy (wloty dróg, istniejące zjazdy na posesje) |
| Lp. | Obręb | Nr dz. ew. | Lokalizacja (km) | Pow. do zajęcia | Właściciel (władający) | Aktualny adres | Nr załącznika graficznego | Uwagi |

| Część 4 Działki przewidziane do zajęcia na czas budowy (pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej) + notarialne ustanowienie prawa użytkowania gruntu pod urządzeniami |
| --- |
| Lp. | Obręb | Nr dz. ew. | Lokalizacja (km) | Pow. do zajęcia | Właściciel (władający) | Aktualny adres | Nr załącznika graficznego | Uwagi |

## FORMULARZ -  ZESTAWIENIE DZIAŁEK

droga nr ………

Obręb - ……………………………………….…….

Gmina - ……………………………………………..

Powiat - ……………………………………………..

Województwo - ……………………………..……...

| L.p. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia działki /m2/ | Imię i Nazwisko, Adres właściciela działki | tel./tel. komórkowy e-mail: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

………………………..

Pieczęć i podpis geodety

3. FORMULARZ PROTOKOŁU PRZEKAZANIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Protokół przekazania opracowań projektowych

W dniu ..............................

Wykonawca, tj.  ........................................................................................................................

przekazuje

Zamawiającemu, tj. Miastu Mława

opracowania projektowe wg spisu:

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

Przekazujący:

.......................................

imię i nazwisko

......................................

podpis

Przyjmujący:

.......................................

imię i nazwisko

......................................

podpis

Protokół potwierdzający przyjęcie dokumentacji celem przystąpienia do czynności odbiorczych w tym sprawdzenia  jej zgodności z zawarta umową i  nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

- FORMULARZ PROTOKOŁU ODBIORU  CZĘŚCIOWEGO

OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Warszawa, dnia .............

Protokół odbioru częściowego dokumentacji

Nr ...............

Umowa nr ....................

Stosownie do postanowień zawartej umowy

Wykonawca, tj. .......................................................................................................

Przekazuje Zamawiającemu,

tj. Miastu Mława

niżej wyszczególnione elementy dokumentacji dla zadania ..................................

..................................................................................................................................

| Lp. | Wyszczególnienie | Pozycja SIWZ | Liczba egzemplarzy |
| --- | --- | --- | --- |

Zamawiający stwierdza, iż przekazane elementy dokumentacji zostały wykonane zgodnie z umową i dokonuje odbioru częściowego ww. dokumentacji.

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury ostatecznej 
za ww. elementy dokumentacji.

Protokół sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Podpisy

Wykonawca					 Zamawiający

FORMULARZ PROTOKOŁU ODBIORU  OSTATECZNEGO

PRZEDMIOTU UMOWY

Mława, dnia……………………. r.

PROTOKÓŁ

ODBIORU OSTATECZNEGO PRZEDMIOTU UMOWY

- Nazwa zadania......................................................................

- Umowa nr.................................z dnia..................................

- Zamawiający.........................................................................

- Wykonawca...........................................................................

- Przedstawiciele Zamawiającego obecni przy odbiorze

...........................................................................

- Przedstawiciele Wykonawcy obecni przy odbiorze

...........................................................................

- Zakres wykonanych prac:

(zgodnie z umową, odstąpiono od wykonania...................................................................)

- Terminowość wykonania prac:

(zgodnie z umową, ........................ dni po terminie)

- Kary umowne za okres ...........................

- Stwierdzone przy odbiorze wady:

............................................................................................

- Zamawiający postanawia:

- odebrać dokumentację

- odebrać dokumentację i wyznaczyć termin usunięcia wad na dzień     .............

- nie odbierać dokumentacji i wyznaczyć termin usunięcia wad na dzień     .............

- Uwagi ……………..

- Początek okresu rękojmi przyjmuje się na dzień.............

Zakończenie okresu rękojmi przypada na dzień.............

Stwierdzone w okresie rękojmi wady dokumentacji będą usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Niniejszy protokół sporządzono na podstawie n/w protokołów odbioru elementów dokumentacji, na podstawie których uregulowano faktury częściowe:

| Protokół | z dnia | Faktura | znak | z dnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. |  | 1. 2. 3. 4. 5. |  |  |

- Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury ostatecznej na kwotę.................... brutto.

- Protokół sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach                                 z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Podpisy

Wykonawca                                                                            Zamawiający

| 1. | 1. |
| --- | --- |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |

Zatwierdzam

………………………………