BURMISTRZ  MIASTA  MŁAWA

06-500 MŁAWA

ul. Stary Rynek 19

woj. mazowieckie

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława – etap VIII

Materiały zatwierdzone przez:

Mława, styczeń 2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława – etap VIII

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

## DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- Zamawiający	Miasto Mława z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

- Wykonawca	podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia

- SIWZ		specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Ustawa, PZP	Ustawa z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami);

#### II. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest:

Miasto Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława

Stary Rynek 19

06-500 Mława

tel.:	23 654 33 82

faks:	23 654 36 52

godziny urzędowania: od poniedziałeku do piątku 8:00 – 16:00,

we wtorki 8:00 – 18:00

e-mail: piotr.tomaszewski@mlawa.pl

strona internetowa: www.mlawa.pl

#### III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako: GKM.271.2.2016

#### IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kompleksowej usługi w zakresie demontażu,  transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmować będzie następujące czynności wykonywane przez Wykonawcę:

- Demontaż wyrobów zawierających azbest na wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej oraz gospodarczych i budynkach  należących do Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się na terenie Miasta Mława,

- Załadunek zdemontowanych pokryć dachowych na oznakowane, specjalistyczne środki transportu,

- Transport odpadów azbestowych do miejsca ich czasowego magazynowania, 
a następnie po zebraniu odpowiedniej ilości odpadów do miejsca ich utylizacji bądź bezpośrednio na składowisko odpadów niebezpiecznych,

- Zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest,

- Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 ustawy           z dnia 14 grudnia 2013r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                                12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).

Kody i nazwy stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

90.65.00.00-8  –  usługi usuwania azbestu

Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie dotyczącym demontażu,  transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława.

#### V. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia:  od 01.03.2016r. do 30.11.2016r. lub do wyczerpania limitu planowanych na zadanie środków, tj. do 60 000zł brutto

2. Miejsce wykonania zamówienia: wskazane przez Zamawiającego budynki na terenie Miasta  Mława

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

3) Dysponują potencjałem technicznym

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia

Warunek zostaje uznany za spełniony na podstawie:

- oświadczenia złożonego w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

6) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży:

- oświadczenia złożonego w trybie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

W przypadku wspólnego ubiegania się udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich (załącznik nr 2a do SIWZ).

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z regułą spełnia – nie spełnia.

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Podpisane Oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik Nr 2 i 2a do SIWZ.

- Wykaz, jakie części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- Inne dokumenty nie związane z potwierdzeniem spełniania warunków udziału                          w postępowaniu:

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp, Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej               za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, odpowiednio.

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania ogólne

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi        w niniejszej SIWZ.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie                do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa                         do podpisania oferty.

  - Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę pod rygorem nie uznania poprawki.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z :

  - formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,

  - oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo            do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost                     z dokumentu rejestrowego.

  - zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji.

- Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami                                    w   nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego      i zawierającym oznaczenie: Oferta na: Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława – etap VIII i Nie otwierać przed dniem 28.01.2016r. godz. 12.30.

- Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa                 w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

- Zmiana lub wycofanie oferty

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,                      pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana,               jak  i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem zmiana.

  - Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem wycofane.

#### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, pok. 19. Termin składania ofert upływa w dniu 28.01.2016 r. o godz. 12:00 (czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

#### OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są:

-w sprawach postępowania przetargowego:

Krzysztof Jaros, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji, tel. 23 654 64 42 wew. 500

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Urszula Aptowicz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mława, tel. 23 654 32 96 wew. 300

2. Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji uzyskanych od osób trzecich, nie wymienionych w pkt. 1.

3. Wszystkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne będą przekazywane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą faksową, a następnie niezwłocznie zostaną przesłane pocztą. Każda informacja opatrzona będzie numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego, zawartym w oznaczeniu postępowania.

Taki sam sposób porozumiewania się z Zamawiającym obowiązuje Wykonawcę.

#### CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

Wykonawca poda cenę jednostkowa (A) z podatkiem od towarów i usług (VAT) za wykonanie usługi za jedną tonę demontowanych, wyrobów  zawierających azbest wraz z ich utylizacją i transportem oraz cenę jednostkowa (B) z podatkiem od towarów i usług (VAT) za wykonanie usługi za jedną tonę utylizowanych wyrobów zawierających azbest wraz z ich transportem (bez demontażu).

#### MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Mławy w pok. nr 25, w dniu 28.01.2016r.                godz. 12.30 (czasu lokalnego).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.

#### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A: Cena – waga 95%

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

  - cena jednostkowa (A) z podatkiem od towarów i usług (VAT) za wykonanie usługi za jedną tonę demontowanych, wyrobów  zawierających azbest wraz z ich utylizacją i transportem – 50%,

  - cena jednostkowa (B) z podatkiem od towarów i usług (VAT) za wykonanie usługi za jedną tonę utylizowanych wyrobów zawierających azbest wraz z ich transportem (bez demontażu) – 50%

Sposób obliczenia oceny punktowej:

| Ocena punktowa = [ | Cena jednostkowa (A) najtańszej oferty | x 50 + | Cena jednostkowa (B) najtańszej oferty | x 50 ] *0,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena jednostkowa (A) oferty badanej |  | Cena jednostkowa (B) oferty badanej |  |

B: Kryterium jakościowe – ilość referencji – waga 5%

Referencje muszą wykazywać wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie 
i utylizacji bądź transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest 
w ilości minimum 100 ton w okresie roku.

Sposób obliczenia oceny punktowej:

- 3 referencje i więcej : 100 pkt

- mniej niż 3 referencje: 0 pkt

Ocena punktowa = ilość punktów w tym kryterium * 0,05

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska sumarycznie najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeśli wymagane.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA            O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł                   lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy zgodnie z działem VI ustawy.

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 pzp.

#### INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie                  lub zaniechanie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

4. 	Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia,

5. Zamawiający nie określa specyficznych wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo.

6. Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy ze względu na jednorazowe rozliczenie za wykonanie umowy.

#### XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Formularz oferty, Załącznik Nr 1 do SIWZ

- Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 - wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2a do SIWZ.

- Istotne postanowienia umowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, Załącznik Nr 4 do SIWZ

- Wykaz zakresu czynności powierzonych podwykonawcom Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa			...................................................................................................................

Siedziba		................................................................................................................

Nr telefonu/fax	..................................................................................................................

NIP			..................................................................................................................

REGON		................................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19,

06-500 Mława

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.:

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława – etap VIII

- Cena jednostkowa (A) z podatkiem od towarów i usług (VAT) za wykonanie usługi za jedną tonę demontowanych, wyrobów  zawierających azbest wraz z ich utylizacją i transportem ………………………………………………………….…

Słownie:…………………………………………………………………………………..

- Cena jednostkowa (B) z podatkiem od towarów i usług (VAT) za wykonanie usługi za jedną tonę utylizowanych wyrobów zawierających azbest wraz z ich transportem (bez demontażu) ……………………………………………………

Słownie:………………………………………………………………………………………….

Ilość załączonych referencji (kryterium oceny): ……………………………..

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia do dnia 30.11.2016 r.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

.............................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE

Imiona		......................................................................................................................................................................

Nazwisko	.......................................................................................................................................................................

Nazwa Firmy	.......................................................................................................................................................................

Adres		.......................................................................................................................................................................

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        oświadczam(y), że firma którą reprezentuję(my):

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiada wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

a także:

- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami przetargowymi i przyjmuję(my) je bez zastrzeżeń;

- Oświadczam(y), że złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników postępowania;

- Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest pan/pani:

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2a do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………...................................

...................................................................

....................................................................

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam/y, że: nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

...................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

* w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa i podpisuje oświadczenie w swoim imieniu.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

W dniu …….2014 r. w Mławie pomiędzy: Miastem Mława (NIP 569-176-00-34) mającym swoją siedzibę w Mławie przy ul. Stary Rynek 19, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Burmistrza – mgr Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mławy – mgr Henryka Antczaka

a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej  „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa na realizację usługi pod nazwą Demontaż, transport  i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława etap VIII.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie    art. 39 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

§ 1

Realizacja zamówienia będzie odbywać się na zasadach określonych w „Programie usuwania  wyrobów zawierających azbest dla Miasta Mławy na lata 2008-2018”.

§ 2

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kompleksowej usługi w zakresie demontażu,  transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmować będzie następujące czynności wykonywane przez Wykonawcę:

- Demontaż wyrobów zawierających azbest na wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej oraz gospodarczych i budynkach  należących do Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się na terenie Miasta Mława,

-	Załadunek zdemontowanych pokryć dachowych na oznakowane, specjalistyczne środki transportu,

-	Transport odpadów azbestowych do miejsca ich czasowego magazynowania, a następnie po zebraniu odpowiedniej ilości odpadów do miejsca ich utylizacji bądź bezpośrednio na składowisko odpadów niebezpiecznych,

-	Zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest,

-	Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 ustawy           z dnia 14 grudnia 2013r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                                12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).

- Wykonawca usługi ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

- Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:

- decyzję zezwalającą na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława, zgodnie z przepisami prawa, bądź umowę z podmiotem posiadającym takie zezwolenie;

- umowę z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest;

§ 3

- Wynagrodzenie będzie płatne wg tony brutto wykonanego zamówienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usługi na podstawie protokołów potwierdzających wykonanie zamówienia wg niżej wymienionych cen jednostkowych zawierających podatek VAT:

-  za jedną tonę demontowanych, wyrobów  zawierających azbest wraz z ich utylizacją 
i transportem:      …………………………………………………..  zł brutto,

(słownie złotych ……………………………………………………………..)

-   utylizowanych wyrobów zawierających azbest wraz z ich transportem (bez demontażu):

…………………………………………………… zł brutto,

(słownie złotych: …………………………………………………………….).

3.     Rozliczenie następować będzie fakturami częściowymi do kwoty  60 000 zł w okresie do 30.11.2016r. Powyższe kwoty zawierać będą podatek VAT.

§ 4

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu  bez zastrzeżeń.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe za wykonanie zamówienia na podanych przez Zamawiającego nieruchomościach.

- Wykonanie zamówienia potwierdzone zostanie w formie załączników do faktury:

- protokółem odbioru podpisanym przez właściciela u którego dokonano usunięcia wyrobów zawierających azbest a Wykonawcą z podaniem w tonach ilości zdemontowanych wyrobów zawierających azbest wraz z ich utylizacją i transportem lub w tonach ilości utylizowanych wyrobów zawierających azbest wraz z ich transportem (bez demontażu),

- oryginał dokumentu potwierdzającego przyjęcie i dokonanie utylizacji zdemontowanych materiałów zawierających azbest w postaci karty przekazania odpadów, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),

- Wykonanie całości zamówienia potwierdzone zostanie w formie protokołu odbioru         częściowego  i   protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez strony niniejszej umowy.

- Do przedkładanych częściowych faktur Wykonawca dołączy sprawozdanie zawierające dane o zrealizowanym zakresie zadania objętym przedkładaną fakturą,  z  wyszczególnieniem danych podmiotów będących właścicielami posesji, z których dokonano usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z podaniem w tonach ilości zdemontowanych wyrobów zawierających azbest wraz z ich utylizacją i transportem lub w tonach ilości utylizowanych wyrobów zawierających azbest wraz z ich transportem (bez demontażu)

- W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem podwykonawców                  do realizacji robót, do pisemnej akceptacji projektów umów, których postanowienia nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia mu projektów umów z podwykonawcami dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw,                              lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umów z naniesionymi poprawkami w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo kopię umowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

- Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia mu kopii umów z podwykonawcami, dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw, lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zmian w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń.

- Wykonawca, wraz ze złożeniem projektu umowy o podwykonawstwo, przedkłada zamawiającemu zestawienie kosztowe realizacji zamówienia zawierające zbiorczą informacje o wynagrodzeniach dla podwykonawców i wykonawcy.

- W przypadku wykonania usługi przez Podwykonawców zapłata należności za wykonane roboty będzie następująca:

- Wykonawca składając fakturę, które ujmują również zakres robót wykonywany przez Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokole,

- Wykonawca, wraz ze złożoną fakturą przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres oraz oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcą za wykonany zakres,

- Termin dokonania zapłaty podwykonawcy ustala się na 7 dni od dnia odbioru robót,

- Wszelkie zasady zawierania umów o podwykonawstwo, określone w umowie, dotyczą tożsamo zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

§ 5

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres: od dnia 01.03.2016r. do 30.11.2016 r.

§ 6

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych postawieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy  Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ ZAKRESU CZYNNOŚCI POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

| 1. | Nazwa podmiotu (nieobowiązkowa) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| 2. | Nazwa podmiotu (nieobowiązkowa) |  |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

...................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp:

1……………………………………………………………………

2……………………………………………………………………

3……………………………………………………………………

.......................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, iż nie należę do grupy kapitałowej.

....................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy