Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Studium należy opracować zgodnie z zakresem studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”) oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Przedmiotowe studium należy sporządzić w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w 2 egz. na płytach CD, w terminie do dnia 25.07.2016r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Wartość projektu – około 3 mln. zł. brutto

Zakończenie realizacji projektu 31.12.2017r.

Zakres rzeczowy projektu tj. około 6,39 km kanalizacji sanitarnej (wraz z przykanalikami) został już w około 89% wykonany.