…………….., dnia ………………

WI.271.65.2018.EG

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie usługi

/ nazwa rodzaju zamówienia /

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Płockiej w Mławie” – etap II – odcinek w ul. Płockiej od ul. Olesin    do drogi krajowej S7.

a) termin wykonania zamówienia:

- od  dnia zawarcia umowy  do momentu zakończenia i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na dzień: 30.11.2018r.

b) warunki płatność: 21 dni,

III. Nazwa i adres WYKONAWCY*

Nazwa:…………………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………….............................................................................

tel.: ...............................................................................................................................................

e-mail:…………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: ………………………………….……………. zł

podatek VAT :    ………%

podatek VAT: ……………………………………….…… zł

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie brutto zł:………………………………………………………………………………

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę                do niego zastrzeżeń.

*Dotyczy osób fizycznych, również prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dla Wykonawców, będących osobami fizycznymi – Załącznik nr 3.

………………………………………………….

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

WI.271.58.2018.EG 								        							                                                       Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej w ul. Płockiej w Mławie – etap II -- odcinek od ul. Olesin do drogi krajowej S7.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, i nadzorze 
nad realizacją umowy o roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej    w ul. Płockiej w Mławie” - odcinek od ul. Olesin do drogi krajowej S7.

2. Termin wykonania zamówienia

- od dnia zawarcia umowy do momentu zakończenia i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na dzień: 30.11.2018r.

- świadczenie usług obejmuje okres faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji, a także w okresie rękojmi wynoszącym 5 lat, liczonych                                 od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.

3.  Warunki ubiegania się o zamówienie.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. – wymagane osoby z uprawnieniami w branży sanitarnej.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę na FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 09.07.2018r.            do godz. 11.00 (czasu lokalnego) w formie pisemnej.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, kancelaria urzędu,        06-500 Mława. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami  w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: Oferta na: Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej w ul. Płockiej    w Mławie i Nie otwierać przed dniem 09.07.2018r. godz. 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Mława                                    przy ul. Padlewskiego 13, w dniu 09.07.2018r. godz. 11:30 (czasu lokalnego).

Do formularza oferty powinny być dołączone: Podpisane oświadczenie Wykonawcy, będącym osobą fizyczną, prowadzącym lub nie działalność gospodarczą (załącznik nr 3).

5.  Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta spełnia wymagania określone niniejszym zamówieniem,

- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymogami Zamawiającego,

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena ofertowa - 100%

6. Warunki umowy

- 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem    postanowień wynikających z treści niniejszego opisu oraz danych zawartych w ofercie.

- 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian    dotyczących:

Zmiany osobowe

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach,

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące                    się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ.

Zmiany organizacji spełniania świadczenia

- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy      to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego;

- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy;

Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 
nr rachunku bankowego)

-  zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego   jak i przez Wykonawcę.

#### 4. Wszelkie zmiany treści umowy, o których mowa w pkt. 3 wymagają powiadomienia             Wykonawcy i uzgodnienia z nim warunków ich wdrożenia.

Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2

UMOWA NR WI.272………….

zawarta w dniu ……. r. roku w Mławie pomiędzy:

Miastem Mława  z siedzibą: w Mławie przy ul. Stary Rynek 19

zwanym dalej „Zamawiającym ", reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Mławy -				mgr Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - 		mgr Justyny Ewy Lewandowskiej

a

………………………………………………………………………………………………….,

zwaną dalej „ Wykonawcą” reprezentowaną przez :

………………………………………………………………………..…………………………

§ 1

Zamawiający na podstawie przeprowadzonego postępowania na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Mława nr 67/2015 powierza, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: „Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej w ul. Płockiej                   w Mławie” – etap II - odcinek od ul. Olesin do drogi krajowej S7.

§ 2

Zamawiający powierzy Wykonawcy, zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w §1, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie                     z Wykonawcą robót terminie.

Obowiązki ogólne.

1. podczas realizacji kontraktu na roboty:

1) wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przebiegu realizacji inwestycji;

2) utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi       uczestnikami procesu i Zamawiającym;

3) monitorowanie i kontrola kontraktu na roboty pod względem technicznym,
  finansowym i organizacyjnym,

4) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących
  i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami
  korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów,

5) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu na roboty,

6) nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie fizycznego i finansowego postępu        robót,

7) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań,
  które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu na roboty (zgodnie
  z wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenie jego interesów.

2. podczas okresu zgłaszania wad i monitorowania:

po skończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad Wykonawca będzie uczestniczył                      w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji  i rozwiązywaniu sporów.

W szczególności, zadania te zawierają:

1) regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę Robót;

2) wydanie opinii końcowej sprawdzenie końcowego oświadczenia Wykonawcy Robót;

3) przygotowanie rozliczenia kontraktu,

4) uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu,

5) zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń i kwoty zatrzymanej.

3. Wykonawca zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego i dokona następujących czynności:

1) pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego
 	Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych.

2) monitorowanie postępu robót,

3) podejmowanie decyzji w porozumieniu z Zamawiającym o: dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych          do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zawartej umowy, sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

4) organizowanie, wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na  placu      budowy (co najmniej raz na 2 tygodnie) oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót,

5) sporządzanie protokołów ze spotkań,

6) przeglądanie i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z robotami kontraktowymi,

7) przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego,

8) przeglądanie rysunków roboczych zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych,

9) ustalanie i określanie wartości wykonanych robót zgodnie z kontraktem,

10) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość
wykonania i materiałów zgodnie z kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską,

11) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw
Wykonawcy, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych                      lub nie  mających polskich certyfikatów,

12) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając                    w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę,

13) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

14) przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie                           jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to inwentaryzację geodezyjną w postaci map) w formie uzgodnionej     z  Zamawiającym,

15) przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie protokołu odbioru i listy usterek i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu,

16) skompletowanie dokumentacji powykonawczej i oświadczeń wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń użytkowania (w przypadku takiej konieczności),

17) zapewnienie łączności pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego                        w szczególności: zamawiającym, Wykonawcą robót i nadzorem autorskim,

18) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych                    i problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom,     gdy jest to wykonalne,

19) zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

20) dostarczanie pełnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiającego.

§ 3

- Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do momentu zakończenia
i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót budowlanych
przewiduje się na dzień: 30.11.2018r.

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji, a także w okresie rękojmi wynoszącym                5 lat, liczone od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.

- Czas, o którym mowa w ust. 1 może zostać na wniosek Zamawiającego wydłużony           lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu.

- Wykonawca będzie miał prawo i obowiązek pełnić swą funkcję w systemie ciągłym           w dzień i w nocy oraz dniach wolnych od pracy. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. 	zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego
regulowania należności za wykonywane usługi nadzoru,

2. 	przekazania Wykonawcy aktualnej i kompletnej dokumentacji technicznej 
i zezwolenia na realizację robót,

§ 5

Za wykonanie zakresu umownego prac określonego w § 2, ustala się wynagrodzenie w formie ryczałtu

w kwocie netto.................................. zł

powiększonej o podatek VAT (…....%) w wysokości: ................................. zł

co stanowi łącznie kwotę brutto:....................................... zł

słownie: ................................................................................................................................................

Zapłata za wystawione faktury następować będzie w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

§ 6

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy jest:

Krzysztof Jaros – Naczelnik Wydziału Inwestycji

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy jest:

..................................................................................................................................................

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca opóźnia się z podjęciem obowiązków nadzoru określonych w § 2 umowy 
i ich wykonywaniem,  a w szczególności:

- nie przystąpił do sprawowania obowiązków nadzoru w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

- zaniechał sprawowania obowiązków nadzoru nieprzerwanie przez okres 7 dni.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje obowiązki nadzoru nierzetelnie lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności niezgodnie                 z dokonanymi uzgodnieniami. Wówczas Zamawiający zapłaci wynagrodzenie             za pełnienie nadzoru nad wykonanym zakresem robót proporcjonalnie do ich udziału    w całości zadania.

- Ustalenie wartości, o której mowa w ust. 2 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający dokona oszacowania wykonania części umowy jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 7 ust.1, 2 w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w  § 5,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za przerwę w realizacji obowiązków nadzoru trwającą dłużej niż 7 dni spowodowaną przyczyną zależną  od Wykonawcy w wysokości 0,5 % całości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień przerwy powyżej 7 dni.

- Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy poprzez potrącenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg własnego wyboru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 9

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy          nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą Stron.

- Formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę wraz z załącznikami stanowią integralną część umowy.

§ 11

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy        dla miejsca wykonywania umowy.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§13

#### Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:			                  	WYKONAWCA:

Załącznik Nr 3

Informacja o ogólnych zasadach ochrony danych osobowych dla Wykonawców, będących osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, stosowanymi w Urzędzie Miasta Mława

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia     27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

- Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Urzędzie Miasta w Mławie, adres siedziby: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, dane kontaktowe: Tel. 23 654 33 82, e-mail: info@mlawa.pl

- W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, którym jest: Marcin Kurpiewski, e-mail: inspektor_ummlawa@open-audit.eu

- Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

- Administrator nie planuje powierzać danych osobowych innym osobom fizycznym czy organizacjom    a także nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                    z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie:WI.271.65.2018.EG;

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiadacie Państwo:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Po zapoznaniu się z powyższym:

„Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych– zwanym RODO, oświadczam, iż zostałam (em) poinformowana (y) o obowiązkach Administratora danych, którym jest Urząd Miasta Mława z siedzibą w Mławie, przy ul. Stary Rynek 19, wynikających z art. 13 rozporządzenia RODO oraz o moich prawach wynikających z art. 15 rozporządzenia RODO. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych do celów postępowania przetargowego realizowanego pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Płockiej w Mławie” w okresie od 09.07.2018r. do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, bądź w przypadku wyboru mojej oferty i podpisania ze mną umowy na wykonanie ww. zadania - do dnia 30.11.2023r., oraz na usunięcie tych danych po okresie, który został wskazany przez Administratora powyżej.

Oświadczam jednocześnie, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania        się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.”

……………………………………….

Data i podpis osoby fizycznej

Informacja Administratora:

- Administrator nie planuje przetwarzać zebranych danych do innych celów, niż powyżej wskazany.