**Miasto Mława**

**reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława**

**06-500 MŁAWA**

**ul. Stary Rynek 19**

**woj. mazowieckie**

# SPECYFIKACJA

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**na**

**pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”**

Materiały zatwierdzone przez:

Mława, czerwiec 2020 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy. Zamówienie jest realizowane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej  
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.

## DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

1. **Zamawiający Miasto Mława** z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława
2. **Wykonawca** podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia
3. **SIWZ** specyfikacja istotnych warunków zamówienia
4. **Ustawa PZP** Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

#### ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest:

**Miasto Mława** reprezentowane przez **Burmistrza Miasta Mława**

**Stary Rynek 19**

**06-500 Mława**

tel.: 23 654 33 82

faks: 23 654 36 52

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00.

#### SPOSÓB KOMUNIKACJI

1. **Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert wraz z załącznikami i oświadczeń, dotyczących niniejszego postępowania, w postaci elektronicznej.**

2. Zamawiający dopuszcza komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami tylko w formie pisemnej.

3. W zakresie:

1) zadawania pytań, dotyczących niniejszego postępowania,

2) przekazywania korespondencji **po otwarciu ofert**, ze wskazanym numerem postępowania w tytule (rozdział IV niniejszej SIWZ),

- Wykonawcy przekazują korespondencję na adres e-mail: [przetargi@mlawa.pl](mailto:przetargi@mlawa.pl), jak również **w oryginale** za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2018 poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, lub za pośrednictwem posłańca do Kancelarii Urzędu Miasta Mława.

**UWAGA:** Oryginał dokumentu będzie dopełnieniem wersji elektronicznej, a termin obligujący strony będzie liczony na dzień i godzinę wskazaną w raporcie, potwierdzającym dostarczenie wiadomości na adres e-mail.

1. Strona internetowa: [www.mlawa.pl](http://www.mlawa.pl)

#### OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako: **WI.271.15.2020.EG**

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane dla zadania pn.: **„Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”.**

* 1. Zamawiający powierzy Wykonawcy nadzór nad realizacją zadania w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie z Wykonawcą robót terminie.

2. Obowiązki ogólne.

1) podczas realizacji kontraktu na roboty:a) utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami procesu i Zamawiającym;b) monitorowanie i kontrola kontraktu na roboty pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym,c) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów,d) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu na roboty, e) nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i składanie sprawozdań oraz zestawień co dwa tygodnie dotyczących fizycznego i finansowego postępu i zaawansowania robót,f) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu na roboty (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenie jego interesów.

2) podczas okresu zgłaszania wad i monitorowania:po skończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad Wykonawca będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów. W szczególności, zadania te zawierają:a) regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę;b) wydanie opinii końcowej oraz sprawdzenie końcowego oświadczenia Wykonawcy;c) przygotowanie rozliczenia kontraktu,d) uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu.

3) Wykonawca zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego i dokona następujących czynności: a) pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony w rejestrze zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego. W przypadku niedostępności rejestru wpis uzupełnia się w następnym możliwym terminie.

b) monitorowanie postępu robót oraz nadzorowanie postępu robót w takich odstępach czasowych, aby zapewniona była skuteczność nadzoru,

c) podejmowanie decyzji w porozumieniu z Zamawiającym o: dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania wykorzystania przy realizacji robót,

d) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zawartej umowy, sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

e) udział w komisyjnym pobieraniu próbek do badań oraz powiadamiania Zamawiającego  
na 3 dni przed o zamiarze ich pobrania,

f) zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości;

g) organizowanie, wraz z Zamawiającym, cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego (co najmniej raz na 2 tygodnie) oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót,

h) sporządzanie protokołów ze spotkań i narad,

i) przeglądanie i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z robotami kontraktowymi,

j) przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego,

k) przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych,

l) ustalanie i określanie wartości wykonanych robót zgodnie z kontraktem,

ł) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską,

m) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw Wykonawcy, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie mających polskich certyfikatów,

n) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę,

o) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

ó) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to inwentaryzację geodezyjną w postaci map) w formie uzgodnionej z zamawiającym,

p) przeprowadzenie inspekcji końcowej, sporządzenie protokołu odbioru, listy usterek i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu,

q) skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń użytkowania (w przypadku takiej konieczności),

r) ścisła współpraca z nadzorem autorskim,

s) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,

t) zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

u) dostarczanie pełnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiającego,

w) wykonanie i przedstawianie Zamawiającemu sprawozdań oraz zestawień rzeczowo - kosztorysowych z wykonanych robót w odstępach co 2 tygodnie z podziałem na ulice. Zestawienia powinny obejmować okres bieżący i narastająco wskazywać ilość wykonanych robót z danej pozycji kosztorysowej,

x) wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji inwestycji i przekazanie jej na nośniku CD Zamawiającemu, po zakończeniu pełnienia funkcji inspektora wiodącego.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług wykonywanych przez podwykonawców.

4.W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w zakresie określonym w art. 36b ustawy Pzp oraz przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem podwykonawców do realizacji usługi, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której postanowienia nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy. Zastrzega się, że suma kosztów przeznaczonych dla podwykonawcy nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na realizację danego elementu, który ten element realizuje.

5. Zakres robót, nad którym pełnić należy nadzór określony jest w dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej pod linkiem: <http://www.bip.mlawa.pl/zamowienie-publiczne/poprawa-spojnosci-komunikacyjnej-miasta-mlawa-poprzez-budowe-drugiego-etapu>

6. Zamawiający **nie stawia wymagania**, o którym mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy PZP związanego z realizacją niniejszego zamówienia.

1. Kody i nazwy stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

1. Oferty częściowe i wariantowe: Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
2. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Pzp.
3. Zamawiający informuje, że **stosuje procedurę odwróconą** zgodnie z art. 24aa Ustawy Pzp.

#### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót, będących przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na **11 miesięcy od daty zawarcia umowy przez Wykonawcę robót.**

2. Świadczenie usług obejmuje okres faktycznego wykonywania robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji, a także w okresie rękojmi wynoszącym 5 lat, liczonych od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.

#### SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę netto i brutto dla całości zadania oraz dokona podziału na składniki cenotwórcze dla poszczególnych odcinków ulic, wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.
2. Zamawiający dopuszcza rozliczenie jedynie w walucie polskiej.

#### OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

**Kryterium 1: Cena – 60%**

**Kryterium 2: Ilość wizyt kontrolnych na budowie – 40%**

Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert w kryterium **Cena** obliczana będzie według wzoru:

**PC1 = ( CON/CDO ) x 60%**

w którym:

PC1 - ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę

CON - cena brutto oferty najtańszej

CDO – cena brutto danej oferty (ocenianej)

60 – waga kryterium (60%)

Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert w **Kryterium 2: Ilość wizyt kontrolnych na budowie,** obliczana będzie według wzoru:

**PC2**

Co najmniej 5 wizyt kontrolnych w tygodniu – 40 pkt

Co najmniej 4 wizyty kontrolne w tygodniu – 20 pkt

Co najmniej 3 wizyty kontrolne w tygodniu – 0 pkt

Jako wizytę kontrolną na budowie rozumie się zgodnie z zapisami umowy monitorowanie postępu robót oraz nadzorowanie postępu robót tak, aby zapewniona była skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż określona w ofercie ilość wizyt kontrolnych w tygodniu.

Za pojedynczą wizytę kontrolną traktowany jest pobyt inspektora wiodącego lub osoby z zespołu inspektorów na terenie budowy w jednym konkretnym dniu. Wizyta w danym dniu odnotowana jest w dzienniku wizyt kontrolnych na budowie, który zakłada Wykonawca i po dokonaniu pierwszego wpisu, pozostawia dziennik w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Mława.

Sumaryczna punktacja : **PC1+ PC2**

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

#### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
2. posiadają uprawnienia w branży drogowej i będą pełnić funkcję inspektora wiodącego,
3. wykażą, że jako inspektorzy wiodący z uprawnieniami w branży drogowej, posiadają w składzie zespołu nadzorującego inspektorów z uprawnieniami w branży: sanitarnej – min. 1 osoba, elektrycznej – min. 1 osoba, telekomunikacyjnej - min. 1 osoba oraz min. po 1 osobie innych inspektorów niż wymienieni powyżej, z uprawnieniami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

1) doświadczenia:

a) wykażą, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę **dwóch** nadzorów inwestorskich nad budową dróg o długości nie krótszej niż 700,00 m każda, w skład której wchodzi budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą w branżach: kanalizacja deszczowa i oświetlenie, w ramach każdej realizacji.

#### PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy PZP.

#### OPIS SPOSÓBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

**1. Wymagania ogólne:**

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze lub pismem odręcznym.

4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez Wykonawcę.

5) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

6) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę pod rygorem nie uznania poprawki.

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia**

Oferta powinna składać się z :

* 1. formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,
  2. zestawu oświadczeń i dokumentów.

**3. Opakowanie oferty**

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: ***Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”*** *i* ***Nie otwierać przed dniem 10.07.2020 r. godz. 11.00.***

**4. Tajemnica przedsiębiorstwa**

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: **Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa**. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

**5. Zmiana lub wycofanie oferty**

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem ***zmiana*.**

2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane  
w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane  
to powiadomienie, należy opatrzyć napisem ***wycofane***.

#### WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ

1. Do oferty Wykonawca dołącza obligatoryjnie:
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert, wg wzoru - załącznika nr 2 do SIWZ. zgodnie z Art. 25a ust 1,

oraz fakultatywnie:

1. zestawienie podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć realizację zamówienia lub jego części, wg wzoru – załącznika nr 5.

2. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

***Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.***

#### WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA (ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP):

Zamawiający nie będzie wzywał do dokumentów z art. 25 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP.

#### WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP):

* + - 1. **Wykaz usług nadzoru inwestorskiego,** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ze wskazaniem usługi, wartości wykonanej usługi, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, zaświadczających o jakości wykonanych usług, przy czym dowodami są referencje/poświadczenia.
      2. **Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego**, na podstawie załącznika nr 8 pod nazwą: ORGANIZACJA ZESPOŁU – WYKAZ OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU NADZORU INWESTORSKIEGO. **Zamawiający wymaga, aby każdy z inspektorów nadzoru posiadał min. 5 letnie doświadczenie (minimalny okres posiadania uprawnień w danej branży).**

#### WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP):

Zamawiający, może wezwać Wykonawcę do dostarczenia dokumentówwymienionych w rozdziale XIV niniejszej SIWZ, wykazujących wykonanie **dwóch** nadzorów inwestorskich nad budową dróg o długości nie krótszej niż 700,00 m każda, w skład której wchodzi budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą w branżach: kanalizacja deszczowa i oświetlenie, w ramach każdej realizacji.

1. **INNE DOKUMENTY**

**Zestawienie podwykonawców**, którym Wykonawca zamierza powierzyć realizację zamówienia lub jego części, sporządzone wg wzoru – załącznik nr 5.

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.

**Termin składania ofert upływa w dniu 10.07.2020 *r.******o******godz. 11:00*** (czasu lokalnego). Zamawiający informuje, że ze względu na procedury kwarantanny korespondencji przychodzącej do Urzędu Miasta Mława, przy wejściu ustawiona jest odrębna urna do wrzucania ofert. Wobec powyższego należy przekazać wiadomość kurierom o przesyłce z zawartością oferty, aby mogli wrzucić ofertę do właściwej urny bądź poinformować pracowników Kancelarii Urzędu o zamiarze złożenia oferty w urnie. Wskazujemy, że koperty przesyłowe (kurierskie) powinny być opisane w sposób jednoznacznie wskazujący na zawartość w nich oferty.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.

**Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Mława, w dniu *10.07.2020 r. o godz. 11.30*** (czasu lokalnego). Publiczna sesja otwarcia ofert dostępna będzie w trybie online pod linkiem: <https://meetingsemea12.webex.com/meet/piotr.tomaszewski> Sugeruje się korzystanie z wersji przeglądarkowej aplikacji.

#### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

* + - 1. Zamawiający informuje, że Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
      2. Przepisy art. 85 ust. 2-4 ustawy PZP regulują przedłużenie terminu związania ofertą.

#### INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest, pod rygorem uchylania  
się od podpisania umowy, przedłożyć zamawiającemu kopię uprawnień oraz aktualną przynależność do izby inżynierów budownictwa wraz z oświadczeniem o podjęciu obowiązków inspektora wiodącego. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy również kopie uprawnień i przynależność do izby inżynierów budownictwa pozostałych inspektorów, wchodzących w skład zespołu.

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. **WARUNKI UMOWY**

Warunkiumowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ.

1. **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Ustawy PZP – „Środki ochrony prawnej”.

#### INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Szczegóły dotyczące treści umów zawiera załącznik Nr 4 do SIWZ. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi zamawiający na podstawie art. 143b ust 8 ustawy Pzp nie określa niższej wartości umów, od której zachodzi obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

4. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

5. Zamawiający nie określa specyficznych wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo.

#### WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Składniki cenotwórcze – załącznik nr 1a do formularza ofertowego.
3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Zestawienie podwykonawców – załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Wzór OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ.
8. Informacja o ogólnych zasadach ochrony danych osobowych, stosowanych w Urzędzie Miasta Mława - załącznik nr 7 do SIWZ.
9. Organizacja zespołu – wykaz osób wchodzących w skład zespołu nadzoru inwestorskiego **-** załącznik nr 8 do SIWZ

**Załącznik Nr 1 do SIWZ**

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”**

**Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu

NIP

REGON

e-mail

Mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo.

(**niepotrzebne skreślić**)

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

Miasto Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19,

06-500 Mława

W odpowiedzi na ogłoszenie do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”,** oferuję wykonanie zamówienia objętego postępowaniem – zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz składnikami cenotwórczymi, stanowiącymi załącznik nr 1a do formularza ofertowego za łączną kwotę:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Odcinek zgodnie z dokumentacją projektową** | **Branże** | **Cena (zł)** | | |
| **Netto** | **VAT** | **Brutto** |
| 1 | Odcinek PK1-PK2 | branża drogowa |  |  |  |
| branża telekomunikacyjna |  |  |  |
| branża elektryczna |  |  |  |
| branża gazowa |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja deszczowa) |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja sanitarna) |  |  |  |
| branża sieć wodociągowa |  |  |  |
| 2 | Odcinek PK3-PK4 | branża drogowa |  |  |  |
| branża telekomunikacyjna |  |  |  |
| branża elektryczna |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja deszczowa) |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja sanitarna) |  |  |  |
| branża  wodociągowa |  |  |  |
| 3 | Odcinek PK5-PK6 | branża drogowa |  |  |  |
| branża elektryczna |  |  |  |
| branża telekomunikacyjna |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja deszczowa) |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja sanitarna) |  |  |  |
| branża wodociągowa |  |  |  |
| 4 | Odcinek PK7-PK8 | branża drogowa |  |  |  |
| branża elektryczna |  |  |  |
| branża telekomunikacyjna |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja deszczowa) |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja sanitarna) |  |  |  |
| branża wodociągowa |  |  |  |
| 5 | Odcinek PK9-PK10 | branża drogowa |  |  |  |
| branża telekomunikacyjna |  |  |  |
| branża elektryczna |  |  |  |
| branża gazowa |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja deszczowa) |  |  |  |
| branża wodociągowa |  |  |  |
| **Łącznie** | | | **0,00 zł** | **0,00 zł** | **0,00 zł** |

* 1. **ŁĄCZNIE (1 + 2 + 3 + 4 + 5):**

**cenę ryczałtową netto: ……………………………………………………………….…………zł**

**podatek VAT: …………………………………………………………………………………...zł**

**cenę ryczałtową brutto: ………………….……………………………………...…………….. zł**

**słownie złotych: ………………………………………………………………………………… zł**

Termin płatności faktury: **21 dni.**

**Oświadczam, że:**Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

1. od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót, będących przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na **11 miesięcy od daty zawarcia umowy przez Wykonawcę robót,**

2. świadczenie usług obejmuje okres faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego inwestycji, a także w okresie rękojmi wynoszącym 5 lat, liczonych od daty dokonania odbioru końcowego zamówienia.

Informuję, że mój statut VAT to: **czynny/ zwolniony/ niezarejestrowany\*** (\*Niepotrzebne skreślić)

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres **30** dni licząc od upływu składania ofert.

Oświadczam, iż część zamówienia powierzę **podwykonawcom / nie powierzę podwykonawcom\*** (\*Niepotrzebne skreślić)

Powierzę następujący zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego podwykonawcom:

1. ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………..……………………………………………..…………………………………….....

**Do oferty załączam:** ……………………………………….…………..…………………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………

Oświadczam (***dotyczy osób fizycznych, również prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą),*** że zapoznałem się z informacją dla Wykonawców, dotyczącą ochrony danych osobowych obejmującą prawa i obowiązki zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SIWZ.

*Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych– zwanym RODO, oświadczam, iż zostałam (em) poinformowana (y) o obowiązkach Administratora danych, którym jest Urząd Miasta Mława z siedzibą w Mławie, przy ul. Stary Rynek 19, wynikających z Art. 13 rozporządzenia RODO oraz o moich prawach wynikających z Art. 15 rozporządzenia RODO. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych do celów postępowania na* **pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”*,*** *oraz na usunięcie tych danych po okresie, który został wskazany przez Administratora powyżej.*

*Oświadczam jednocześnie, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w Art. 13 oraz Art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.”*

.........................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 1a do formularza ofertowego**

**SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE**

**dla zadania pn.: pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Branże | Cena (zł) | | |
| Netto | VAT | Brutto |
| **Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”** | Branża - drogowa |  |  |  |
| Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa |  |  |  |
| Branża sanitarna - kanalizacja sanitarna |  |  |  |
| Branża sanitarna - wodociągowa |  |  |  |
| Branża sanitarna - sieć gazowa |  |  |  |
| Branża elektryczna |  |  |  |
| Branża teletechniczna |  |  |  |

……………………………………………

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik Nr 2 do SIWZ**

Pieczęć firmowa Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”,** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego Miasto Mława.

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w **art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 Ustawy Pzp**.
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………… r.

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

**JEŚLI DOTYCZY**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

składane na podstawie art. 25a ust. 3 Ustawy PZP na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”,** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego Miasto Mława.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczących zdolności technicznej  
i zawodowej*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów *(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG):*

1. ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…….
2. ..…………………………………………..………………………………………………………      …………………………………………………………………………………………………..

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, **nie zachodzą podstawy wykluczenia** na podstawie przesłanek określonych w **art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 Ustawy Pzp**.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………… r.

Podpis (y) i pieczęć imienna osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik Nr 3 do SIWZ**

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (WZÓR)**

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp

**Ja/My niżej podpisani,** …………………………….….……………..……..……………………

*(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)*

**działający w imieniu** .....................................................................................................................

*(wpisać nazwę i adres podmiotu)*

oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na **pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”,** prowadzonego przez Zamawiającego: Miasto Mława, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, udostępniamy Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

*(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)*

**nasze zasoby, tj.:**

**1. Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy, w zakresie wymaganego doświadczenia Wykonawcy:**

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..………………….…………………………………………

*(należy szczegółowo określić co zostanie udostępnione Wykonawcy oraz jaką część prac lub czynności będzie wykonywał inny podmiot*)

**2. Zdolność techniczna lub zawodowa osób skierowanych do realizacji zamówienia, w zakresie osób odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi wymaganych przez Zamawiającego:**

……………………………...…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………………………………………………………………...…………………………………………………

*(należy szczegółowo określić, kto zostanie udostępniony Wykonawcy i jakie czynności będzie wykonywał)*

**3. Ponadto oświadczam/y, że:**

1) **udostępniam/y wskazane wyżej zdolności** na cały okres realizacji zamówienia, tj.

…………………………………………………….……………………………………………………

*(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu zamówienia)*

2) **wymienione zdolności zostaną udostępnione** Wykonawcy na podstawie umowy:

…………………………………………………………………………………………………………

*(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)*

3) **nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy Pzp.

.........................................,dn. ............................

*Miejsce i data złożenia zobowiązania* ……………….………............................

Podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego

**POUCZENIE**

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innego podmiotu, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w Art. 22a Ustawy PZP, jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że nie zachodzą w stosunku do podmiotu trzeciego podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy PZP, a na żądanie Zamawiającego przedkłada także wszystkie dokumenty określone w SIWZ dotyczące tego podmiotu potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

**Załącznik Nr 4 do SIWZ**

**Istotne postanowienia umowy**

W dniu ................................... w Mławie pomiędzy:

**Miastem Mława,** z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, NIP: 569 176 00 34

zwanym dalej **Zamawiającym,**

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława Justyny Aptewicz

a

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej **Wykonawcą**

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

została zawarta umowa na zadanie pn.: **pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”**, która jest konsekwencją zamówienia publicznego **Nr WI.271.15.2020.EG,** realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:

**§ 1**

* 1. Zamawiający na podstawie przeprowadzonego postępowania powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: **pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”.**

2. Wykonawca utworzy zespół nadzoru inwestorskiego, składający się z osób posiadających wymagane prawem uprawnienia. Zamawiający wymaga, aby inspektor wiodący z uprawnieniami w branży drogowej, posiadał w składzie zespołu nadzorującego inspektorów z uprawnieniami w branży: sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz innych inspektorów z uprawnieniami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający planuje finansować zadanie w latach **2020-2021.**

**§ 2**

* 1. Zamawiający powierzy Wykonawcy nadzór nad realizacją zadania w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie z Wykonawcą robót terminie.

2. Obowiązki ogólne.

1) podczas realizacji kontraktu na roboty:a) utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami procesu i Zamawiającym;b) monitorowanie i kontrola kontraktu na roboty pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym,c) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów,d) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu na roboty, e) nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i składanie sprawozdań oraz zestawień co dwa tygodnie dotyczących fizycznego i finansowego postępu i zaawansowania robót,f) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu na roboty (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenie jego interesów.

2) podczas okresu zgłaszania wad i monitorowania:po skończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad Wykonawca będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów. W szczególności, zadania te zawierają:a) regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę;b) wydanie opinii końcowej oraz sprawdzenie końcowego oświadczenia Wykonawcy;c) przygotowanie rozliczenia kontraktu,d) uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu.

3) Wykonawca zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego i dokona następujących czynności: a) pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony w rejestrze zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego. W przypadku niedostępności rejestru wpis uzupełnia się w następnym możliwym terminie.

b) monitorowanie postępu robót oraz nadzorowanie postępu robót w takich odstępach czasowych, aby zapewniona była skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż … wizyt kontrolnych na budowie w tygodniu,

- dziennik wizyt kontrolnych na budowie zakłada Wykonawca i po dokonaniu pierwszego wpisu, pozostawia dziennik w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Mława,

- po każdej wizycie na budowie Wykonawca lub osoba z zespołu inspektorów, zobligowany jest do odnotowania jej w dzienniku wizyt.

c) podejmowanie decyzji w porozumieniu z Zamawiającym o: dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania wykorzystania przy realizacji robót,

d) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zawartej umowy, sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

e) udział w komisyjnym pobieraniu próbek do badań oraz powiadamiania Zamawiającego na 3 dni przed o zamiarze ich pobrania,

f) zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości;

g) organizowanie, wraz z Zamawiającym, cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego (co najmniej raz na 2 tygodnie) oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót,

h) sporządzanie protokołów ze spotkań i narad,

i) przeglądanie i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z robotami kontraktowymi,

j) przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego,

k) przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych,

l) ustalanie i określanie wartości wykonanych robót zgodnie z kontraktem,

ł) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską,

m) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw Wykonawcy, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie mających polskich certyfikatów,

n) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę,

o) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

ó) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to inwentaryzację geodezyjną w postaci map) w formie uzgodnionej z zamawiającym,

p) przeprowadzenie inspekcji końcowej, sporządzenie protokołu odbioru, listy usterek i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu,

q) skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń użytkowania (w przypadku takiej konieczności),

r) ścisła współpraca z nadzorem autorskim,

s) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,

t) zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

u) dostarczanie pełnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiającego,

w) wykonanie i przedstawianie Zamawiającemu sprawozdań oraz zestawień rzeczowo - kosztorysowych z wykonanych robót w odstępach co 2 tygodnie z podziałem na ulice. Zestawienia powinny obejmować okres bieżący i narastająco wskazywać ilość wykonanych robót z danej pozycji kosztorysowej,

x) wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji inwestycji i przekazanie jej na nośniku CD Zamawiającemu, po zakończeniu pełnienia funkcji inspektora wiodącego.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług wykonywanych przez podwykonawców.

4.W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w zakresie określonym w art. 36b ustawy Pzp oraz przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem podwykonawców do realizacji usługi, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której postanowienia nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy. Zastrzega się, że suma kosztów przeznaczonych dla podwykonawcy nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na realizację danego elementu, który ten element realizuje.

**§ 3**

* + 1. Termin wykonania zamówienia ustala się następująco:

1) rozpoczęcie robót – od dnia zawarcia umowy,

2) zakończenie robót – do dnia zakończenia i rozliczenia robót, będących przedmiotem nadzoru. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się na **11 miesięcy od daty zawarcia umowy przez Wykonawcę robót.**

* + 1. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 może zostać na wniosek Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu.
    2. Wykonawca będzie miał prawo i obowiązek pełnić swą funkcję w systemie ciągłym w dzień i w nocy oraz dniach wolnych od pracy. Nie podlega to dodatkowemu wynagrodzeniu.

**§ 4**

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego regulowania należności za wykonywane usługi nadzoru,

2) przekazania Wykonawcy aktualnej i kompletnej dokumentacji technicznej, kopii pozwolenia na budowę, kopii kosztorysu i kopii umowy wykonawcy robót budowlanych.

**§ 5**

* + 1. Wartość przedmiotu zamówienia stanowi wynagrodzenie ryczałtowe tj.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Odcinek zgodnie z dokumentacją projektową** | **Branże** | **Cena (zł)** | | |
| **Netto** | **VAT** | **Brutto** |
| 1 | Odcinek PK1-PK2 | branża drogowa |  |  |  |
| branża telekomunikacyjna |  |  |  |
| branża elektryczna |  |  |  |
| branża gazowa |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja deszczowa) |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja sanitarna) |  |  |  |
| branża  wodociągowa |  |  |  |
| 2 | Odcinek PK3-PK4 | branża drogowa |  |  |  |
| branża telekomunikacyjna |  |  |  |
| branża elektryczna |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja deszczowa) |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja sanitarna) |  |  |  |
| branża  wodociągowa |  |  |  |
| 3 | Odcinek PK5-PK6 | branża drogowa |  |  |  |
| branża elektryczna |  |  |  |
| branża telekomunikacyjna |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja deszczowa) |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja sanitarna) |  |  |  |
| branża  wodociągowa |  |  |  |
| 4 | Odcinek PK7-PK8 | branża drogowa |  |  |  |
| branża elektryczna |  |  |  |
| branża telekomunikacyjna |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja deszczowa) |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja sanitarna) |  |  |  |
| branża wodociągowa |  |  |  |
| 5 | Odcinek PK9-PK10 | branża drogowa |  |  |  |
| branża telekomunikacyjna |  |  |  |
| branża elektryczna |  |  |  |
| branża gazowa |  |  |  |
| branża sanitarna  (kanalizacja deszczowa) |  |  |  |
| branża  wodociągowa |  |  |  |
| **Łącznie** | | | **0,00 zł** | **0,00 zł** | **0,00 zł** |

* + 1. **ŁĄCZNIE (1 + 2 + 3 + 4 + 5):**

**cenę ryczałtową netto: ……………………………………………………………….…………zł**

**podatek VAT: …………………………………………………………………………………...zł**

**cenę ryczałtową brutto: ………………….……………………………………...…………….. zł**

**słownie złotych: …………………………………………………………………………………zł** zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

* + 1. Zamawiający określa iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy rozliczone będzie na podstawie odrębnego protokołu odbioru usługi nadzoru i faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego wykonania robót.

1) Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności na podwykonawcę. Każda z przedmiotowych cesji rozpatrywana będzie odrębnie.

**§ 6**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturze VAT.
3. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur.
5. Wynagrodzenie wykonawcy będącego czynnym podatnikiem VAT będzie uiszczane z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze Nr do którego jest prowadzony rachunek VAT
6. Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT oświadcza, iż wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest zgodny z wykazem, o których mowa w art. 96b ustawy o VAT (tzw. białą listą podatników).
7. Wykonawca oświadcza, iż poinformuje Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego.
8. Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT oświadcza, iż do nowego rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7 będzie prowadzony rachunek VAT.
9. Zamawiający nie odpowiada za niedokonanie płatności w terminie, jeśli zwłoka wynika z braku zapewnienia przez Wykonawcę będącego czynnym podatnikiem VAT możliwości dokonania płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, w szczególności z powodu braku rachunku VAT do podanego rachunku bankowego."

10. W przypadku wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez Podwykonawców, o których mowa w § 3 ust. 5 umowy, zapłata należności za wykonane roboty będzie następująca:

1. Wykonawca, wraz ze złożoną fakturą przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres robót oraz oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcą za wykonany zakres robót,
2. Termin dokonania zapłaty podwykonawcy ustala się na **14 dni** od dnia odbioru robót,
3. Wszelkie zasady zawierania umów o podwykonawstwo, określone w umowie, dotyczą tożsamo zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

**§ 7**

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy jest Dariusz Nieznański – Naczelnik Wydziału Inwestycji.

2. Wykonawca jest Inspektorem wiodącym w specjalności drogowej i w sprawach związanych z realizacją umowy.

1. W skład zespołu Inspektora Nadzoru wchodzą:

1) ……………………..……… - inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej,

2) ……………………………. - inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej,

3) ………………..…………… - inspektor nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej.

4) ………………..…………… - inspektor nadzoru w specjalności ………………………...

**§ 8**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich wykonywaniem, a w szczególności:
2. nie przystąpił do realizacji robót w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
3. zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres 7 dni.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje obowiązki nadzoru nierzetelnie lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami. Wówczas Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad wykonanym zakresem robót proporcjonalnie do ich udziału w całości zadania.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokołu zaawansowania prac.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego inspektor nadzoru powinien ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę robót, a także wartość nie zużytych i pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
8. Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 2 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

**§ 9**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 8 ust.1, ust. 2 w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 2,
3. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 2,
4. za przerwę w realizacji obowiązków nadzoru trwającą dłużej niż 7 dni spowodowaną przyczyną zależną od Wykonawcy w wysokości 0,1 % całości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień przerwy powyżej 7 dni.
5. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% całości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia względem danego podwykonawcy,
6. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
   o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto dotyczącego danego podwykonawcy,
7. Zamawiający może potrącić kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy poprzez potrącenia z wystawianych faktur.

3. Górny limit kar umownych, do których naliczenia uprawniony jest Zamawiający stanowi wysokość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

**§ 10**

1. Kary umowne, o których mowa w § 9 ust. 1 ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:

1. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
2. za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

**§ 11**

#### Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

* 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  
     (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

**§ 12**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843  
   z późn. zm.), przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.
2. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**Załącznik Nr 5 do SIWZ**

**ZESTAWIENIE PODWYKONAWCÓW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Nazwa podmiotu (nieobowiązkowa)** |  |
| **Zakres czynności powierzonych do wykonania** |  |
| 2. | **Nazwa podmiotu (nieobowiązkowa)** |  |
| **Zakres czynności powierzonych  do wykonania** |  |

*\* powtórzyć tabelę w razie konieczności*

...................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

**Załącznik Nr 6 do SIWZ**

…………………………………….……

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

...................................., dnia ........................

**OŚWIADCZENIE**

**o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,**

**o której mowa w Art. 24 ust. 1 pkt. 23** **ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”** oświadczam, że na dzień składania ofert:

nie należy do grupy kapitałowej[[1]](#footnote-1) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.)\*

należy do grupy kapitałowej[[2]](#footnote-2) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę)\*:

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..……………………

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

…………………………..............................................................

*(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)*

\* właściwe zaznaczyć znakiem X

…………………………………….…………

*(nazwa i adres Wykonawcy wchodzącego w skład Konsorcjum)*

**UWAGA:**

**W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Art. 86 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.**

**Załącznik Nr 7 do SIWZ**

**Informacja o ogólnych zasadach ochrony danych osobowych, stosowanych w Urzędzie Miasta Mława**

**Na podstawie Art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:**

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Urząd Miasta w Mławie, adres siedziby: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, dane kontaktowe: Tel. 23 654 33 82, e-mail: [info@mlawa.pl](mailto:info@mlawa.pl)
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, którym jest: Marcin Kurpiewski**,** e-mail: [ido@mlawa.](mailto:ido@mlawa.)pl
3. Niniejsze zasady obejmują następujące kategorie osób biorące udział w postępowaniu:
   1. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
   2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
   3. członkowie organu zarządzającego wykonawcy, będący osobami fizycznymi,
   4. pełnomocnicy wykonawców będący osobami fizycznymi.
4. Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
5. Administrator nie planuje powierzać danych osobowych innym osobom fizycznym czy organizacjom a także nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
6. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr **WI.271.15.2020.EG**;
7. Jeżeli ma zastosowanie, odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Art. 8 oraz Art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”;
8. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat a jeżeli okres realizacji umowy będzie dłuższy - cały okres trwania umowy;
9. W przypadku zamówień o wartości powyżej 30 tyś euro, obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy o osobie biorącej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawcy w myśl zasady jawności takiego postępowania jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do Art. 22 RODO;
11. posiadacie Państwo:
    1. na podstawie Art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
    2. na podstawie Art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
    3. na podstawie Art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w Art. 18 ust. 2 RODO;
    4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

12. Nie przysługuje Państwu:

1. w związku z Art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w Art. 20 RODO;
3. na podstawie Art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Informacja Administratora:**

*Administrator nie planuje przetwarzać zebranych danych do innych celów, niż powyżej wskazany.*

**Załącznik Nr 8 do SIWZ**

**Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”**

**ORGANIZACJA ZESPOŁU – WYKAZ OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU NADZORU INWESTORSKIEGO**

…………………………………………………………………………………………………..

*Nazwa i adres wykonawcy*

Wykaz osób wchodzących w skład zespołu nadzoru inwestorskiego: inspektor nadzoru (wiodący) i inspektorzy nadzoru poszczególnych branż.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr uprawnień** | **Branża** | **Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru (w latach – min. 5 lat)** | **Zakres czynności i odpowiedzialności** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

…………….……. *,* dnia …..……………….2020 r.

(miejscowość)

………………………………………………………..

*(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy)*

1. Zgodnie z Art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. [↑](#footnote-ref-1)
2. j.w. [↑](#footnote-ref-2)