**MIASTO MŁAWA**

**reprezentowane przez**

**BURMISTRZA MIASTA MŁAWA**

**06-500 MŁAWA**

**ul. Stary Rynek 19**

**woj. mazowieckie**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**na USŁUGĘ pod nazwą:**

**„Oczyszczanie terenów miejskich, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie w latach 2023-2025”**

**Tryb udzielanego zamówienia: przetarg nieograniczony.**

Materiały zatwierdzone przez:

Mława, listopad 2022 r.

**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

WSTĘP

Niniejsza specyfikacja warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Specyfikację warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm**.)**, dalej zwaną „Ustawą PZP”oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy Ustawy PZP.

#### **I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

Miasto Mława

Stary Rynek 19

06-500 Mława

tel.: 23 654 33 82

adres strony internetowej: www.mlawa.pl

poczta elektroniczna: info@mlawa.pl

strona internetowa prowadzonego postępowania: www.miniportal.uzp.gov.pl

#### **II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.mlawa.pl/zamowienia-publiczne.

#### **III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

#### Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 Ustawy PZP.

#### **IV. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

#### Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

#### **V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie oznaczone jest numerem: **WGK.271.47.2022.EM**

2. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie terenów miejskich, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w latach 2023 - 2025 z podziałem na 2 części:

Część I - Oczyszczanie terenów miejskich w Mławie,

Część II - Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie.

3. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Część I i część II mogą być udzielone łącznie jednemu Wykonawcy.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Dla części I: Oczyszczanie terenów miejskich w Mławie

90610000-6, 906110.00-3, 90612000-0

Dla części II: Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie

77310000-6, 77340000-5

5. Opis przedmiotu zamówienia jest wskazany: dla części I w Załączniku Nr 2 a dla części II w Załączniku Nr 5 do niniejszej SWZ.

**VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający określa okres obowiązywania zamówienia w miesiącach: 36 miesięcy

1). Termin rozpoczęcia realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy.

2). Termin zakończenia realizacji zadania: 31 grudnia 2025 r.

**VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY**

#### 1. Projektowane postanowienia umowy (dalej używany skrót PPU) dla części I zamieszczone są w Załączniku Nr 4 do SWZ, natomiast PPU dla części II zamieszczone są w Załączniku Nr 7 do SWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych w PPU.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, zgodnie z postanowieniami umowy przewidzianymi w PPU dla części I i dla części II.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści zawartej umowy, w tym zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP w przypadku nowelizacji obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa obowiązującego w zakresie przedmiotu zamówienia, wpływającej na sposób świadczenia przedmiotu umowy lub na cenę tegoż przedmiotu, w przypadku gdyby po zakończeniu postępowania, doszło do ww. zmiany na poziomie ustawy.

**VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami i Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu możliwa jest jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu miniPortalu, udostępnionego na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> zintegrowanego z dedykowanymi formularzami na e- PUAP, za pomocą których można składać oferty oraz komunikować się z Zamawiającym, korzystając z następujących formularzy: formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularz do komunikacji.

**UWAGA:** Czynności podjęte przez Wykonawcę przy użyciu poczty elektronicznej będą bezskuteczne.

2. Udział Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu równoznaczny jest z akceptacją treści:

1) regulaminu korzystania z systemu miniPortal,

2) warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3. Wykonawca we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem posługuje się identyfikatorem postępowania, dostępnym na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu. Link do postępowania oraz ID (32 znakowym) postępowania z miniPortalu Zamawiający przekaże Wykonawcom w dniu zamieszczenia SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4. Wymagania sprzętowo – aplikacyjne, umożliwiające Wykonawcom wzięcie udziału w postępowaniu:

1) posiadanie (założenie) przez Wykonawcę konta na ePUAP,

2) dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,

3) system operacyjny MS Windows,

4) zainstalowana jedna z przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20, Microsoft Edge

5) włączona obsługa JavaScript,

6) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdt

7) zainstalowany program antywirusowy.

8) aplikacja systemu miniPortal działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych jest następująca:

1. specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2. format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
3. oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

5. Dozwolone formaty plików: pdf, txt, doc, xls, docx, xlsx, csv i jpg są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji, narzędzi i urządzeń.

**IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69**

#### Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w Rozdziale VIII.

#### **X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Piotr Tomaszewski Przewodniczący Komisji Przetargowej.

tel. 23 654 64 42 w. 500, e-mail: piotr.tomaszewski@mlawa.pl

Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne   
i nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, dokumentów zamówienia oraz ofert.

#### **XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

#### Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 27.02.2023r**.

#### **XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Wykonawca w Formularzu ofertowym wskazuje te części zamówienia, na które składa ofertę. Zamówienie jest podzielone na części.

2. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### 3. Wykonawca składa ofertę, odpowiadającą wymogom określonym w SWZ.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Wykonawca powinien złożyć ofertę wraz z wymaganymi dokumentami pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Wykonawca składając podpis musi zadbać o poprawność działania własnego oprogramowania do podpisu oraz o aktualność certyfikatu podpisu.

8. Wykonawcy podpisujący plik w formacie .zip mają możliwość jedynie zastosowania wyłącznie zewnętrznej ścieżki podpisu (format XAdES), co skutkuje wygenerowaniem dwóch plików podpisu, które Wykonawca przekazuje Zamawiającemu.

9**.** Dokumenty elektroniczne, zawierające informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 18 Ustawy PZP, wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji przekazuje je Zamawiającemu w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym w nazwie pliku **„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”** a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty szyfruje.

**10. Ofertę stanowią następujące dokumenty:**

1) formularz ofertowy dla części I i dla części II, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, wraz z załącznikiem nr 3 do SWZ dla części I i załącznikiem nr 6 do SWZ dla części II.

2) oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1 Ustawy PZP (JEDZ),

3) oświadczenie Wykonawcy - na podstawie **art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego –** Załącznik nr 12 do SWZ*,*

4) dokument – zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ,

5) oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium, dla każdej z części oddzielnie.

**6) pozostałe dokumenty – jeśli dotyczy, składane wraz z ofertą:**

a) dokument potwierdzający zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 13 do SWZ,

b) dokument JEDZ sporządzony i podpisany przez podmiot udostępniający zasoby,

1. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - na podstawie **art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego –** Załącznik nr 12 do SWZ*,*

d) dokument JEDZ dla podwykonawcy składny przez Wykonawców,

1. oświadczenie podwykonawcy - na podstawie **art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego –** Załącznik nr 12 do SWZ*,*
2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument JEDZ sporządzony i podpisany przez każdego z Wykonawców,
3. oświadczenie każdego z Wykonawców - na podstawie **art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego –** Załącznik nr 12 do SWZ*,*

h) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy PZP, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 14 do SWZ,

i) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności) lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

j) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy PZP.

**7) pozostałe dokumenty – składane na wezwanie Zamawiającego:**

a) **na wezwanie Zamawiającego:** podmiotowe środki dowodowe na spełnienie warunków udziału w postępowaniu i wykluczenie, zawarte w rozdziałach XVI i XVII niniejszej SWZ.

11. Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, należy sporządzić w postaci elektronicznej, w formatach pdf, txt, doc, xls, docx, xlsx, csv i jpg, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

**12. Oferta złożona za pośrednictwem systemu miniPortal powinna zostać opatrzona właściwym podpisem elektronicznym, złożonym bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy.** Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP z uwagi na niezgodność z art. 63 Ustawy PZP.

**UWAGA:** Maksymalny rozmiar zaszyfrowanego załącznika może mieć maksymalnie **150 MB**. W sytuacji, gdy rozmiar zaszyfrowanego (podczas szyfrowania plik może zwiększyć swój rozmiar) pliku przekracza 150 MB, przed przystąpieniem do szyfrowania należy dokumenty, podzielić i skompresować do odpowiedniej ilości plików .zip.

13. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

14. Zamawiający **nie stosuje** art. 93 ust. 1 pkt 1-4.

15. Zamawiający **nie stosuje** art. 131 ust. 2 i nie wymaga od Wykonawców złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej i sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

#### **XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.

1. Przygotowaną ofertę Wykonawca szyfruje na miniPortalu (bezpośrednio, bez wymogu pobrania zewnętrznej aplikacji), odnajdując postępowanie za pomocą identyfikatora i przesyła na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na wskazany adres http://www.epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UMMlawa za pomocą formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na platformie ePuap.

**UWAGA:** przed czynnością zaszyfrowania należy złożyć właściwy podpis na ofercie lub „paczce” (skompresowane dokumenty do jednego pliku z rozszerzeniem .zip). Zamawiający zastrzega, że jeśli skompresowany plik zostanie utworzony wadliwie przez Wykonawcę i nie zdekompresuje się, Zamawiający odrzuci ofertę. Zamawiający zastrzega, że wszystkie pliki zdekompresowanej oferty muszą umożliwiać odczytanie treści dokumentu. W przypadku gdy minimum jednego pliku nie da się prawidłowo odczytać, oferta zostanie odrzucona. Złożenie podpisu pod formularzem udostępnionym na e-PUAP przed wysłaniem nie wywiera skutków odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty wykonawcy. Oferta, zgodnie z art. 63 Ustawy PZP, a nie formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem.

3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

**4. Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2022 r. o godz. 1000.**

5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawie PZP, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

#### **XIV.TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2022 r. o godzinie 1015** w trybie art. 222 Ustawy PZP w siedzibie Zamawiającego i poprzedzone zostanie informacją udostępnioną na stronie internetowej prowadzonego postępowania o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy PZP.

2. Jeżeli program antywirusowy, z którego korzysta Zamawiający, wykryje zainfekowany plik w przesłanej ofercie, zostanie ona odrzucona bez otwierania przez Zamawiającego.

3. W procedurze otwarcia będą uczestniczyć osoby powołane do Komisji przetargowej **Zarządzeniem nr 217/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16.11.2022 r.**

**XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie **art. 108 ust.1** **pkt 1-6** oraz dodatkowo Zamawiający wyklucza na podstawie **art. 109 ust. 1 pkt 4.**
2. Dodatkowo Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie **art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**(Dz.U.  poz. 835).

**XVI. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE - warunki**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:1. dla Części I:

**1) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej :**

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca :

- posiada zezwolenie na transport odpadów, wydany przez właściwy organ,

**2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:**

Warunek posiadania doświadczenia w realizacji usług objętych zamówieniem - Zamawiający uzna warunek w tym zakresie za spełniony, jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu

a) **wykaz** wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych **usług,** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie Dowody (dokumenty) powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert i powinny dotyczyć:

- co najmniej jednej usługi, polegającej na oczyszczaniu mechanicznym jezdni o długości 55 km w ciągu roku,

- co najmniej jednej usługi, polegającej na oczyszczaniu mechanicznym i zimowym utrzymaniu chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych o powierzchni 50 000 m² w ciągu roku,

- co najmniej jednej usługi, polegającej na opróżnianiu 300 szt. koszy ulicznych w ciągu roku;

b) **wykaz** **narzędzi,** pozostających do dyspozycji Wykonawcy, wraz ze wskazaniem wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia lub Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego potencjału technicznego, tj.:

- zamiatarki do oczyszczania jezdni samojezdne lub ciągnione, z systemem transportu zmiotek podciśnieniowym lub elewatorowym, wyposażone w układ zraszający– co najmniej 2 szt.,

- zamiatarki do oczyszczania chodników i ścieżek rowerowych samojezdne lub ciągnione, wyposażone w układ zraszający - co najmniej 2 szt.,

- ciągniki z pługami odśnieżnymi i rozsiewaczami piasku - co najmniej 2 szt.,

- samochody śmieciarki do wywozu odpadów z koszy ulicznych - co najmniej 2 szt.,

- ładowarka kołowa lub ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym - co najmniej 1 szt.,

- pojazdy o ładowności 5 ton - pojazdy samochodowe lub ciągniki rolnicze z przyczepami – co najmniej 2 szt.

W celu **potwierdzenia spełniania warunku** Wykonawca na żądanie Zamawiającego złoży wykaz usług wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ wraz z potwierdzeniem jakości wykonania lub wykonywania usług od podmiotu/podmiotów, które udzieliły zamówienia.

**3)** **w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w całym okresie realizacji umowy o udzieleniu zamówienia posiadał umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą, **niż 200 000,00 zł** (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ww. umowę przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, spełniając zobowiązanie zawarte w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

2. dla Części II:

**1) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej :**

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca :

- posiada zezwolenie na transport odpadów, wydany przez właściwy organ.

**2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:**

Warunek posiadania doświadczenia w realizacji usług objętych zamówieniem - Zamawiający uzna warunek w tym zakresie za spełniony, jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu -

a) **wykaz** wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, **usług,** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie. Dowody (dokumenty) powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert i powinny dotyczyć:

- minimum 1 usługi w zakresie całorocznego utrzymania zieleni miejskiej o wartości min. 600 000,00 zł brutto,

b) **wykaz** **narzędzi,** pozostających do dyspozycji Wykonawcy, wraz ze wskazaniem wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia lub Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego potencjału technicznego, tj.:

- ciągniki rolnicze - co najmniej 3 szt.,

- przyczepy ciągnikowe - co najmniej 3 szt.,

- kosiarki ręczne - co najmniej 2 szt.,

- kosiarka wysięgnikowa do rowów, skarp i poboczy dróg (zasięg koszenia min. 4 m) – co najmniej 1 szt.,

- kosiarka do poboczy dróg - co najmniej 1 szt.,

- rębarka do gałęzi - co najmniej 1 szt.,

- frezarka do pni - co najmniej 1 szt.,

- pług odśnieżny i rozsiewacz piasku do alejek parkowych - co najmniej 1 szt.,

- samochód śmieciarka do wywozu odpadów z koszy parkowych - co najmniej 1 szt.

W celu **potwierdzenia spełniania warunku** Wykonawca na żądanie Zamawiającego złoży wykaz usług wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ wraz z potwierdzeniem jakości wykonania lub wykonywania usług od podmiotu/podmiotów, które udzieliły zamówienia.

**3)** **w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w całym okresie realizacji umowy o udzieleniu zamówienia posiadał umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą, niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ww. umowę przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, spełniając zobowiązanie zawarte w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

**XVII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE - wykluczenie**

W celu **potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia** z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca na żądanie przedstawi dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, odpowiednio do przesłanek określonych w dziale XV SWZ:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP (w odniesieniu do osób wskazanych w przepisie w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo

a) w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w odniesieniu do art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP.

4) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5) oświadczenia Wykonawcy w zakresie braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, dotyczącego zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braków podstaw do wykluczenia i na spełnienie warunków zamówienia. Zamawiający **nie przewiduje stosowania** procedury, wskazanej w art. 139 Ustawy PZP.

**XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

1.Wykonawca poda cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia w Formularzu ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Do formularza ofertowego Wykonawca załączy formularz cenowy: dla części I – wypełniony załącznik nr 3 i dla części II – wypełniony załącznik nr 6.

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

3. Cenę w ofercie należy podać zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 178). Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę, iż kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza (art. 106 e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę ma obowiązek:

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania,

3) wskazania wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowania.

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach innych (obcych) niż w złotych polskich (PLN).

**XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Kryteria oceny ofert: **dla części I**

1) Cena oferty brutto za wykonanie całości usługi dla części I (wartość łączna) – waga 60%, max 60 pkt

2) Termin płatności faktury – waga 40%, max 40 pkt

Kryteria razem – waga 100%, max 100 pkt.

2. Kryteria oceny ofert: **dla części II**

1) Cena oferty brutto za wykonanie całości usługi dla części II (wartość łączna) – waga 60%, max 60 pkt

2) Termin płatności faktury – waga 40%, max 40 pkt

Kryteria razem – waga 100%, max 100 pkt.

3. Sposób obliczenia wartości punktowej każdego z kryteriów w każdej z części:

1) KRYTERIUM Nr 1 (**C**) - „Cena oferty brutto” za wykonanie całości usługi (wartość łączna) zgodnie ze wzorem:

C= (CN/COB) X 60

gdzie:

C – ilość punktów w kryterium cena oferty brutto;

CN – najniższa ofertowa cena oferty brutto (spośród ofert nie odrzuconych);

COB – cena brutto z oferty badanej

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2) KRYTERIUM Nr 2 (**T**) - „Termin płatności faktury” zgodnie z założeniami:

14 dni – 0 pkt

21 dni –20 pkt

30 dni –40 pkt

3) W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w ofercie oferowanego terminu płatności faktury Zamawiający do wyliczenia punktacji ofert, złożonych dla części I i części II Kryterium nr 2 przyjmie **minimalny** termin tj. 14 dni.

4) Za najkorzystniejszą w każdej z części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, będącą sumą wartości C i T według kryteriów opisanych powyżej. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w każdej z części wynosi 100 pkt.

5) Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6) Zamawiający **nie przewiduje** wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej części przy wykorzystaniu aukcji elektronicznej.

**XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE** **ZAMÓWIENIA**

1.  O wyborze najkorzystniejszej oferty, dla każdej z części odrębnie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców w trybie art. 253 ust. 1.

2. Zamawiający udzieli zamówienia na daną część Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przekazania Zamawiającemu kopii umowy (polisy ubezpieczeniowej) wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej, wskazującą okres ubezpieczenia pokrywający się z okresem trwania umowy w całości lub części, dla części I i dla części II oddzielnie.

2) dołączenia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej (jeżeli za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum lub spółkę cywilną) podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

**XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale IX Ustawy PZP – „Środki ochrony prawnej”.

**XXII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający wymaga wniesienia **wadium** w wysokości:

**1) dla części I - 50 000,00 zł** (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

**2) dla części II - 50 000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

- w jednej z form (do wyboru Wykonawcy) określonych w art. 97 ust. 7 Ustawy PZP.

**XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XXVI. INFORMACJA O OGÓLNYCH ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, STOSOWANYCH W URZĘDZIE MIASTA MŁAWA**

Na podstawie Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mława, adres: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, dane kontaktowe: Tel. 23 654 33 82, e-mail: [info@mlawa.pl](mailto:info@mlawa.pl)
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, którym jest: Marcin Kurpiewski**,** e-mail: [iod@mlawa.](mailto:ido@mlawa.)pl
3. Niniejsze zasady obejmują następujące kategorie osób biorące udział w postępowaniu:
   1. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
   2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
   3. członkowie organu zarządzającego wykonawcy, będący osobami fizycznymi,
   4. pełnomocnicy wykonawców będący osobami fizycznymi.
4. Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
5. Administrator nie planuje powierzać danych osobowych innym osobom fizycznym czy organizacjom a także nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
6. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr **WGK.271.47.2022.EM**;
7. Jeżeli ma zastosowanie, odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP.
8. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 434 ust. 1 Ustawy PZP, przez cały okres trwania umowy i do czasu jej ostatecznego rozliczenia;
9. W przypadku zamówień o wartości powyżej 130 000,00 zł, obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy o osobie biorącej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawcy w myśl zasady jawności takiego postępowania jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy PZP;
10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do Art. 22 RODO;
11. posiadacie Państwo:
    1. na podstawie Art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
    2. na podstawie Art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
    3. na podstawie Art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w Art. 18 ust. 2 RODO;
    4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
12. nie przysługuje Państwu:
13. w związku z Art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
14. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w Art. 20 RODO;
15. na podstawie Art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Informacja Administratora:**

*Administrator nie planuje przetwarzać zebranych danych do innych celów, niż powyżej wskazany.*

**XXVII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

1. Zamawiający **stawia na etapie realizacji zamówienia, dla każdej z części, następujące wymagania:**

1) w zakresie wykonywania zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, (w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Ustawy PZP), wykonujących następujące czynności:

a) dla części I:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie jezdni,

- zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych,

- opróżnianie koszy ulicznych.

b) dla części II:

- pielęgnacja, koszenie trawników i nieużytków,

- wykonanie i pielęgnacja kwietników,

- wycinka drzew i cięcia w koronach

- bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej,

- nadzór i konserwacja placów zabaw, fontann i instalacji nawadniającej.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonywanych czynności, wskazanych w lit. a i b, przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

2. Zamawiający **nie wymaga** zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy PZP.

3. Zamawiający **nie zastrzega** możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy PZP.

4. Zamawiający **przewiduje** możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP dla zachowania ciągłości usług (powtórzenie zamówienia podobnego o zgodnym przedmiocie).

5. Zamawiający **nie przewiduje** rozliczenia w walutach obcych.

6. Zamawiający **nie zwraca** kosztów udziału w postępowaniu Wykonawcom.

7. Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający **nie przewiduje** wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

**XXVIII. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE**

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części usługi.

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Szczegóły dotyczące treści umów zawarte są w PPU dla części I i części II.

4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być dłuższy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego.
2. Wyłączona jest możliwość dokonywania potrąceń z wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) oraz dokonywania jakichkolwiek zatrzymań części lub całości wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy).
3. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie odpowiednio usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową z Wykonawcą.
4. Wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich świadczenia będące przedmiotem Umowy, będzie następować w takich samych okresach rozliczeniowych jak dla Wykonawcy.
5. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia będzie uzależnione od rozliczenia się Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) ze swoimi dalszymi Podwykonawcami, zaś w razie powstania jakiegokolwiek sporu co do sposobu rozliczeń zapłata wynagrodzenia zostanie zabezpieczona przez złożenie spornej kwoty do depozytu sądowego.
6. Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w OPZ i standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.
7. Kary przewidziane w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zostaną określone w wysokości nie wyższej i w zakresie nie szerszym niż kary przewidziane dla Wykonawcy przez Zamawiającego.
8. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

9) Wejście w życie zmiany Umowy o podwykonawstwo będzie uzależnione od uzyskania zgody Zamawiającego na daną zmianę.

**XXVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W sprawach nieuregulowanych SWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

**XXIX. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy dla części I, II

Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia dla części I.

Załącznik nr 3: Formularz cenowy – zakres prac dla części I

Załącznik nr 4: Projektowane postanowienia umowy dla części I.

Załącznik nr 5: Opis przedmiotu zamówienia dla części II.

Załącznik nr 6: Formularz cenowy – zakres prac dla części II

Załącznik nr 7: Projektowane postanowienia umowy dla części II.

Załącznik nr 8: Wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonywania zamówienia   
dla części I.

Załącznik nr 9: Wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonywania zamówienia   
dla części II.

Załącznik nr 10: Wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat dla części I.

Załącznik nr 11: Wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat dla części II.

Załącznik nr 12: Oświadczenie Wykonawcy badające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji   
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Załącznik nr 13: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.

Załącznik nr 14: Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

**PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

1. **Dane Zamawiającego:**
2. Miasto Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19,

06-500 Mława

**2. Dane Wykonawcy/Wykonawców:**

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców ..................................................................................................

Siedziba Wykonawcy/Wykonawców ........................................................................................................

Adres Wykonawcy/Wykonawców……………………………………………………………………

Nr telefonu: ………………………………..................................................................................

**adres ePUAP:** …………...……………………………………………………………………

Wskazuję, że Zamawiający może uzyskać dostęp do dokumentów potwierdzających, że **osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania**, za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych za pomocą następujących danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów\*):

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

\*) *należy wskazać właściwe dane (np.* ***nr KRS, NIP, REGON lub inne dane****) lub załączyć do oferty odpowiedni odpis lub informację z właściwego rejestru*

NIP ......................................................................................................................

REGON ......................................................................................................................

e-mail: …………………………………………………………………………………………

PESEL: …………………………………………….*(jeśli Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą)*

3. Reprezentuję: mikroprzedsiębiorstwo /małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo / jednoosobową działalność gospodarczą / osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej / inny podmiot *(****proszę niepotrzebne skreślić****)*

4. Oświadczam, że status VAT firmy to: czynny/ zwolniony/ niezarejestrowany ***(proszę niepotrzebne skreślić)***

5. Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym pod nazwą: **„Oczyszczanie terenów miejskich, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie w latach 2023-2025”** oświadczamy/oświadczam że:

1. zapoznaliśmy się/zapoznałem się ze treścią SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami do niej, akceptujemy/akceptuję jej treść i nie wnosimy/nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
2. Oferujemy/oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, w wybranej / wybranych części / częściach *(****proszę niepotrzebne skreślić****)* zgodnie z treścią SWZ oraz wszystkimi załącznikami do niej w okresie 36 miesięcy.
3. Wnosimy/wnoszęwadium przed terminem składania ofert w wymaganej wysokości ***/proszę zaznaczyć właściwy kwadrat/***:

* dla części I w formie ………………………………………………………………
* dla części II w formie ………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego na który Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu:

.....................................................................................................................................................

4) zdobyliśmy/zdobyłem wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

5) uważamy/uważam się za związanych ofertą **do dnia 27.02.2023 r.**

6. W przypadku wybrania naszej oferty w części I i/lub w części II, zobowiązujemy się do podpisania umowy w formie elektronicznej, na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie oraz na warunkach ustalonych w Projektowanych postanowieniach umowy (PPU) dla części I i/lub części II. Przed podpisaniem umowy (umów) zobowiązujemy się do zawarcia umowy (umów) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

7. Oświadczamy/oświadczam, że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów *ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* stanowią następujące dokumenty załączone do oferty: ***(wypełnić, jeżeli dotyczy):***

1. ……………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………

i zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

**UWAGA:**

Zamawiający zwraca uwagę na konieczność przedłożenia **uzasadnienia** dla powyższego zastrzeżenia.

8a.Poniżej wskazujemy/wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzamy/zamierzam powierzyć Podwykonawcom *(proszę podać nazwy ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani, wypełnić, jeżeli dotyczy)* ***dla części I***:

1. część zamówienia:…………………………………………………………………….…

Nazwa podwykonawcy: …………………………………………………………………………

1. część zamówienia:……………………………………………………………………….

Nazwa podwykonawcy: …………………………………………………………………………

8b.Poniżej wskazujemy/wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzamy/zamierzam powierzyć Podwykonawcom *(proszę podać nazwy ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani, wypełnić, jeżeli dotyczy)* ***dla części II***:

1. część zamówienia:…………………………………………………………………….…

Nazwa podwykonawcy: …………………………………………………………………………

1. część zamówienia:……………………………………………………………………….

Nazwa podwykonawcy: …………………………………………………………………………

9. Zobowiązujemy/zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia dla wskazanych przez nas/przeze mnie części ***/należy zaznaczyć właściwy prostokąt/ i:***

1. oferujemy/oferuję w **KRYTERIUM Nr 1** (C) - „Cena oferty brutto” nasze warunki, wskazane poniżej dla :

* **CZĘŚCI I - Oczyszczanie terenów miejskich w Mławie:**

Cena netto: …………………………………. zł

(słownie: …………………………………………………………………………...złotych)

Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki…….

(słownie: …………………………………………………………………………...złotych)

Cena brutto: …………………………………......zł

(słownie ……………………………………………………………………………złotych)

**i dołączamy/dołączam** formularz cenowy – Załącznik nr 3

* **CZĘŚCI II - Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie:**

Cena netto: ……………………………zł

(słownie: …………………………………………………………………………..złotych)

Podatek VAT: …………………………zł, według obowiązującej stawki……

(słownie: …………………………………………………………………………...złotych)

Cena brutto: …………………………………......zł

(słownie ……………………………………………………………………………złotych)

**i dołączamy/dołączam** formularz cenowy – Załącznik nr 3

1. Oferujemy/ofertuję w **KRYTERIUM Nr 2** (T) - „Termin płatności faktury” nasze warunki, wskazane poniżej ***/proszę zaznaczyć właściwy kwadrat/*** *dla*:

**a) części I**

**-** 14 dni

21 dni

 30 dni

*UWAGA: W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w ofercie oferowanego terminu płatności faktury, Zamawiający do wyliczenia punktacji ofert w Kryterium nr 2 przyjmie minimalny termin tj. 14 dni.*

**a) części II**

**-** 14 dni

21 dni

 30 dni

*UWAGA: W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w ofercie oferowanego terminu płatności faktury, Zamawiający do wyliczenia punktacji ofert w Kryterium nr 2 przyjmie minimalny termin tj. 14 dni.*

10. Oświadczenie z art. 225 ust. 1 Ustawy PZP. Oświadczam/oświadczamy, że wybór naszej oferty:

**nie będzie \*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)

**będzie \*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), jednocześnie wskazujemy:

nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania ………….…….…………………………………………………………….. wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku …..………………………………………

***\* Należy zaznaczyć powyżej właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje. Obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy.***

11. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

12. Do oferty załączamy: (służyć pomocą może rozdział XII ust. 10 niniejszej SWZ).

1)……………………………..

2)……………………………..

3)……………………………..

4)……………………………..

**Załącznik Nr 2 do SWZ**

*Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Oczyszczanie terenów miejskich w Mławie*

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na terenie miasta Mława: zbierania i usuwania zanieczyszczeń z terenu dróg i poboczy, oczyszczania jezdni, chodników, parkingów, placów, zatok ulicznych, ścieżek rowerowych, zmywania placów, zimowego utrzymania chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych, opróżniania koszy ulicznych, całorocznego utrzymania przystanków komunikacji miejskiej, obsługi imprez masowych, odbioru i wywozu do utylizacji odpadów gromadzonych w workach, interwencyjnego zbierania i usuwania zanieczyszczeń, wywozu śniegu.

W ramach zamówienia Wykonawca realizował będzie prace polegające na:

1. patrolowaniu ulic centrum miasta wraz z usuwaniem zanieczyszczeń,
2. mechanicznym, chemicznym i ręcznym oczyszczaniu jezdni, w tym:
   1. pozimowe,
   2. zgodnie z harmonogramem,
3. mechanicznym, chemicznym i ręcznym oczyszczaniu chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych w tym:
   1. pozimowe,
   2. zgodnie z harmonogramem,
4. mechanicznym i ręcznym zmywaniu placów,
5. usuwaniu substancji ropopochodnych z jezdni, parkingów, placów, zatok postojowych, chodników i ścieżek rowerowych,
6. zimowym utrzymaniu chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych,
7. zimowym udostępnianiu przejść dla pieszych,
8. opróżnianiu koszy ulicznych, w tym:
   1. zgodnie z harmonogramem,
   2. poza harmonogramem,
9. całorocznym utrzymaniu przystanków Mławskiej Komunikacji Miejskiej w tym:
   1. w sezonie zimowym,
   2. poza sezonem zimowym,
10. obsłudze imprez masowych,
11. zbieraniu zanieczyszczeń z poboczy dróg,
12. odbiorze i wywozie do utylizacji odpadów gromadzonych w workach,
13. interwencyjnym zbieraniu i usuwaniu zanieczyszczeń, w tym przy pomocy:
    1. ładowarki kołowej,
    2. pojazdu samowyładowczego,
    3. samochodu śmieciarki,
    4. robocizny,
14. wywóz śniegu, w tym przy pomocy:
    1. ładowarki kołowej,
    2. pojazdu samowyładowczego,
    3. robocizny.
15. **Patrolowanie ulic centrum miasta wraz z usuwaniem zanieczyszczeń.**
    * 1. W ramach powyższego zadania pracownik Wykonawcy patrolować będzie ulice Centrum miasta Mława oraz usuwać zalegające zanieczyszczenia z jezdni, chodników i parkingów,
      2. Patrolowanie odbywać się będzie w okresie od początku marca do końca grudnia.
      3. Pracownik Wykonawcy musi być wyposażony w przewoźny pojemnik na zanieczyszczenia i narzędzia.
      4. Pracownik musi posiadać ubranie robocze z czytelną nazwą Wykonawcy,
      5. Jednostką miary przy rozliczaniu powyższych prac będzie długość w kilometrach patrolowanych i sprzątanych w ciągu miesiąca ulic (km).
      6. Wykaz ulic do patrolowania został podany w Zestawieniu nr 1.
16. **Mechaniczne i ręczne oczyszczanie jezdni.**
    * 1. Oczyszczenie przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz innych niezbędnych technik z całej szerokości pasa jezdni łącznie z krawężnikami, opaskami, polami martwymi, powierzchniami skrzyżowań (pasy włączenia i wyłączenia), wysepkami, ręcznym lub chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach, ręcznym oczyszczaniu jezdni, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu, ręcznym oczyszczaniu jezdni w innych miejscach niedostępnych dla zamiatarki,
      2. Oczyszczanie musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej jezdni wraz z elementami wymienionymi w pkt. 1). Oczyszczona jezdnia nie może nosić śladów w postaci nie zebranych zanieczyszczeń. Na opaskach, nie mogą być pozostawione przerosty traw i chwastów, zalegać piasek i śmieci oraz inne zanieczyszczenia,
      3. Oczyszczanie zamiatarką musi odbywać się z włączonym oraz sprawnie działającym systemem zraszania,
      4. Mechaniczne i ręczne oczyszczanie jezdni odbywać się będzie: od początku marca do połowy kwietnia – w ramach pozimowego oczyszczania jezdni, od połowy kwietnia do połowy listopada - zgodnie z harmonogramem.
      5. W trakcie pozimowego oczyszczania jezdni Wykonawca ma obowiązek załadunku i wywozu piasku pochodzącego z chodników oczyszczonych przez mieszkańców, zgromadzonego przy krawężniku, nawet jeśli już wykonał oczyszczenie tej jezdni,
      6. Zamawiający może zlecić Wykonawcy oczyszczanie jezdni we wszystkich miesiącach roku. W przypadku zlecenia oczyszczenia jezdni nieobjętej harmonogramem oczyszczania stosowane będą ceny jak za pozimowe oczyszczanie,
      7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia z oczyszczania odcinków jezdni m.in. z uwagi na trwające roboty drogowe lub inne nieprzewidziane okoliczności,
      8. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie długość w kilometrach oczyszczonej w ciągu miesiąca jezdni (wraz z wywozem i utylizacją pozyskanych zanieczyszczeń), mierzonej długością krawężników (km),
      9. Długość jezdni do oczyszczania pozimowego została podana w Zestawieniu nr 2, długość jezdni do oczyszczania zgodnie z harmonogramem została podana Zestawieniu nr 3.
17. **Mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych.**
    * 1. Zakres prac polegający na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń wraz z ich wywozem i utylizacją z całej powierzchni parkingów, placów, chodników i ścieżek rowerowych, ręcznym oczyszczaniu chodników, parkingów, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu, ręcznego oczyszczenia miejsc niedostępnych dla zamiatarki , mechanicznym, ręcznym, lub chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy z całej powierzchni parkingów, placów, chodników i ścieżek rowerowych,
      2. Oczyszczanie musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej powierzchni. Oczyszczona powierzchnia nie może nosić śladów w postaci nie zebranych zanieczyszczeń, nie mogą być pozostawione przerosty traw i chwastów, zalegać piasek i śmieci oraz inne zanieczyszczenia oczyszczanie zamiatarką musi odbywać się z włączonym oraz sprawnie działającym systemem zraszania,
      3. Mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych odbywać się będzie: od początku marca do połowy kwietnia w ramach pozimowego oczyszczania chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych, od połowy kwietnia do połowy listopada - zgodnie z harmonogramem.
      4. Zamawiający może zlecić Wykonawcy oczyszczanie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych we wszystkich miesiącach roku,
      5. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie oczyszczona w ciągu miesiąca powierzchnia parkingów, placów, zatok postojowych, chodników i ścieżek rowerowych wraz z wywozem i utylizacją pozyskanych zanieczyszczeń (ar),
      6. Powierzchnia chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych do oczyszczania została podana w Zestawieniu nr 4.
      7. Jezdnie, chodniki, parkingi, place, zatoki postojowe i ścieżki rowerowe objęte przedmiotem zamówienia będą oczyszczane z różną częstotliwością.
      8. Zgromadzone nieczystości należy wywozić na bieżąco. Oczyszczanie jezdni, parkingów, chodników, placów i ścieżek rowerowych należy wykonywać w taki sposób i w takich porach, by nie utrudniać ruchu pojazdów jaki pieszych.
      9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia oczyszczenia odcinka jezdni, parkingu, placu, chodnika lub ścieżki rowerowej interwencyjnie poza harmonogramem, które musi być rozpoczęte do 2 godzin od zgłoszenia.
18. **Mechaniczne i ręczne zmywanie placów.**
    * 1. W ramach powyższego zadania Wykonawca prowadził będzie prace polegające na zmywaniu powierzchni placu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznego.
      2. Wodę potrzebną do zmywania placu zapewnia Zamawiający.
      3. Przed przystąpieniem do zmywania należy całą powierzchnię placu dokładnie pozamiatać.
      4. Zamawiający nie przewiduje stosowania chemicznych środków czyszczących. Dopuszcza się stosowanie jedynie past mydlanych.
      5. W ramach powyższego zadania należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia przyklejone do powierzchni placu ( m.in. gumę do żucia).
      6. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia umytego placu w ciągu miesiąca (ar).
19. **Usuwanie substancji ropopochodnych z jezdni, parkingów, placów, zatok postojowych, chodników i ścieżek rowerowych.**
    * 1. Zakres prac polegający na zastosowaniu w miejscu wycieku substancji ropopochodnej (na zlecenie Zamawiającego) - posypanie plamy jednym z sorbentów dostępnych na rynku, a następnie jego zebranie i przekazanie do utylizacji.
      2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość zużytego w kilogramach w ciągu miesiąca sorbentu od usuwania substancji ropopochodnych (kg).
20. **Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych.**
    * 1. Zakres prac polegający na:
         1. odśnieżaniu nawierzchni chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych,
         2. zwalczaniu śliskości zimowej przy pomocy materiałów uszorstniających,
         3. usuwaniu lodu lub błota pośniegowego,
         4. rozstawieniu we wskazanych przez Zamawiającego miejscach 16 pojemników na piasek i bieżącego napełniania pojemników piaskiem,
         5. załadunku i wywozie śniegu na zlecenie Zamawiającego,
      2. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego podjęcia odśnieżania i usuwania śliskości terenów objętych zimowym utrzymaniem, każdorazowo w przypadku wystąpienia zjawisk wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak opady śniegu oraz śliskość zimowa.
      3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia akcji odśnieżania z własnej inicjatywy. Na podstawie własnej oceny upoważniony pracownik Zamawiającego jest uprawniony do polecenia wykonania w danym dniu dodatkowego oczyszczania ze śniegu lub lodu oraz posypywania piaskiem. Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania wykonywania pojedynczej akcji zimowego utrzymania.
      4. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia czynności odśnieżania nie później niż do 6 godzin od ustana opadów śniegu.
      5. W przypadku opadów nocnych odśnieżanie należy prowadzić z takim wyprzedzeniem, aby umożliwić bezpieczne dotarcie mieszkańców do pracy, szkół, obiektów użyteczności publicznej i zakończyć nie później niż do godziny 730.
      6. Chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo - rowerowe należy odśnieżać na szerokość 1,5m, schody i parkingi płatne należy odśnieżyć na całej ich powierzchni, natomiast pozostałe parkingi i place nie mniej niż w 80% powierzchni całkowitej (miejsca postojowe i jezdnie manewrowe w strefie płatnego parkowania odśnieżać i posypywać na całej powierzchni). Przy odśnieżaniu śnieg należy przemieszczać do linii krawężnika. Zabrania się zgarniania śniegu na jezdnię. W wale formowanym przy krawężniku należy wykonać przerwy o szer. od 4,0m do 7,0m w miejscach przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.
      7. Śliskość należy usuwać poprzez posypywanie środkami uszorstniającymi na chodnikach, ścieżkach rowerowych, ciągach pieszo - rowerowych na szerokość 1,5m, natomiast na parkingach i placach na 80% powierzchni całkowitej. W przypadku schodów należy usuwać śliskość na całej powierzchni.
      8. Chodniki przy przejściach dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów i schody powinny być odśnieżane i posypywane środkami uszorstniającymi w pierwszej kolejności.
      9. W celu skutecznego prowadzenia zimowego utrzymania , Wykonawca wykorzystywał będzie własne wiarygodne źródła dostępu do serwisów pogodowych dla miasta Mława w celu wczesnego przewidywania wystąpienia utrudnień pogodowych.
      10. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania usług.
      11. W czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem terenów objętych zamówieniem Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP, oraz przepisów wynikających z „Kodeksu Ruchu Drogowego”. Pracownicy wykonujący prace w terenie muszą posiadać odzież roboczą, oznakowaną czytelną nazwą Wykonawcy.
      12. Wykonawca obowiązany jest zawiadamiać na bieżąco Zamawiającego o zakresie wykonanych prac w danym dniu. Powiadamianie odbywać się będzie w formie raportów, mailem lub osobiście dostarczanych w formie pisemnej do biura podawczego Zamawiającego najpóźniej do godz. 10.00 dnia następnego.
      13. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany długości i powierzchni terenów objętych zimowym utrzymaniem.
      14. Zabrania się wjazdu na nawierzchnię chodników i ścieżek rowerowych środków transportu o masie wraz o osprzętem powyżej 3,5t.
      15. Zabrania się wjazdu na nawierzchnię placów jakichkolwiek pojazdów mechanicznych.
      16. Podczas zimowego oczyszczania należy stosować specjalistyczny sprzęt, który nie uszkodzi oczyszczanych nawierzchni (np.: elementy metalowe jezdne i odśnieżające winny być ogumione, gabaryty urządzeń dostosowane do wymiarów chodników i ścieżek rowerowych).
      17. konieczności wywozu śniegu decyduje wyłącznie Zamawiający. Podjęcie prac odbywa się na zlecenie Zamawiającego. Do załadunku należy używać ładowarki kołowej lub ciągnika z ładowaczem czołowym, a do wywozu – samochodów samowyładowczych lub ciągników z przyczepami samowyładowczymi. Śnieg należy wywozić na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego.
      18. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia terenu odśnieżonego w ciągu miesiąca (ar) i powierzchnia terenu posypanego piaskiem w ciągu miesiąca (ar).
      19. Wykaz terenów objętych zimowym utrzymaniem został podany w Zestawieniu nr 5.
21. **Zimowe udostępnianie przejść dla pieszych.**
    * 1. Zakres prac polegający na:
         1. usuwaniu śniegu (zalegającego po opadach atmosferycznych lub zepchniętego przez pługi odśnieżne odśnieżające ulice i chodniki) utrudniającego wejście na przejście dla pieszych z terenu chodnika położonego przy przejściu dla pieszych lub doprowadzającego do przejścia dla pieszych oraz z terenu jezdni wzdłuż krawężnika na całej szerokości przejścia dla pieszych oraz z terenu azylu na jezdni, jeżeli przejście dla pieszych jest w niego wyposażone. W przypadku dużych ilości zalegającego śniegu i braku możliwości hałdowania w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dla pieszych, śnieg należy wywozić w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
         2. likwidowanie śliskości z terenu chodnika położonego przy przejściu dla pieszych lub doprowadzającego do przejścia dla pieszych oraz z terenu jezdni wzdłuż krawężnika na całej szerokości przejścia dla pieszych oraz z terenu azylu na jezdni,
         3. usuwaniu lodu lub błota pośniegowego z terenu chodnika położonego przy przejściu dla pieszych lub doprowadzającego do przejścia dla pieszych oraz z terenu jezdni wzdłuż krawężnika na całej szerokości przejścia dla pieszych oraz z terenu azylu na jezdni,
      2. Przy realizacji zakresu prac będzie miał zastosowanie punkt ust. 6 pkt 1, ppkt b, pkt 2 -16.
      3. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość przejść dla pieszych udostępniana w ciągu miesiąca (szt.).
      4. Wykaz przejść dla pieszych objętych zimowym utrzymaniem został podany w Zestawieniu nr 6.
22. **Opróżnianie koszy ulicznych, w tym:**
    1. **zgodnie z harmonogramem**
       1. Zakres prac polegający na całorocznym opróżnianiu koszy ulicznych w ilości minimum 300 szt. samochodem śmieciarką wraz z wywozem do utylizacji. Opróżnianie koszy powinno odbywać się w taki sposób i takich porach, by nie utrudniać ruchu pojazdów i pieszych według ustalonej wspólnie z Zamawiającym trasy.
       2. Wykonawca w ramach powyższego zadania będzie:
          * 1. opróżniał kosze uliczne wraz z wywozem zanieczyszczeń,
            2. zbierał śmieci, które w wyniku przepełnienia znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie kosza,
            3. dokonywał wymiany zniszczonych koszy na nowe w celu zachowania ich istniejącego stanu ilościowego. Kosze dostarcza Zamawiający.
            4. ustawiał kosze przewrócone bądź przestawione,
            5. uzupełniał skradzione i zniszczone wkłady dostarczone przez Zamawiającego,
            6. naprawiał uszkodzone kosze,
            7. utrzymywał czystość (mycie) koszy ulicznych wraz z wkładami,
            8. dokonywał zmiany usytuowania koszy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Zamawiającego,
            9. informował Zamawiającego o przypadkach dewastacji koszy.
       3. Realizacja prac wyszczególnionych w punktach **a– i** będzie wykonywana w ramach zadania ,,opróżnianie koszy ulicznych’’ – bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.
       4. Opróżnianie koszy objętych przedmiotem zamówienia zostanie podzielone na strefy o różnej częstotliwości opróżniania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany częstotliwości opróżniania koszy. Wykonawca zobowiązany jest również do opróżniania koszy na śmieci dostawionych w trakcie trwania umowy.
       5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o częstotliwości opróżniania koszy dostawionych w trakcie trwania umowy w terminie do 3 dni od dnia ich ustawienia.
       6. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość sztuk koszy opróżnionych wraz z wywozem śmieci i przekazaniem do utylizacji w ciągu miesiąca (szt.).
       7. Wykaz koszy został podany w Zestawieniu nr 7.
    2. **poza harmonogramem**
       1. W ramach powyższego zadania na zlecenie Zamawiającego interwencyjnie opróżniane będą pojedyncze przepełnione kosze.
       2. W ramach powyższego zadania należy zbierać śmieci, które w wyniku przepełnienia znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie kosza.
       3. Opróżnienie kosza ulicznego poza harmonogramem musi nastąpić do godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego.
       4. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość sztuk koszy opróżnionych wraz z wywozem śmieci i przekazaniem do utylizacji w ciągu miesiąca (szt.).
23. **Całoroczne utrzymanie przystanków Mławskiej Komunikacji Miejskiej.**
    * 1. Mławska Komunikacja Miejska (MKM) - pasażerski transport zbiorowy na terenie miasta Mława prowadzony czterema liniami – Linia 1 – od pętli Wójtostwo do pętli Turystyczna, Linia 2 – od pętli Żuromińska do pętli Szreńska, Linia 3 – od pętli Krajewo do pętli Nowowiejska, Linia 4 – od pętli Kolejowa do pętli Cegielnia,
      2. Przystanek MKM – miejsce (obiekt), służące wejściu na pokład autobusu lub jego opuszczeniu przez pasażerów, odpowiednio oznakowany i posiadający informację o rozkładzie jazdy, objęty całorocznym oczyszczaniem. W zależności od istniejącej infrastruktury technicznej wyróżniamy:
         1. przystanek z zatoką, peronem i wiatą przystankową,
         2. przystanek z zatoką, peronem,
         3. przystanek na chodniku z wiatą przystankową,
         4. przystanek na chodniku,
         5. przystanek na nieutwardzonym poboczu z peronem , wiatą przystankową,
         6. przystanek na nieutwardzonym poboczu z peronem,
         7. przystanki z wiatami szt. 18, z ławkami szt. 25, wyposażone w kosze na śmieci szt. 62.
      3. Zakres utrzymania przystanków MKM:
         1. przystanek z zatoką, peronem i wiatą przystankową - sprzątanie zalegających zanieczyszczeń, traw i chwastów na długości i szerokości całej zatoki, terenu peronu na szerokości 1,5 m i teren pod wiatą, w sezonie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem na długości i szerokości całej zatoki, terenu peronu na szerokości 1,5 m i teren pod wiatą,
         2. przystanek z zatoką, peronem - sprzątanie zalegających zanieczyszczeń, traw i chwastów na długości i szerokości całej zatoki, terenu peronu na szerokości 1,5 m, w sezonie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem na długości i szerokości całej zatoki, terenu peronu na szerokości 1,5 m,
         3. przystanek na chodniku z wiatą przystankową - sprzątanie zalegających zanieczyszczeń, traw i chwastów z pasa chodnika na całej szerokości, o długości 5 m przed i 5 m za osią - środkiem wiaty przystankowej, teren pod wiatą, w sezonie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem pasa chodnika na całej szerokości, o długości 5 m przed i 5 m za osią - środkiem wiaty przystankowej, teren pod wiatą,
         4. przystanek na chodniku - sprzątanie zalegających zanieczyszczeń, traw i chwastów z pasa chodnika na całej szerokości, o długości 5 m przed i 5 m za słupkiem przystankowym, w sezonie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem pasa chodnika na całej szerokości, o długości 5 m przed i 5 m za słupkiem przystankowym,
         5. przystanek na nieutwardzonym poboczu z peronem , wiatą przystankową - sprzątanie zalegających zanieczyszczeń z terenu peronu, terenu pod wiatą, 6 - krotne koszenie w sezonie wiosna -jesień porastającej trawy i chwastów z pobocza na pełnej szerokości, o długości 5 m przed i 5 m za słupkiem przystankowym, , w sezonie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem terenu peronu i terenu pod wiatą,
         6. przystanek na nieutwardzonym poboczu z peronem, - sprzątanie zalegających zanieczyszczeń z terenu peronu, koszenie w sezonie wiosna -jesień porastającej trawy i chwastów z pasa pobocza na pełnej szerokości, o długości 5 m przed i 5 m za słupkiem przystankowym, w sezonie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem peronu,
         7. mycie wiat przystankowych i ławek,
         8. usunięcie z wiat i słupków przystankowych plakatów, lub ogłoszeń, których umieszczenie nie było uzgodnione z Zamawiającym,
         9. usunięcie nadmiaru śniegu z zatok na całej długości lub jezdni wzdłuż krawężnika na długości 10 m na zlecenie Zamawiającego,
      4. Częstotliwość prac utrzymania przystanków MKM:
         1. sprzątanie zalegających zanieczyszczeń, traw i chwastów - według potrzeb,
         2. koszenie poboczy – 6 razy w sezonie,
         3. mycie wiat i ławek – według potrzeb,
         4. usunięcie z wiat i słupków przystankowych plakatów i ogłoszeń – według potrzeb,
         5. odśnieżanie i posypywanie piaskiem –niezwłocznie po wystąpieniu opadów śniegu lub powstaniu śliskości zimowej,
         6. usunięcie nadmiaru śniegu z zatok lub jezdni wzdłuż krawężnika – niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia Zamawiającego,
      5. Obowiązki Wykonawcy całorocznego oczyszczanie przystanków MKM:
         1. wykonawca odpowiada za terminowe i jakościowe wykonanie robót,
         2. wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia skutecznej kontroli stanu czystości, oraz zimowego utrzymania przystanków i niezwłocznego przystąpienia do prac porządkowych, odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej,
         3. wykonawca jest obowiązany do informowania Zamawiającego na bieżąco o stwierdzonych w trakcie prac widocznych uszkodzeniach obiektów,
         4. wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o konieczności wywozu śniegu z terenu przystanków i przystąpienia do wywozu śniegu bezzwłocznie po otrzymaniu zlecenie Zamawiającego,
      6. Zakres oczyszczania przystanków MKM może ulec zmianie w zależności od zakresu funkcjonowania MKM, budowy i modernizacji zatok, wiat przystankowych lub peronów przystanków,
      7. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość przystanków utrzymywanych w ciągu miesiąca (szt.).
      8. Sezon zimowy – okres od 1 grudnia do 31 marca.
      9. Wykaz przystanków MKM został podany w Zestawieniu nr 8.
24. **Obsługa imprez masowych.**
    * 1. W ramach powyższego zadania Wykonawca obsługiwał będzie trzy imprezy: Dni Mławy na terenie MOSIR w Mławie - 2 imprezy, Obchody Wybuchu II Wojny Światowej –ul. Stary Rynek w Mławie.
      2. W ramach powyższego zadania: na terenie MOSIR w Mławie należy podstawić 2 kontenery na śmieci o pojemności 7 m3 każdy, pojemniki na śmieci o pojemności 110 lub 240 litrów w ilości 24 szt., zapewnić trzyosobową obsługę do utrzymania czystości w trakcie trwania imprezy przez 4 godziny, sprzątnięcie terenu o powierzchni 2,5ha po zakończeniu imprezy, wywóz i utylizację odpadów, na terenie ul. Stary Rynek ustawić dodatkowo 12 szt. koszy na śmieci, zapewnić 2 osobową obsługę do utrzymania czystości w trakcie imprezy, sprzątnąć teren centrum miasta po zakończeniu imprezy.
      3. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość imprez obsłużonych w ciągu miesiąca (szt.).
25. **Zbieraniu zanieczyszczeń z poboczy dróg.**
    * 1. Zbieranie zanieczyszczeń obejmuje: usunięcie wszelkich śmieci, odpadów z tworzyw sztucznych, opon, porzuconych elementów betonowych, gałęzi itp., drobne śmieci należy zbierać do worków, natomiast porzucone przedmioty, elementy betonowe, gałęzie bezpośrednio na środki transportowe, usunięte nieczystości należy wywozić na składowisko odpadów.
      2. Zabrania się składowania śmieci na poboczu i pasie zieleni przylegającym do jezdni.
      3. Opłaty z tytułu składowania/przekazania odpadów na składowisko odpadów lub miejsce utylizacji ponosi Wykonawca.
      4. Oczyszczanie pasa drogowego obejmuje zbieranie i wywóz wszelkich zanieczyszczeń na całej szerokości pasa drogowego tj.:
         1. jezdnia, pobocza, pasy zieleni, skrzyżowania, rowy przydrożne wraz ze skarpami,
         2. mosty i wiadukty – sprzątanie obejmuje części nad obiektami jak również pod obiektami na szerokości pasa drogowego,
         3. przepusty drogowe – wloty i wyloty.
      5. Zamawiający w zależności od stanu zanieczyszczenia pasa drogowego, może zwiększyć lub zmniejszyć zakres, krotność przewidywanych sprzątań jak również może zmienić odcinki przewidziane do sprzątania. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia w zakresie 1 krotnego sprzątania w ramach wiosennego porządkowania dróg,
      6. Usługi będą wykonywane w terminach:
         1. sprzątanie wiosenne do dnia 31 marca,
         2. pozostałe sprzątanie na pisemne zlecenie/wezwanie Zamawiającego.
      7. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia wykonania usług w ciągu 2 dni roboczych od pisemnego zlecenia/wezwania. Usługa winna być wykonywana ciągle i nieprzerwanie do czasu zakończenia zleconego zakresu (chyba, że indywidualne uzgodnienia stanowią inaczej). Termin wykonania usługi każdorazowo ustalany będzie indywidualnie przez Zamawiającego.
      8. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie długość oczyszczonych dróg w ciągu miesiąca (km).
      9. Wykaz dróg został podany w Zestawieniu nr 9.
26. **Odbiór i wywóz do utylizacji odpadów gromadzonych w workach.**
    * 1. W ramach powyższego zadania Wykonawca będzie zbierał worki o pojemności 110 l z odpadami w ramach akcji zbierania odpadów organizowanych przez Zamawiającego.
      2. Informację o lokalizacji i ilości worków z odpadami przekazywał będzie drogą mailową upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
      3. Worki z odpadami Wykonawca zabierze najpóźniej w dniu następnym od dnia otrzymania informacji o zaleganiu worków z odpadami.
      4. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość worków odebranych i wywiezionych do utylizacji w ciągu miesiąca (szt.).
27. **Interwencyjne zbieranie i usuwanie zanieczyszczeń.**
    * 1. W ramach powyższego zadania na osobne zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie zbierał zanieczyszczenia z terenów miejskich, likwidował skutki anomalii pogodowych, wypadków komunikacyjnych, likwidował dzikie wysypiska, oczyszczał teren na którym organizowane będą imprezy pod patronatem Burmistrza Miasta Mława, zbierał zanieczyszczenia podczas trwania i po zakończeniu imprez,
      2. Utylizacja odpadów - jednostką miary przy rozliczeniu powyższych prac będzie ilość zebranych i wywiezionych do utylizacji zanieczyszczeń w ciągu miesiąca (m3),
         1. Ładowarka kołowa lub ciągnik z ładowaczem czołowym - jednostką miary będzie czas pracy sprzętu w ciągu miesiąca (godzina),
         2. Samochód samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą - jednostką miary będzie czas pracy sprzętu w ciągu miesiąca (godzina),
         3. Samochód śmieciarka -jednostką miary będzie czas pracy sprzętu w ciągu miesiąca (godzina),
         4. Robocizna - jednostką miary przy rozliczaniu powyższych prac będzie czas pracy jednej osoby ( godzina).
28. **Wywóz śniegu.**
    * 1. W ramach powyższego zadania na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie wywoził śnieg z parkingów i zatok ulicznych, chodników, ścieżek rowerowych i przystanków komunikacji miejskiej:
         1. Ładowarka kołowa lub ciągnik z ładowaczem czołowym - wykorzystywana do wywozu śniegu - jednostką miary będzie czas pracy sprzętu w ciągu miesiąca (godzina),
         2. Samochód samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą - wykorzystywany do wywozu śniegu - jednostką miary będzie czas pracy sprzętu w ciągu miesiąca (godzina),
         3. Robocizna – pracownicy zatrudnieni do podgarniania i załadunku śniegu - jednostką miary będzie czas pracy pracownika w ciągu miesiąca (godzina),
      2. Wyznaczenie miejsca składowania śniegu należy do Zamawiającego.
29. **Dodatkowe uwagi:**
    1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian częstotliwości oczyszczania jezdni i chodników oraz opróżniania koszy.
    2. Odpady powstałe w trakcie trwania umowy są własnością Wykonawcy. Jest on zobowiązany postępować z odpadami komunalnymi zebranymi podczas realizacji zadania w sposób z godny z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi i przepisami prawa miejscowego.
    3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy udostępnienia umów z przedsiębiorcami odbierającymi śmieci lub zezwoleń, pozwoleń itp. gdy odbiór odpadów komunalnych będzie wykonywał sam Wykonawca.
    4. Wykonawca zobowiązany będzie do okazania kart przekazania odpadów pochodzących z terenów objętych przedmiotem zamówienia (kod 20-02, 20-03-03, 20-03-01).
    5. Koszty wywozu i utylizacji nieczystości stałych na składowisko odpadów należy wliczyć w ceny jednostkowe.
30. **Prawo opcji**
    1. Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszej umowy większej ilości usług określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego, będącego załącznikiem nr 2 do umowy niż wskazane w kolumnie „Podstawowa ilość jednostek”, z zastrzeżeniem ust. g. Ilość usług w ramach prawa opcji została określona w kolumnie„ Opcjonalna ilość jednostek” formularza cenowego.
    2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
    3. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie w budżecie środków finansowych na realizację usług.
    4. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.
    5. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy.
    6. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym dla wykonania zamówienia podstawowego.
    7. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez zawarcie aneksu do umowy, w którym zostanie określony zakres prac oraz wynagrodzenie.
31. **Wykonawca po podpisaniu umowy winien w ciągu 3 tygodni:**
    1. posiadać lub zorganizować (jeżeli jeszcze takie nie istnieje) zaplecze techniczne na terenie miasta Mława,
    2. posiadać na terenie miasta Mława co najmniej jedno miejsce poboru wody, jeżeli miejsce takie należy do Wykonawcy, możliwość poboru wody należy potwierdzić umową,
    3. przedłożyć uzgodniony z Zamawiającym plan oczyszczania jezdni, chodników oraz opróżniania koszy ulicznych.
32. **Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę**, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), osoby wykonujące czynności:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie jezdni,

- zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych,

- opróżnianie koszy ulicznych.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej zobowiązany jest do przedłożenia, w terminie 3 dni roboczych, do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami przedmiot zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę.

**Zestawienie nr 1 do załącznika nr 2 do SWZ**

**Patrolowanie ulic centrum miasta wraz z usuwaniem zanieczyszczeń**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa ulicy** | **Opis** | **Długość w metrach** |
| 1 | 18 Stycznia |  | 310 |
| 2 | 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej Rondo |  | 69 |
| 3 | 3 Maja |  | 149 |
| 4 | Bagno |  | 303 |
| 5 | Chrobrego |  | 135 |
| 6 | Długa |  | 258 |
| 7 | Grzebskiego |  | 510 |
| 8 | Lelewela |  | 263 |
| 9 | Niepodległości Rondo |  | 66 |
| 10 | Plac 1-go Maja |  | 241 |
| 11 | Plac 3-go Maja |  | 55 |
| 12 | Płocka |  | 567 |
| 13 | Popiełuszki Rondo |  | 81 |
| 14 | Powstańców Styczniowych |  | 366 |
| 15 | Reymonta |  | 356 |
| 16 | Sądowa |  | 162 |
| 17 | Sienkiewicza | (od Ronda 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej do Ronda Niepodległości) | 620 |
| 18 | Spichrzowa |  | 145 |
| 19 | St. Rynek |  | 343 |
| 20 | St. Rynek |  | 127 |
| 21 | Szewska |  | 116 |
| 22 | Targowa |  | 321 |
| 23 | Warszawska | (od ul. Stary Rynek do ul. Grzebskiego) | 157 |
| 24 | Wigury |  | 144 |
| 25 | Wolności Rondo |  | 86 |
| 26 | Wyspiańskiego |  | 325 |
| 27 | Zduńska |  | 286 |
| 28 | Żeromskiego |  | 281 |
| 29 | Żwirki |  | 767 |
| **Razem** | | | **7609** |

**Zestawienie nr 2 do załącznika nr 2 do SWZ**

**Mechaniczne i ręczne oczyszczanie jezdni – pozimowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa ulicy** | **Opis** | **Długość jezdni w metrach** | **Długość krawężników w metrach** |
| 1 | 18 Stycznia |  | 310 | 620 |
| 2 | 3 Maja |  | 149 | 298 |
| 3 | Akacjowa |  | 85 | 170 |
| 4 | Andersa |  | 623 | 1246 |
| 5 | Anyszki Stanisława |  | 150 | 300 |
| 6 | Armii Krajowej |  | 449 | 898 |
| 7 | Bagińskiego |  | 390 | 780 |
| 8 | Bagno |  | 303 | 606 |
| 9 | Bajkowa |  | 196 | 392 |
| 10 | Banku Miast |  | 538 | 1076 |
| 11 | Batalionów Chłopskich |  | 924 | 1848 |
| 12 | Batorego |  | 1322 | 2644 |
| 13 | Bednarska |  | 261 | 522 |
| 14 | Bema |  | 121 | 242 |
| 15 | Braci Gierymskich |  | 169 | 338 |
| 16 | Braci Koszutzkich |  | 276 | 552 |
| 17 | Bracka |  | 354 | 708 |
| 18 | Broniewskiego |  | 90 | 180 |
| 19 | Browarna |  | 387 | 774 |
| 20 | Bursztynowa |  | 526 | 1052 |
| 21 | Chabrowa |  | 406 | 812 |
| 22 | Chopina |  | 161 | 322 |
| 23 | Chrobrego |  | 135 | 270 |
| 24 | Cicha |  | 58 | 116 |
| 25 | Ciechanowska |  | 499 | 998 |
| 26 | Ciechanowska | łącznik przy skwerze | 75 | 150 |
| 27 | Cmentarna | (od ul. Studzieniec do kolejki wąskotorowej) | 277 | 554 |
| 28 | Cmentarna | (od Napoleońskiej do cmentarza) | 116 | 232 |
| 29 | Czapli Ks. |  | 100 | 200 |
| 30 | Czechowskiej |  | 110 | 220 |
| 31 | Daleka |  | 156 | 312 |
| 32 | Dąbrowskiej |  | 154 | 308 |
| 33 | Długa |  | 258 | 516 |
| 34 | Dmowskiego |  | 154 | 308 |
| 35 | Dobra |  | 294 | 588 |
| 36 | Dobrskiej |  | 644 | 1288 |
| 37 | Dojazdowa do Kauflandu |  | 60 | 120 |
| 38 | Droga w Dzielnicy Przemysłowej |  | 296 | 592 |
| 39 | Dudzińskiego |  | 415 | 830 |
| 40 | Dworcowa |  | 1131 | 2262 |
| 41 | Działdowska | (z rozjazdami) | 1205 | 2410 |
| 42 | Dzierzgowska | (do DK7) | 916 | 1832 |
| 43 | Dźwigowa |  | 347 | 694 |
| 44 | Fedorczyka |  | 93 | 186 |
| 45 | Flagi Polskiej Rondo |  | 98 | 196 |
| 46 | Górna |  | 882 | 1764 |
| 47 | Graniczna |  | 811 | 1622 |
| 48 | Grzebskiego |  | 510 | 1020 |
| 49 | Hallera |  | 221 | 442 |
| 50 | Handlowa |  | 224 | 448 |
| 51 | Hoża |  | 170 | 340 |
| 52 | Hubala |  | 309 | 618 |
| 53 | Instalatorów |  | 448 | 896 |
| 54 | Jagiellonki |  | 132 | 264 |
| 55 | Jasna |  | 253 | 506 |
| 56 | Jaśminowa |  | 110 | 220 |
| 57 | Kapliczna |  | 247 | 494 |
| 58 | Kleniewskiego Alfreda |  | 88 | 211 |
| 59 | Klickiego |  | 159 | 318 |
| 60 | Kochanowskiego |  | 104 | 208 |
| 61 | Kolbe Ks. |  | 314 | 628 |
| 62 | Kolejowa |  | 339 | 678 |
| 63 | Komunalna |  | 297 | 594 |
| 64 | Konopnickiej |  | 267 | 534 |
| 65 | Konwaliowa |  | 317 | 634 |
| 66 | Kopernika |  | 1535 | 3070 |
| 67 | Korczaka |  | 388 | 776 |
| 68 | Kossaka |  | 93 | 186 |
| 69 | Kościelna |  | 353 | 706 |
| 70 | Kowalczyka Honoriusza |  | 129 | 294 |
| 71 | Krajewskiego Ks. |  | 107 | 214 |
| 72 | Krajewskiego Leona. Płk |  | 170 | 340 |
| 73 | Krajowskiego |  | 159 | 318 |
| 74 | Krasińskiego |  | 311 | 622 |
| 75 | Krasińskiego Ignacego Abp. |  | 92 | 184 |
| 76 | Kręta |  | 90 | 180 |
| 77 | Kryszkiewicza Bernarda |  | 221 | 408 |
| 78 | Krzywa |  | 50 | 100 |
| 79 | Książąt Mazowieckich Osiedle |  | 174 | 348 |
| 80 | Kwiatowa |  | 129 | 258 |
| 81 | Lawicz-Liszki |  | 264 | 528 |
| 82 | Leszczyńskiego |  | 174 | 348 |
| 83 | Leśna |  | 262 | 524 |
| 84 | LG Electronics |  | 628 | 1256 |
| 85 | LOK |  | 809 | 809 |
| 86 | Łącznik Ciechanowska - Różana | (ciąg pieszo-jezdny) | 60 | 120 |
| 87 | Łojewskiego |  | 62 | 124 |
| 88 | Łojewskiego |  | 262 | 524 |
| 89 | Maciusia Księcia |  | 292 | 584 |
| 90 | Maczka Gen. |  | 66 | 132 |
| 91 | Makowa |  | 380 | 760 |
| 92 | Malinowskiego |  | 382 | 764 |
| 93 | Mariacka |  | 820 | 1640 |
| 94 | Matejki |  | 161 | 322 |
| 95 | Mazurska |  | 158 | 316 |
| 96 | Mazurski Wiadukt | ( od ul. Szczęsnej-Lesiowskiej do ul. Gdyńskiej) | 525 | 1050 |
| 97 | Mechaników |  | 429 | 858 |
| 98 | Mickiewicza |  | 229 | 458 |
| 99 | Misia Puchatka |  | 50 | 100 |
| 100 | Misjonarska |  | 159 | 318 |
| 101 | Młodych Osiedle |  | 1304 | 2608 |
| 102 | Moniuszki |  | 1089 | 2178 |
| 103 | Morawskiej |  | 522 | 1044 |
| 104 | Morozowskiej |  | 90 | 180 |
| 105 | Nadrzeczna |  | 102 | 204 |
| 106 | Narodowych Sił Zbrojnych |  | 104 | 208 |
| 107 | Norwida |  | 71 | 142 |
| 108 | Nowoleśna |  | 210 | 420 |
| 109 | Nowowiejska | (do Ronda Solidarności ) | 323 | 646 |
| 110 | Nowowiejska | (do kolejki wąskotorowej) | 147 | 294 |
| 111 | Nowowiejskiego Abpa |  | 511 | 1022 |
| 112 | Obrońców Mławy |  | 142 | 284 |
| 113 | Ogrodowa |  | 151 | 302 |
| 114 | Okólna |  | 578 | 1156 |
| 115 | Olsztyńska |  | 833 | 1666 |
| 116 | Ordona |  | 512 | 1024 |
| 117 | Osiedlowa |  | 301 | 602 |
| 118 | Ostaszewskiego |  | 467 | 934 |
| 119 | Paderewskiego |  | 170 | 340 |
| 120 | Parkowa |  | 208 | 416 |
| 121 | PCK |  | 332 | 664 |
| 122 | Piechowskiego |  | 508 | 1016 |
| 123 | Pileckiego |  | 88 | 176 |
| 124 | Plac 1-go Maja |  | 241 | 482 |
| 125 | Plac 3-go Maja |  | 55 | 110 |
| 126 | Platynowa |  | 381 | 762 |
| 127 | Płocka |  | 567 | 1134 |
| 128 | Podgórna |  | 348 | 696 |
| 129 | Pogorzelskiego |  | 579 | 1158 |
| 130 | Polna |  | 891 | 1782 |
| 131 | Popiełuszki Rondo |  | 81 | 162 |
| 132 | Poświętna |  | 155 | 310 |
| 133 | Powstania Warszawskiego |  | 68 | 136 |
| 134 | Powstańców Wielkopolskich |  | 433 | 866 |
| 135 | Promyk |  | 96 | 192 |
| 136 | Prusa |  | 110 | 220 |
| 137 | Przemysłowa |  | 189 | 378 |
| 138 | Przyrynek |  | 226 | 452 |
| 139 | Radosna |  | 190 | 380 |
| 140 | Republiki Pińczowskiej |  | 153 | 306 |
| 141 | Reymonta |  | 356 | 712 |
| 142 | Roweckiego Grota |  | 666 | 1332 |
| 143 | Różana |  | 701 | 1402 |
| 144 | Rynkowa |  | 362 | 724 |
| 145 | Sadowskiego |  | 168 | 336 |
| 146 | Sądowa |  | 162 | 324 |
| 147 | Sikorskiego |  | 387 | 774 |
| 148 | Skargi Piotra |  | 242 | 283 |
| 149 | Skłodowskiej |  | 402 | 804 |
| 150 | Słowackiego |  | 377 | 754 |
| 151 | Smolarnia |  | 318 | 636 |
| 152 | Sokalskiego |  | 111 | 222 |
| 153 | Solidarności Rondo |  | 69 | 138 |
| 154 | Spacerowa |  | 250 | 500 |
| 155 | Spichrzowa |  | 145 | 290 |
| 156 | Sportowa | ( od ul. Bagno do ul. Sienkiewicza) | 510 | 1020 |
| 157 | Sportowa | (od ul. Mariackiej do ul. Zachodniej) | 240 | 480 |
| 158 | Sportowa | od ul. Ordona do ul. Mariackiej) | 254 | 508 |
| 159 | Spółdzielcza |  | 346 | 692 |
| 160 | Srebrna |  | 346 | 692 |
| 161 | St. Rynek |  | 343 | 686 |
| 162 | Staszewskiego |  | 77 | 154 |
| 163 | Staszica |  | 104 | 208 |
| 164 | Storczykowa |  | 354 | 708 |
| 165 | Strażacka |  | 305 | 610 |
| 166 | Studzieniec | ( od ul. Napoleońskiej do ul. Diamentowej) | 1302 | 2604 |
| 167 | Sucharskiego |  | 260 | 520 |
| 168 | Szarych Szeregów |  | 163 | 326 |
| 169 | Szczęsnej-Lesiowskiej |  | 754 | 1508 |
| 170 | Szewska |  | 116 | 232 |
| 171 | Szkolna |  | 268 | 536 |
| 172 | Szmaragdowa |  | 281 | 562 |
| 173 | Szpitalna |  | 220 | 440 |
| 174 | Szwejkowskiego |  | 156 | 312 |
| 175 | Ślesickiego |  | 316 | 632 |
| 176 | Św. Anny |  | 183 | 366 |
| 177 | Św. Wojciecha Aleja |  | 2116 | 4232 |
| 178 | Świerkowa |  | 240 | 480 |
| 179 | Targowa |  | 321 | 642 |
| 180 | Traugutta |  | 187 | 374 |
| 181 | Tulipanowa |  | 200 | 400 |
| 182 | Turystyczna |  | 511 | 1022 |
| 183 | Tuwima |  | 196 | 392 |
| 184 | Warszawska | (boczna przy nr 46) | 117 | 234 |
| 185 | Warszawska | (boczna przy nr 67/1) | 88 | 176 |
| 186 | Wasiłowskiego |  | 71 | 142 |
| 187 | Wąska |  | 125 | 250 |
| 188 | Wetmańskiego |  | 334 | 668 |
| 189 | Wiejska |  | 145 | 290 |
| 190 | Wigury |  | 144 | 288 |
| 191 | Willowa |  | 236 | 472 |
| 192 | Witosa |  | 256 | 512 |
| 193 | Witwickiego |  | 285 | 570 |
| 194 | Wojska Polskiego |  | 281 | 562 |
| 195 | Wójtostwo |  | 1373 | 2746 |
| 196 | Wspólna |  | 165 | 330 |
| 197 | Wymyślin |  | 279 | 558 |
| 198 | Wysoka |  | 354 | 708 |
| 199 | Wysoka |  | 86 | 172 |
| 200 | Wysoka | (ciąg pieszo-jezdny) | 72 | 144 |
| 201 | Wyspiańskiego |  | 325 | 650 |
| 202 | Wyszyńskiego Stefana Kardynała |  | 106 | 212 |
| 203 | Zabrody |  | 1405 | 2810 |
| 204 | Zachodnia |  | 494 | 988 |
| 205 | Zacisze |  | 268 | 536 |
| 206 | Załęskiego Torfa |  | 704 | 1408 |
| 207 | Zduńska |  | 286 | 572 |
| 208 | Złota |  | 306 | 612 |
| 209 | Żeromskiego |  | 281 | 562 |
| 210 | Żołnierzy 80 Pułku Piechoty |  | 264 | 528 |
| 211 | Żołnierzy Wyklętych Rondo |  | 98 | 196 |
|  | **Razem** |  | **70015** | **139057** |

**Zestawienie nr 3 do załącznika nr 2 do SWZ**

**Mechaniczne i ręczne oczyszczanie jezdni – wg harmonogramu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa ulicy** | **Opis** | **Długość jezdni w metrach** | **Długość krawężników w metrach** |
| 1 | 18 Stycznia |  | 310 | 620 |
| 2 | 3 Maja |  | 149 | 298 |
| 3 | Akacjowa |  | 85 | 170 |
| 4 | Andersa |  | 623 | 1246 |
| 5 | Anyszki Stanisława |  | 150 | 300 |
| 6 | Armii Krajowej |  | 449 | 898 |
| 7 | Bagińskiego |  | 390 | 780 |
| 8 | Bagno |  | 303 | 606 |
| 9 | Bajkowa |  | 196 | 392 |
| 10 | Banku Miast |  | 538 | 1076 |
| 11 | Batalionów Chłopskich |  | 924 | 1848 |
| 12 | Batorego |  | 1322 | 2644 |
| 13 | Bednarska |  | 261 | 522 |
| 14 | Bema |  | 121 | 242 |
| 15 | Braci Gierymskich |  | 169 | 338 |
| 16 | Braci Koszutzkich |  | 276 | 552 |
| 17 | Bracka |  | 354 | 708 |
| 18 | Broniewskiego |  | 90 | 180 |
| 19 | Browarna |  | 387 | 774 |
| 20 | Bursztynowa |  | 526 | 1052 |
| 21 | Chabrowa |  | 406 | 812 |
| 22 | Chopina |  | 161 | 322 |
| 23 | Chrobrego |  | 135 | 270 |
| 24 | Cicha |  | 58 | 116 |
| 25 | Ciechanowska |  | 499 | 998 |
| 26 | Ciechanowska | łącznik przy skwerze | 75 | 150 |
| 27 | Cmentarna | (od ul. Studzieniec do kolejki wąskotorowej) | 277 | 554 |
| 28 | Cmentarna | (od Napoleońskiej do cmentarza) | 116 | 232 |
| 29 | Czapli Ks. |  | 100 | 200 |
| 30 | Czechowskiej |  | 110 | 220 |
| 31 | Daleka |  | 156 | 312 |
| 32 | Dąbrowskiej |  | 154 | 308 |
| 33 | Długa |  | 258 | 516 |
| 34 | Dmowskiego |  | 154 | 308 |
| 35 | Dobra |  | 294 | 588 |
| 36 | Dobrskiej |  | 644 | 1288 |
| 37 | Dojazdowa do Kauflandu |  | 60 | 120 |
| 38 | Droga w Dzielnicy Przemysłowej |  | 296 | 592 |
| 39 | Dudzińskiego |  | 415 | 830 |
| 40 | Dworcowa |  | 1131 | 2262 |
| 41 | Działdowska | (z rozjazdami) | 1205 | 2410 |
| 42 | Dzierzgowska | (do DK7) | 916 | 1832 |
| 43 | Dźwigowa |  | 347 | 694 |
| 44 | Fedorczyka |  | 93 | 186 |
| 45 | Flagi Polskiej Rondo |  | 98 | 196 |
| 46 | Górna |  | 882 | 1764 |
| 47 | Graniczna |  | 811 | 1622 |
| 48 | Grzebskiego |  | 510 | 1020 |
| 49 | Hallera |  | 221 | 442 |
| 50 | Handlowa |  | 224 | 448 |
| 51 | Hoża |  | 170 | 340 |
| 52 | Hubala |  | 309 | 618 |
| 53 | Instalatorów |  | 448 | 896 |
| 54 | Jagiellonki |  | 132 | 264 |
| 55 | Jasna |  | 253 | 506 |
| 56 | Jaśminowa |  | 110 | 220 |
| 57 | Kapliczna |  | 247 | 494 |
| 58 | Kleniewskiego Alfreda |  | 88 | 211 |
| 59 | Klickiego |  | 159 | 318 |
| 60 | Kochanowskiego |  | 104 | 208 |
| 61 | Kolbe Ks. |  | 314 | 628 |
| 62 | Kolejowa |  | 339 | 678 |
| 63 | Komunalna |  | 297 | 594 |
| 64 | Konopnickiej |  | 267 | 534 |
| 65 | Konwaliowa |  | 317 | 634 |
| 66 | Kopernika |  | 1535 | 3070 |
| 67 | Korczaka |  | 388 | 776 |
| 68 | Kossaka |  | 93 | 186 |
| 69 | Kościelna |  | 353 | 706 |
| 70 | Kowalczyka Honoriusza |  | 129 | 294 |
| 71 | Krajewskiego Ks. |  | 107 | 214 |
| 72 | Krajewskiego Leona. Płk |  | 170 | 340 |
| 73 | Krajowskiego |  | 159 | 318 |
| 74 | Krasińskiego |  | 311 | 622 |
| 75 | Krasińskiego Ignacego Abp. |  | 92 | 184 |
| 76 | Kręta |  | 90 | 180 |
| 77 | Kryszkiewicza Bernarda |  | 221 | 408 |
| 78 | Krzywa |  | 50 | 100 |
| 79 | Książąt Mazowieckich Osiedle |  | 174 | 348 |
| 80 | Kwiatowa |  | 129 | 258 |
| 81 | Lawicz-Liszki |  | 264 | 528 |
| 82 | Leszczyńskiego |  | 174 | 348 |
| 83 | Leśna |  | 262 | 524 |
| 84 | LG Electronics |  | 628 | 1256 |
| 85 | LOK |  | 809 | 809 |
| 86 | Łącznik Ciechanowska - Różana | (ciąg pieszo-jezdny) | 60 | 120 |
| 87 | Łojewskiego |  | 62 | 124 |
| 88 | Łojewskiego |  | 262 | 524 |
| 89 | Maciusia Księcia |  | 292 | 584 |
| 90 | Maczka Gen. |  | 66 | 132 |
| 91 | Makowa |  | 380 | 760 |
| 92 | Malinowskiego |  | 382 | 764 |
| 93 | Mariacka |  | 820 | 1640 |
| 94 | Matejki |  | 161 | 322 |
| 95 | Mazurska |  | 158 | 316 |
| 96 | Mazurski Wiadukt | ( od ul. Szczęsnej-Lesiowskiej do ul. Gdyńskiej) | 525 | 1050 |
| 97 | Mechaników |  | 429 | 858 |
| 98 | Mickiewicza |  | 229 | 458 |
| 99 | Misia Puchatka |  | 50 | 100 |
| 100 | Misjonarska |  | 159 | 318 |
| 101 | Młodych Osiedle |  | 1304 | 2608 |
| 102 | Moniuszki |  | 1089 | 2178 |
| 103 | Morawskiej |  | 522 | 1044 |
| 104 | Morozowskiej |  | 90 | 180 |
| 105 | Nadrzeczna |  | 102 | 204 |
| 106 | Narodowych Sił Zbrojnych |  | 104 | 208 |
| 107 | Norwida |  | 71 | 142 |
| 108 | Nowoleśna |  | 210 | 420 |
| 109 | Nowowiejska | (do Ronda Solidarności ) | 323 | 646 |
| 110 | Nowowiejska | (do kolejki wąskotorowej) | 147 | 294 |
| 111 | Nowowiejskiego Abpa |  | 511 | 1022 |
| 112 | Obrońców Mławy |  | 142 | 284 |
| 113 | Ogrodowa |  | 151 | 302 |
| 114 | Okólna |  | 578 | 1156 |
| 115 | Olsztyńska |  | 833 | 1666 |
| 116 | Ordona |  | 512 | 1024 |
| 117 | Osiedlowa |  | 301 | 602 |
| 118 | Ostaszewskiego |  | 467 | 934 |
| 119 | Paderewskiego |  | 170 | 340 |
| 120 | Parkowa |  | 208 | 416 |
| 121 | PCK |  | 332 | 664 |
| 122 | Piechowskiego |  | 508 | 1016 |
| 123 | Pileckiego |  | 88 | 176 |
| 124 | Plac 1-go Maja |  | 241 | 482 |
| 125 | Plac 3-go Maja |  | 55 | 110 |
| 126 | Platynowa |  | 381 | 762 |
| 127 | Płocka |  | 567 | 1134 |
| 128 | Podgórna |  | 348 | 696 |
| 129 | Pogorzelskiego |  | 579 | 1158 |
| 130 | Polna |  | 891 | 1782 |
| 131 | Popiełuszki Rondo |  | 81 | 162 |
| 132 | Poświętna |  | 155 | 310 |
| 133 | Powstania Warszawskiego |  | 68 | 136 |
| 134 | Powstańców Wielkopolskich |  | 433 | 866 |
| 135 | Promyk |  | 96 | 192 |
| 136 | Prusa |  | 110 | 220 |
| 137 | Przemysłowa |  | 189 | 378 |
| 138 | Przyrynek |  | 226 | 452 |
| 139 | Radosna |  | 190 | 380 |
| 140 | Republiki Pińczowskiej |  | 153 | 306 |
| 141 | Reymonta |  | 356 | 712 |
| 142 | Roweckiego Grota |  | 666 | 1332 |
| 143 | Różana |  | 701 | 1402 |
| 144 | Rynkowa |  | 362 | 724 |
| 145 | Sadowskiego |  | 168 | 336 |
| 146 | Sądowa |  | 162 | 324 |
| 147 | Sikorskiego |  | 387 | 774 |
| 148 | Skargi Piotra |  | 242 | 283 |
| 149 | Skłodowskiej |  | 402 | 804 |
| 150 | Słowackiego |  | 377 | 754 |
| 151 | Smolarnia |  | 318 | 636 |
| 152 | Sokalskiego |  | 111 | 222 |
| 153 | Solidarności Rondo |  | 69 | 138 |
| 154 | Spacerowa |  | 250 | 500 |
| 155 | Spichrzowa |  | 145 | 290 |
| 156 | Sportowa | ( od ul. Bagno do ul. Sienkiewicza) | 510 | 1020 |
| 157 | Sportowa | (od ul. Mariackiej do ul. Zachodniej) | 240 | 480 |
| 158 | Sportowa | od ul. Ordona do ul. Mariackiej) | 254 | 508 |
| 159 | Spółdzielcza |  | 346 | 692 |
| 160 | Srebrna |  | 346 | 692 |
| 161 | St. Rynek |  | 343 | 686 |
| 162 | Staszewskiego |  | 77 | 154 |
| 163 | Staszica |  | 104 | 208 |
| 164 | Storczykowa |  | 354 | 708 |
| 165 | Strażacka |  | 305 | 610 |
| 166 | Studzieniec | ( od ul. Napoleońskiej do ul. Diamentowej) | 1302 | 2604 |
| 167 | Sucharskiego |  | 260 | 520 |
| 168 | Szarych Szeregów |  | 163 | 326 |
| 169 | Szczęsnej-Lesiowskiej |  | 754 | 1508 |
| 170 | Szewska |  | 116 | 232 |
| 171 | Szkolna |  | 268 | 536 |
| 172 | Szmaragdowa |  | 281 | 562 |
| 173 | Szpitalna |  | 220 | 440 |
| 174 | Szwejkowskiego |  | 156 | 312 |
| 175 | Ślesickiego |  | 316 | 632 |
| 176 | Św. Anny |  | 183 | 366 |
| 177 | Św. Wojciecha Aleja |  | 2116 | 4232 |
| 178 | Świerkowa |  | 240 | 480 |
| 179 | Targowa |  | 321 | 642 |
| 180 | Traugutta |  | 187 | 374 |
| 181 | Tulipanowa |  | 200 | 400 |
| 182 | Turystyczna |  | 511 | 1022 |
| 183 | Tuwima |  | 196 | 392 |
| 184 | Warszawska | (boczna przy nr 46) | 117 | 234 |
| 185 | Warszawska | (boczna przy nr 67/1) | 88 | 176 |
| 186 | Wasiłowskiego |  | 71 | 142 |
| 187 | Wąska |  | 125 | 250 |
| 188 | Wetmańskiego |  | 334 | 668 |
| 189 | Wiejska |  | 145 | 290 |
| 190 | Wigury |  | 144 | 288 |
| 191 | Willowa |  | 236 | 472 |
| 192 | Witosa |  | 256 | 512 |
| 193 | Witwickiego |  | 285 | 570 |
| 194 | Wojska Polskiego |  | 281 | 562 |
| 195 | Wójtostwo |  | 1373 | 2746 |
| 196 | Wspólna |  | 165 | 330 |
| 197 | Wymyślin |  | 279 | 558 |
| 198 | Wysoka |  | 354 | 708 |
| 199 | Wysoka |  | 86 | 172 |
| 200 | Wysoka | (ciąg pieszo-jezdny) | 72 | 144 |
| 201 | Wyspiańskiego |  | 325 | 650 |
| 202 | Wyszyńskiego Stefana Kardynała |  | 106 | 212 |
| 203 | Zabrody |  | 1405 | 2810 |
| 204 | Zachodnia |  | 494 | 988 |
| 205 | Zacisze |  | 268 | 536 |
| 206 | Załęskiego Torfa |  | 704 | 1408 |
| 207 | Zduńska |  | 286 | 572 |
| 208 | Złota |  | 306 | 612 |
| 209 | Żeromskiego |  | 281 | 562 |
| 210 | Żołnierzy 80 Pułku Piechoty |  | 264 | 528 |
| 211 | Żołnierzy Wyklętych Rondo |  | 98 | 196 |
|  | **Razem** |  | **70015** | **139057** |

**Zestawienie nr 4 do załącznika nr 2 do SWZ**

**Mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Rodzaj** | **Lokalizacja** | **Powierzchnia w m2** | **Ilość** |
| 1 | chodnik | 1-go Maja (strona wewnętrzna) | 210 |  |
| 2 | chodnik | 3-go Maja chodnik ze schodami | 198 |  |
| 3 | chodnik | 3-go Maja i ul. Żeromskiego ( wzdłuż budynku Muzeum i Biblioteki) | 324 |  |
| 4 | chodnik | Banku Miast (lewa strona) | 158,2 |  |
| 5 | chodnik | Banku Miast (prawa strona) | 160 |  |
| 6 | chodnik | Batalionów Chłopskich | 1282 |  |
| 7 | chodnik | Batorego | 438 |  |
| 8 | chodnik | Bursztynowa (lewa strona) | 266 |  |
| 9 | chodnik | Bursztynowa (prawa strona) | 253 |  |
| 10 | chodnik | Chrobrego (do Plac 3-go Maja) | 200 |  |
| 11 | chodnik | Ciechanowska (lewa i prawa strona) | 1462 |  |
| 12 | chodnik | Ciechanowska prawa strona ( przy zieleńcu ) | 189 |  |
| 13 | chodnik | Czapli Ks. | 138 |  |
| 14 | chodnik | Dobrskiej (wokół parkingu) | 517 |  |
| 15 | chodnik | Dobrskiej od ul Szpitalnej do ul. Górnej lewa strona ( bez zjazdów) | 898 |  |
| 16 | chodnik | Dobrskiej prawa strona ( przy zieleńcu) | 128 |  |
| 17 | chodnik | Dworcowa (od ul Żuromińskiej do ul Moniuszki - prawa strona ) | 433 |  |
| 18 | chodnik | Dworcowa (od Komory do Batorego) | 846 |  |
| 19 | chodnik | Dworcowa (od Moniuszki do Komory) | 357 |  |
| 20 | chodnik | Dźwigowa (od Mechaników do Instalatorów - prawa strona) | 492 |  |
| 21 | chodnik | Górna ( od skrzyżowania z Dobrskiej do Marszałkowskiej ) | 1034 |  |
| 22 | chodnik | Graniczna (od Ks. Krajewskiego do Ks. Czapli) | 230 |  |
| 23 | chodnik | Konopnickiej ( od Kopernika do Olsztyńskiej - dwie strony) | 750 |  |
| 24 | chodnik | Kopernika (od Przepompowni do ul. Torfa Załęskiego) | 935 |  |
| 25 | chodnik | Kościelna przy Kopcu Kościuszki | 103 |  |
| 26 | chodnik | Kościelna (przy zieleńcu) | 266 |  |
| 27 | chodnik | łącznik (Lesiowskiej - LG) | 1160 |  |
| 28 | chodnik | Łojewskiego | 717 |  |
| 29 | chodnik | Mariacka ( przy bloku OKM 17) | 135 |  |
| 30 | chodnik | Marszałkowska Al. | 2788 |  |
| 31 | chodnik | Mechaników (od Nowej do Spaw-Mont - prawa strona) | 363 |  |
| 32 | chodnik | Morawskiej (od Kościuszki do Piłsudskiego- lewa strona) | 747 |  |
| 33 | chodnik | Morawskiej (od Szkoły do Piłsudskiego- prawa strona) | 378 |  |
| 34 | chodnik | PCK ( od Kopernika do Szpitalnej - lewa strona) | 465 |  |
| 35 | chodnik | PCK (od ul. Piechowskiego do ul. Szpitalnej - prawa strona) | 245 |  |
| 36 | chodnik | Plac 3-go Maja do ulicy 3-go Maja | 218 |  |
| 37 | chodnik | Płocka (strefa płatnego parkowania - prawa strona) | 243 |  |
| 38 | chodnik | Płocka skrzyżowanie ze Zduńską ( przy zieleńcu) | 149 |  |
| 39 | chodnik | Polna ( od ronda do E7 dwie strony) | 2583 |  |
| 40 | chodnik | Powstania Warszawskiego | 130 |  |
| 41 | chodnik | Roweckiego „GROTA” (dwie strony) | 1936 |  |
| 42 | chodnik | Sienkiewicza (przy Parku Miejskim) | 448 |  |
| 43 | chodnik | Skargi Piotra | 486 |  |
| 44 | chodnik | Spichrzowa (przy zieleńcu) | 58 |  |
| 45 | chodnik | Stary Rynek (strona wewnętrzna) | 1659 |  |
| 46 | chodnik | Strażacka (dwie strony) | 582 |  |
| 47 | chodnik | Studzieniec (przy posesjach 45, 47, 49, od 71a do 75 oraz przy pustej działce Urzędu Miasta za posesją 39) | 210 |  |
| 48 | chodnik | Szmaragdowa (lewa strona) | 136 |  |
| 49 | chodnik | Szmaragdowa (prawa strona) | 156 |  |
| 50 | chodnik | Św. Wojciecha Al. (lewa strona) | 4140 |  |
| 51 | chodnik | Św. Wojciecha Al. (prawa strona) | 943 |  |
| 52 | chodnik | Targowa | 706 |  |
| 53 | chodnik | Witwickiego | 803 |  |
| 54 | chodnik | wokół Kościoła na Wólce (ul. Ks. Krajewskiego, Kościelna, Graniczna) | 410 |  |
| 55 | chodnik | wokół Parku Miejskiego: (ul. Wyspiańskiego, Reymonta, Żeromskiego ) | 2645 |  |
| 56 | chodnik | Wysoka | 297 |  |
| 57 | chodnik | Zacisze | 251 |  |
| 58 | chodnik | Załęskiego ( od Kopernika do Olsztyńskiej - strona lewa) | 402 |  |
| 59 | chodnik | Załęskiego (od ul. Kopernika do ul. Powstańców Wielkopolskich - prawa strona, i od ul. Nowoleśnej do ul Wójtostwo - lewa strona) | 269 |  |
| 60 | chodnik z kładką | nad Seraczem (od Kowalczyka do Kopernika) | 18 |  |
| 61 | chodnik ze ścieżką rowerową | Działdowska, Lesiowskiej (od ul. Nowej do ul. Gdyńskiej) | 7750 |  |
| 62 | chodnik ze ścieżką rowerową | Górna ( od skrzyżowania z Dobrskiej do Marszałkowskiej ) | 1855 |  |
| 63 | chodnik ze ścieżką rowerową | Nowowiejskiego Abpa. | 1519 |  |
| 64 | chodnik ze ścieżką rowerową | Szpitalna | 597 |  |
| 65 | ścieżka rowerowa | Banku Miast (lewa strona) | 142 |  |
| 66 | ścieżka rowerowa | Ciechanowska (lewa strona) | 1198 |  |
| 67 | ścieżka rowerowa | Kopernika (od ul. PCK do Al. Marszałkowskiej) | 900 |  |
| 68 | ścieżka rowerowa | Kopernika (od ul. Żwirki do ul. PCK ) | 2223 |  |
| 69 | ścieżka rowerowa | Łojewskiego | 231 |  |
| 70 | ścieżka rowerowa | Marszałkowska Al. | 5090 |  |
| 71 | ścieżka rowerowa | Skargi Piotra | 470 |  |
| 72 | ścieżka rowerowa | Św. Wojciecha Al. | 4079 |  |
| 73 | ciąg komunikacyjny | nad Seraczem (od Dudzińskiego do Kopernika) | 913 |  |
| 74 | plac | Plac 3 Maja | 1818 |  |
| 75 | parking | 18-go Stycznia | 242 | 2 |
| 76 | parking | Bagno | 2037 | 4 |
| 77 | parking | Bema | 450 | 1 |
| 78 | parking | Bracka | 720 | 1 |
| 79 | parking | Chrobrego | 250 | 1 |
| 80 | parking | Ciechanowska | 254 | 1 |
| 81 | parking | Długa | 383 | 3 |
| 82 | parking | Dobrskiej | 2374 | 3 |
| 83 | parking | Dworcowa | 1040 | 1 |
| 84 | parking | Działdowska | 4022 | 5 |
| 85 | parking | dzielnica przemysłowa (TIR) | 5520 | 1 |
| 86 | parking | Graniczna | 1588 | 6 |
| 87 | parking | Graniczna (przy kościele) | 890 | 1 |
| 88 | parking | Grzebskiego | 575 | 3 |
| 89 | parking | Grzebskiego pasaż | 360 | 1 |
| 90 | parking | Hallera | 887 | 1 |
| 91 | parking | Instalatorów | 682 | 3 |
| 92 | parking | Kolbe Ks. | 2076 | 1 |
| 93 | parking | Kopernika | 695 | 1 |
| 94 | parking | Krasińskiego | 828 | 3 |
| 95 | parking | Leśna | 950 | 1 |
| 96 | parking | Makowa | 365 | 3 |
| 97 | parking | Mariacka | 4546 | 10 |
| 98 | parking | Marszałkowska Al. | 2936 | 3 |
| 99 | parking | Morawskiej | 584 | 8 |
| 100 | parking | Napoleońska | 935 | 1 |
| 101 | parking | Narutowicza | 47 | 1 |
| 102 | parking | Nowowiejska | 346 | 1 |
| 103 | parking | OKM8 | 776 | 3 |
| 104 | parking | Ordona | 1630 | 2 |
| 105 | parking | Osiedle Młodych | 3279 | 13 |
| 106 | parking | Plac 3-go Maja | 188 | 3 |
| 107 | parking | Płocka | 594 | 6 |
| 108 | parking | Przyrynek | 93 | 1 |
| 109 | parking | Radosna | 372 | 1 |
| 110 | parking | Reymonta | 329 | 3 |
| 111 | parking | Różana | 57 | 1 |
| 112 | parking | Rynkowa | 165 | 1 |
| 113 | parking | Skargi Piotra | 450 | 7 |
| 114 | parking | Spichrzowa | 135 | 1 |
| 115 | parking | Sportowa | 36 | 1 |
| 116 | parking | Spółdzielcza | 602 | 6 |
| 117 | parking | St. Rynek | 908 | 4 |
| 118 | parking | St. Rynek | 372 | 1 |
| 119 | parking | Szczęsnej Lesiowskiej | 2025 | 2 |
| 120 | parking | Szewska | 231 | 1 |
| 121 | parking | Szpitalna | 65 | 1 |
| 122 | parking | Targowa | 247 | 2 |
| 123 | parking | Urząd Skarbowy | 526 | 1 |
| 124 | parking | Wójtostwo | 199 | 2 |
| 125 | parking | Wysoka | 379 | 1 |
| 126 | parking | Wyspiańskiego | 1266 | 2 |
| 127 | parking | Załęskiego Torfa | 440 | 1 |
| 128 | parking | Zduńska | 633 | 3 |
|  | **Razem** |  | **120507,2** | **141** |

**Zestawienie nr 5 do załącznika nr 2 do SWZ**

**Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Rodzaj** | **Lokalizacja** | **Powierzchnia w m2** | **Ilość** |
| 1 | chodnik | 1-go Maja (strona wewnętrzna) | 210 |  |
| 2 | chodnik | 3-go Maja chodnik ze schodami | 198 |  |
| 3 | chodnik | 3-go Maja i ul. Żeromskiego ( wzdłuż budynku Muzeum i Biblioteki) | 324 |  |
| 4 | chodnik | Banku Miast (lewa strona) | 158,2 |  |
| 5 | chodnik | Banku Miast (prawa strona) | 160 |  |
| 6 | chodnik | Batalionów Chłopskich | 1282 |  |
| 7 | chodnik | Batorego | 438 |  |
| 8 | chodnik | Bursztynowa (lewa strona) | 266 |  |
| 9 | chodnik | Bursztynowa (prawa strona) | 253 |  |
| 10 | chodnik | Chrobrego (do Plac 3-go Maja) | 200 |  |
| 11 | chodnik | Ciechanowska (lewa i prawa strona) | 1462 |  |
| 12 | chodnik | Ciechanowska prawa strona ( przy zieleńcu ) | 189 |  |
| 13 | chodnik | Czapli Ks. | 138 |  |
| 14 | chodnik | Dobrskiej (wokół parkingu) | 517 |  |
| 15 | chodnik | Dobrskiej od ul Szpitalnej do ul. Górnej lewa strona ( bez zjazdów) | 898 |  |
| 16 | chodnik | Dobrskiej prawa strona ( przy zieleńcu) | 128 |  |
| 17 | chodnik | Dworcowa (od ul Żuromińskiej do ul Moniuszki - prawa strona ) | 433 |  |
| 18 | chodnik | Dworcowa (od Komory do Batorego) | 846 |  |
| 19 | chodnik | Dworcowa (od Moniuszki do Komory) | 357 |  |
| 20 | chodnik | Dźwigowa (od Mechaników do Instalatorów - prawa strona) | 492 |  |
| 21 | chodnik | Górna ( od skrzyżowania z Dobrskiej do Marszałkowskiej ) | 1034 |  |
| 22 | chodnik | Graniczna (od Ks. Krajewskiego do Ks. Czapli) | 230 |  |
| 23 | chodnik | Konopnickiej ( od Kopernika do Olsztyńskiej - dwie strony) | 750 |  |
| 24 | chodnik | Kopernika (od Przepompowni do ul. Torfa Załęskiego) | 935 |  |
| 25 | chodnik | Kościelna przy Kopcu Kościuszki | 103 |  |
| 26 | chodnik | Kościelna (przy zieleńcu) | 266 |  |
| 27 | chodnik | łącznik (Lesiowskiej - LG) | 1160 |  |
| 28 | chodnik | Łojewskiego | 717 |  |
| 29 | chodnik | Mariacka ( przy bloku OKM 17) | 135 |  |
| 30 | chodnik | Marszałkowska Al. | 2788 |  |
| 31 | chodnik | Mechaników (od Nowej do Spaw-Mont - prawa strona) | 363 |  |
| 32 | chodnik | Morawskiej (od Kościuszki do Piłsudskiego- lewa strona) | 747 |  |
| 33 | chodnik | Morawskiej (od Szkoły do Piłsudskiego- prawa strona) | 378 |  |
| 34 | chodnik | PCK ( od Kopernika do Szpitalnej - lewa strona) | 465 |  |
| 35 | chodnik | PCK (od ul. Piechowskiego do ul. Szpitalnej - prawa strona) | 245 |  |
| 36 | chodnik | Plac 3-go Maja do ulicy 3-go Maja | 218 |  |
| 37 | chodnik | Płocka (strefa płatnego parkowania - prawa strona) | 243 |  |
| 38 | chodnik | Płocka skrzyżowanie ze Zduńską ( przy zieleńcu) | 149 |  |
| 39 | chodnik | Polna ( od ronda do E7 dwie strony) | 2583 |  |
| 40 | chodnik | Powstania Warszawskiego | 130 |  |
| 41 | chodnik | Roweckiego „GROTA” (dwie strony) | 1936 |  |
| 42 | chodnik | Sienkiewicza (przy Parku Miejskim) | 448 |  |
| 43 | chodnik | Skargi Piotra | 486 |  |
| 44 | chodnik | Spichrzowa (przy zieleńcu) | 58 |  |
| 45 | chodnik | Stary Rynek (strona wewnętrzna) | 1659 |  |
| 46 | chodnik | Strażacka (dwie strony) | 582 |  |
| 47 | chodnik | Studzieniec (przy posesjach 45, 47, 49, od 71a do 75 oraz przy pustej działce Urzędu Miasta za posesją 39) | 210 |  |
| 48 | chodnik | Szmaragdowa (lewa strona) | 136 |  |
| 49 | chodnik | Szmaragdowa (prawa strona) | 156 |  |
| 50 | chodnik | Św. Wojciecha Al. (lewa strona) | 4140 |  |
| 51 | chodnik | Św. Wojciecha Al. (prawa strona) | 943 |  |
| 52 | chodnik | Targowa | 706 |  |
| 53 | chodnik | Witwickiego | 803 |  |
| 54 | chodnik | wokół Kościoła na Wólce (ul. Ks. Krajewskiego, Kościelna, Graniczna) | 410 |  |
| 55 | chodnik | wokół Parku Miejskiego: (ul. Wyspiańskiego, Reymonta, Żeromskiego ) | 2645 |  |
| 56 | chodnik | Wysoka | 297 |  |
| 57 | chodnik | Zacisze | 251 |  |
| 58 | chodnik | Załęskiego ( od Kopernika do Olsztyńskiej - strona lewa) | 402 |  |
| 59 | chodnik | Załęskiego (od ul. Kopernika do ul. Powstańców Wielkopolskich - prawa strona, i od ul. Nowoleśnej do ul Wójtostwo - lewa strona) | 269 |  |
| 60 | chodnik z kładką | nad Seraczem (od Kowalczyka do Kopernika) | 18 |  |
| 61 | chodnik ze ścieżką rowerową | Działdowska, Lesiowskiej (od ul. Nowej do ul. Gdyńskiej) | 7750 |  |
| 62 | chodnik ze ścieżką rowerową | Górna ( od skrzyżowania z Dobrskiej do Marszałkowskiej ) | 1855 |  |
| 63 | chodnik ze ścieżką rowerową | Nowowiejskiego Abpa. | 1519 |  |
| 64 | chodnik ze ścieżką rowerową | Szpitalna | 597 |  |
| 65 | ścieżka rowerowa | Banku Miast (lewa strona) | 142 |  |
| 66 | ścieżka rowerowa | Ciechanowska (lewa strona) | 1198 |  |
| 67 | ścieżka rowerowa | Kopernika (od ul. PCK do Al. Marszałkowskiej) | 900 |  |
| 68 | ścieżka rowerowa | Kopernika (od ul. Żwirki do ul. PCK ) | 2223 |  |
| 69 | ścieżka rowerowa | Łojewskiego | 231 |  |
| 70 | ścieżka rowerowa | Marszałkowska Al. | 5090 |  |
| 71 | ścieżka rowerowa | Skargi Piotra | 470 |  |
| 72 | ścieżka rowerowa | Św. Wojciecha Al. | 4079 |  |
| 73 | ciąg komunikacyjny | nad Seraczem (od Dudzińskiego do Kopernika) | 913 |  |
| 74 | plac | Plac 3 Maja | 1818 |  |
| 75 | parking | Długa | 184 | 1 |
| 76 | parking | dzielnica przemysłowa (TIR) | 5520 | 1 |
| 77 | parking | Graniczna (przy kościele) | 890 | 1 |
| 78 | parking | Kopernika | 695 | 1 |
| 79 | parking | Mariacka | 1490 | 1 |
| 80 | parking | Napoleońska | 935 | 1 |
| 81 | parking | Spichrzowa (strefa płatnego parkowania) | 135 | 1 |
| 82 | parking | St. Rynek (strefa płatnego parkowania) | 372 | 1 |
|  | **Razem** |  | **78149,2** | **8** |

**Zestawienie nr 6 do załącznika nr 2 do SWZ**

**Udostępnianie przejść dla pieszych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Lokalizacja** | **Opis** |
| 1 | 3-go Maja | skrzyżowanie z ul. Chrobrego |
| 2 | 3-go Maja | skrzyżowanie z ul. Żeromskiego |
| 3 | Braci Koszutzkich | skrzyżowanie z ul. Kopernika |
| 4 | Chrobrego | skrzyżowanie z ul. 3-go Maja |
| 5 | Cmentarna | skrzyżowanie z Al. Marszałkowską |
| 6 | Długa | skrzyżowanie z ul. Bagno |
| 7 | Długa | skrzyżowanie z ul. Płocką |
| 8 | Długa | skrzyżowanie z ul. Spichrzową |
| 9 | Dobrskiej | przy szpitalu |
| 10 | Grzebskiego | przy "Biedronce" |
| 11 | Kopernika | skrzyżowanie z ul. Dudzińskiego |
| 12 | Kopernika | skrzyżowanie z ul. Konopnickiej |
| 13 | Kopernika | skrzyżowanie z ul. PCK |
| 14 | Kopernika | skrzyżowanie z ul. Załęskiego "Torfa" |
| 15 | Kościelna | skrzyżowanie z ul. Rynkową |
| 16 | Krasińskiego | skrzyżowanie z ul. Słowackiego |
| 17 | Morawskiej | przy szkole |
| 18 | Morawskiej | skrzyżowanie z ul. "Grota" Roweckiego |
| 19 | Ordona | skrzyżowanie z ul. OKM |
| 20 | Ordona | skrzyżowanie z ul. OKM |
| 21 | Ordona | skrzyżowanie z ul. Sportową |
| 22 | PCK | skrzyżowanie z ul. Kopernika |
| 23 | Płocka | skrzyżowanie z ul. Długą |
| 24 | Płocka | skrzyżowanie z ul. Spichrzową |
| 25 | Płocka | skrzyżowanie z ul. Zduńską |
| 26 | Reymonta | skrzyżowanie z ul. Sądową |
| 27 | Reymonta | skrzyżowanie z ul. Żeromskiego |
| 28 | Rynkowa | skrzyżowanie z ul. Kościelną |
| 29 | Sądowa | skrzyżowanie z ul. Reymonta |
| 30 | Słowackiego | przy szkole |
| 31 | Słowackiego | skrzyżowanie z ul. Krasińskiego |
| 32 | Spichrzowa | skrzyżowanie z ul. Długą |
| 33 | Spichrzowa | skrzyżowanie z ul. Płocką |
| 34 | Stary Rynek | skrzyżowanie z ul. 3-go Maja |
| 35 | Stary Rynek | skrzyżowanie z ul. Chrobrego |
| 36 | Stary Rynek | skrzyżowanie z ul. Płocką |
| 37 | Stary Rynek | skrzyżowanie z ul. Spichrzową |
| 38 | Szkolna | skrzyżowanie z ul. Wójtostwo |
| 39 | Wójtostwo | skrzyżowanie z ul. "Torfa" Załęskiego |
| 40 | Wójtostwo | skrzyżowanie z ul. "Torfa" Załęskiego |
| 41 | Wyspiańskiego | przy szkole |
| 42 | Wyspiańskiego | skrzyżowanie z ul. Żeromskiego |
| 43 | Załęskiego "Torfa" | skrzyżowanie z ul. Kopernika |
| 44 | Załęskiego "Torfa" | skrzyżowanie z ul. Wójtostwo |
| 45 | Żeromskiego | skrzyżowanie z ul. 3-go Maja |
| 46 | Żeromskiego | skrzyżowanie z ul. 3-go Maja |
| 47 | Żeromskiego | skrzyżowanie z ul. Reymonta |
| 48 | Żeromskiego | skrzyżowanie z ul. Reymonta |
| 49 | Żeromskiego | skrzyżowanie z ul. Wyspiańskiego |
| 50 | Żołnierzy 80 Pułku Piechoty | przy szkole |
| 51 | Żołnierzy 80 Pułku Piechoty | przy szkole |
| 52 | Żołnierzy 80 Pułku Piechoty | skrzyżowanie z ul. Wójtostwo |

**Zestawienie nr 7 do załącznika nr 2 do SWZ**

**Wykaz koszy ulicznych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Ilość koszy w szt.** |
| 1 | 20.Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej Rondo | 2 |
| 2 | 18-go Stycznia | 2 |
| 3 | 3-go Maja | 7 |
| 4 | 3-go Maja Plac | 8 |
| 5 | 80 Pułku Piechoty | 1 |
| 6 | Al. Św Wojciecha | 5 |
| 7 | Bagno | 1 |
| 8 | Banku Miast | 1 |
| 9 | Batalionów Chłopskich | 2 |
| 10 | Batorego | 1 |
| 12 | Brukowa | 2 |
| 13 | Cegielnia | 1 |
| 14 | Chrobrego | 3 |
| 15 | Ciechanowska | 1 |
| 16 | Długa | 6 |
| 17 | Dobra | 2 |
| 18 | Dobrskiej | 4 |
| 20 | Dworcowa | 5 |
| 21 | Działdowska (parkingi) | 5 |
| 23 | Gdyńska | 2 |
| 24 | Górna | 6 |
| 25 | Graniczna | 5 |
| 26 | Grzebskiego | 5 |
| 27 | Grzebskiego (pasaż) | 1 |
| 29 | Kalkówka | 1 |
| 30 | Kochanowskiego | 1 |
| 31 | Kolbe | 4 |
| 32 | Kolejowa | 2 |
| 33 | Kopernika | 12 |
| 34 | Kościelna | 4 |
| 35 | Kościuszki | 6 |
| 36 | Krajewo | 1 |
| 37 | Krajewskiego Ks. | 1 |
| 38 | Krasińskiego | 1 |
| 39 | Lawicz Liszki | 1 |
| 40 | Lelewela | 4 |
| 41 | Lesiowskiej | 4 |
| 42 | Leśna | 1 |
| 43 | Łojewskiego/Witwickiego | 1 |
| 44 | Makowa | 1 |
| 45 | Mariacka | 3 |
| 47 | Marszałkowska (parking) | 5 |
| 48 | Mechaników | 2 |
| 49 | Mickiewicza | 1 |
| 50 | Moniuszki | 2 |
| 51 | Morawskiej | 2 |
| 52 | Napoleońska | 7 |
| 53 | Narutowicza | 2 |
| 54 | Nowa | 1 |
| 55 | Nowoleśna | 1 |
| 56 | Nowowiejska | 4 |
| 57 | Olsztyńska | 3 |
| 58 | Ordona | 4 |
| 59 | Padlewskiego | 8 |
| 60 | PCK | 4 |
| 61 | Piekiełko | 1 |
| 62 | Piłsudskiego | 25 |
| 63 | Płocka | 8 |
| 64 | Podmiejska | 1 |
| 65 | Popiełuszki Rondo | 3 |
| 66 | Poświętna | 1 |
| 67 | Powstańców Styczniowych | 3 |
| 68 | Powstańców Wielkopolskich | 2 |
| 69 | Radosna | 1 |
| 70 | Reymonta | 9 |
| 71 | Rynkowa | 6 |
| 72 | Sienkiewicza | 8 |
| 73 | Skłodowskiej | 1 |
| 74 | Słowackiego | 2 |
| 75 | Spichrzowa | 2 |
| 76 | Sportowa | 2 |
| 77 | Stary Rynek | 25 |
| 78 | Studzieniec | 1 |
| 79 | Szewska | 1 |
| 80 | Szkolna | 2 |
| 81 | Szpitalna | 15 |
| 82 | Targowa | 3 |
| 83 | Torfa Załęskiego | 4 |
| 84 | Turystyczna | 1 |
| 85 | Warszawska | 9 |
| 86 | Wigury | 2 |
| 87 | Wolności Rondo | 1 |
| 88 | Wójtostwo | 4 |
| 89 | Wyspiańskiego | 6 |
| 90 | Zachodnia | 2 |
| 91 | Zduńska | 2 |
| 92 | Żeromskiego | 8 |
| 94 | Żuromińska | 4 |
| 95 | Żwirki | 16 |
| 96 | Nad Seraczem | 2 |
| 97 | Galeria Stacja Mława | 11 |
| 98 | Dworcowa Tężnia | 3 |
|  | **Ogółem** | **369** |

**Zestawienie nr 8 do załącznika nr 2 do SWZ**

**Wykaz przystanków Mławskiej Komunikacji Miejskiej objętych całorocznym utrzymaniem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Ulica** | **Obiekt** | **Ilość** | **Wyposażenie** | | | |
| **Kosze** | **Wiaty** | **Ławki** | **Zatoki** |
| 1 | 18 Stycznia | Cmentarz parafialny | 2 | 2 |  | 1 |  |
| 2 | Aleja Św. Wojciecha |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 3 | Andersa |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Banku Miast | /Dworzec PKP: Mława Miasto | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 5 | Batalionów Chłopskich |  | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 6 | Batalionów Chłopskich | /Łomia | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 7 | Batorego |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 8 | Cegielnia | /Piaskowa | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Cegielnia | Warszawska | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Cegielnia | Pętla | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 11 | Dworcowa | Dworzec PKP: Mława | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 12 | Dworcowa | /Grzybowa | 2 | 1 |  |  |  |
| 13 | Gdyńska | /LOK | 2 | 2 |  |  | 2 |
| 14 | Graniczna | ZPO nr 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 15 | Grzebskiego |  | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Kalkówka |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Kolbe | Cmentarz komunalny | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 18 | Kolejowa | Pętla | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 19 | Kopernika |  | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 20 | Kopernika | Pływalnia | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 21 | Kościelna |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 22 | Kościuszki | Szkoła | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Kościuszki | Fabryka | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 24 | Krajewo | Pętla | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 25 | Marszałkowska | Parking | 1 | 1 |  |  |  |
| 26 | Mechaników |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 27 | Moniuszki |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 28 | Napoleońska | /Akacjowa | 2 |  |  |  |  |
| 29 | Napoleońska | Kościół | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 30 | Napoleońska | /Jasna | 2 | 1 |  |  |  |
| 31 | Nowowiejska |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 32 | Nowowiejska | Pętla | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 33 | Osiedle Książąt Mazowieckich | Pasaż Handlowy | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 34 | Osiedle Książąt Mazowieckich | Kościół | 2 | 2 |  |  |  |
| 35 | Padlewskiego | ZUS | 2 | 1 |  |  |  |
| 36 | Piekiełko | centrum | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 37 | Piekiełko | wjazd | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Piłsudskiego | /Brukowa | 2 | 2 |  | 1 | 1 |
| 39 | Piłsudskiego | PUP | 2 |  |  |  |  |
| 40 | Piłsudskiego | MHS | 2 | 1 | 1 |  | 2 |
| 41 | Piłsudskiego | /Matejki | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 42 | Płocka |  | 2 | 1 |  | 2 |  |
| 43 | Płocka | Pętla | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Płocka | Baczyńskiego | 2 |  |  |  |  |
| 45 | Podmiejska |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 46 | Podmiejska | Wiadukt | 2 |  |  |  |  |
| 47 | Powstańców Styczniowych |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 48 | Radosna |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 49 | Rondo Solidarności |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 50 | Sienkiewicza |  | 2 |  |  |  |  |
| 51 | Sienkiewicza | Szkoła Muzyczna | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 52 | Sienkiewicza | Park | 2 | 2 |  | 1 |  |
| 53 | Stary Rynek |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 54 | Studzieniec | /Podborna | 2 |  |  |  |  |
| 55 | Studzieniec | /Brzozowa | 2 | 1 |  |  |  |
| 56 | Studzieniec | /Aleja Marszałkowska | 2 |  |  |  |  |
|  | Szkolna |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Szpitalna | /Wojska Polskiego | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 58 | Szpitalna | Szpital | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 59 | Szpitalna | /Osiedle Młodych | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 60 | Szreńska | Pętla | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Turystyczna | Pętla | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 62 | Warszawska | PWSZ | 2 |  |  |  |  |
| 63 | Warszawska | /Smolarnia | 2 |  |  |  |  |
| 64 | Warszawska | /Topolowa | 2 | 1 |  |  |  |
| 65 | Wójtostwo | /Dobra | 2 |  |  | 1 |  |
| 66 | Wójtostwo | /Torfa Załęskiego | 2 |  |  |  |  |
| 67 | Wójtostwo | Pętla | 1 |  |  |  |  |
| 68 | Zachodnia |  | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 69 | Zuzanny Morawskiej |  | 2 |  |  |  |  |
| 70 | Żołnierzy 80 Pułku Piechoty |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 71 | Żuromińska |  | 2 |  |  |  |  |
| 72 | Żuromińska | Pętla | 1 |  |  |  |  |
| 73 | Żwirki |  | 2 | 2 |  |  | 2 |
|  | **Razem** |  | **130** | **62** | **13** | **25** | **8** |

**Zestawienie nr 9 do załącznika nr 2 do SWZ**

**Zbieranie zanieczyszczeń z poboczy dróg**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa drogi** | **Opis** | **Długość drogi w metrach** |
| 1 | Droga w Dzielnicy Przemysłowej | Bez Nazwy 109 | 296 |
| 2 | Działdowska | (z rozjazdami) | 1205 |
| 3 | Krajewo |  | 3220 |
| 4 | LOK |  | 809 |
| 5 | Marszałkowska Aleja |  | 2500 |
| 6 | Mazurski Wiadukt | ( od Szczęsnej-Lesiowskiej do Gdyńskiej) | 525 |
| 7 | Piekiełko |  | 3961 |
| 8 | Płocka Stara |  | 570 |
| 9 | Studzieniec | ( od Diamentowej do Piekiełko) | 429 |
| 10 | Szczęsnej-Lesiowskiej |  | 754 |
| 11 | Szpitalna |  | 220 |
|  | **Ogółem** |  | **14489** |

**Załącznik Nr 3 do SWZ**

**Formularz cenowy roczny zakres prac dla części I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj prac** | **Jednostka miary** | **Cena jednej jednostki netto w zł** | **Podstawowa ilość jednostek** | **Podstawowa wartość w zł** | **Opcjonalna ilość jednostek** | **Opcjonalna wartość w zł** |
|  |  | **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(e)** |
|  |  |  |  | **(c= a x b)** |  | **(e=a x d)** |
| 1 | Patrolowanie ulic centrum miasta wraz z usuwaniem zanieczyszczeń | km |  | 2 328 |  | 200 |  |
| 2 | Mechaniczne i ręczne oczyszczenie jezdni, w tym: | **-** |  | - |  | - |  |
| a) | pozimowe | km |  | 139,06 |  | 20 |  |
| b) | według harmonogramu | km |  | 510,17 |  | 140 |  |
| 3 | Mechaniczne i ręczne oczyszczenie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych, w tym: | **-** |  | - |  | - |  |
| a) | pozimowe | ar |  | 1205 |  | 200 |  |
| b) | według harmonogramu | ar |  | 6405 |  | 1200 |  |
| 4 | Mechaniczne i ręczne zmywanie placów | ar |  | 73 |  | 20 |  |
| 5 | Usuwanie substancji ropopochodnych z jezdni, chodników, parkingów i alejek | kg |  | 80 |  | 20 |  |
| 6 | Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych, w tym: | **-** |  | - |  | - |  |
| a) | odśnieżanie | ar |  | 16280 |  | 4884 |  |
| b) | posypywanie piaskiem | ar |  | 13024 |  | 3907 |  |
| 7 | Zimowe udostępnianie przejść dla pieszych | szt. |  | 1040 |  | 300 |  |
| 8 | Opróżnienie koszy ulicznych | **-** |  | - |  | - |  |
| a) | zgodnie z harmonogramem | szt. |  | 60207 |  | 8000 |  |
| b) | poza harmonogramem | szt. |  | 1800 |  | 400 |  |
| 9 | Całoroczne utrzymanie przystanków Mławskiej Komunikacji Miejskiej, w tym: | **-** |  | - |  | - |  |
| a) | w sezonie zimowym | szt. |  | 15 730 |  | 605 |  |
| b) | poza sezonem zimowym | szt. |  | 31 720 |  | 1220 |  |
| 10 | Obsługa imprez masowych | szt. |  | 3 |  | 2 |  |
| 11 | Zbieranie zanieczyszczeń z poboczy dróg | km |  | 43 |  | 10 |  |
| 12 | Odbiór i wywóz do utylizacji odpadów gromadzonych w workach | szt. |  | 2100 |  | 600 |  |
| 13 | Interwencyjne zbieranie i usuwanie zanieczyszczeń, w tym : | **-** |  | - |  | - |  |
| a) | utylizacja odpadów | tona |  | 12 |  | 6 |  |
| b) | ładowarka kołowa | godzina |  | 40 |  | 10 |  |
| c) | pojazd z przyczepą | godzina |  | 50 |  | 15 |  |
| d) | samochód śmieciarka | godzina |  | 40 |  | 15 |  |
| e) | robocizna | godzina |  | 250 |  | 100 |  |
| 14 | Wywóz śniegu, w tym: | **-** |  | - |  | - |  |
| a) | ładowarka kołowa | godzina |  | 20 |  | 10 |  |
| b) | pojazd z przyczepą samowyładowczą | godzina |  | 35 |  | 18 |  |
| c) | robocizna | godzina |  | 60 |  | 30 |  |
| 15 | **Wartość oferty za 1 rok** | **Suma netto** | - | - |  | - |  |
|  |  | **VAT** |  | - |  | - |  |
|  |  | **Suma** | - | - |  | - |  |
| **brutto** |
| 16 | **Wartość oferty za okres od stycznia 2023r. do 31.12.2025r. (36 miesięcy)** | **Suma netto** | **-** | - |  | - |  |
|  |  | **VAT** | **-** | - |  | - |  |
|  |  | **Suma brutto** | **-** | - |  | - |  |

**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Projektowane postanowienia umowy (PPU)dla części I - Oczyszczanie terenów miejskich w Mławie**

**§** l

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu - oczyszczanie terenów miejskich w Mławie w latach 2023 – 2025, określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami do niej. Integralną część umowy stanowią n/w dokumenty złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym:

l) Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy dla części I i II

2) Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – zakres prac dla części I.

**§ 2**

**PRAWO OPCJI**

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszej umowy większej ilości usług określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego, będącego załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy niż wskazane w kolumnie .Podstawowa ilość jednostek", z zastrzeżeniem ust. 7. Ilość usług w ramach prawa opcji została określona w kolumnie "Opcjonalna ilość jednostek" formularza cenowego.
2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
3. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie potrzeba i posiadanie w budżecie środków finansowych na realizację usług.
4. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.
5. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy.
6. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym dla wykonania zamówienia podstawowego.
7. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez zawarcie aneksu do umowy, w którym zostanie określony zakres prac oraz wynagrodzenie.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji nie przekroczy kwoty ……………zł brutto (słownie: ............................................................ ).

**§ 3**

**TERMIN REALIZACJI**

Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie 36 miesięcy.

**§ 4**

**WYNAGRODZENIE**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………………….. zł

brutto (słownie: ………………), z zastrzeżeniem ust. 2.

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace i wyliczone będzie jako iloczyn cen jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy i ilości faktycznie wykonanych prac z zakresu podstawowego.

**§ 5**

**ROZLICZENIE**

1. Rozliczenie za wykonanie danych prac odbywać siębędzie miesięcznie.
2. Za dany miesiąc Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace i wyliczone będzie jako iloczyn cen jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy i ilości- faktycznie wykonanych prac.
3. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu na bieżąco w formie pisemnej lub elektronicznej informację z wykonanych prac.
4. Zamawiający będzie dokonywał kontroli wykonanych prac.
5. Do 5- go dnia następnego miesiąca sporządzany będzie protokół odbioru wykonanych prac w poprzednim miesiącu.
6. Podpisany przez osobę sprawującą nadzór protokół będzie podstawą do wystawienia faktury.
7. Zapłata faktur nastąpi do ………………….. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego.
8. Nabywcą faktur od stycznia 2023 r. będzie ……………….
9. Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ………….…………………………………

10. Wykonawca oświadcza, że jego status podatnika VAT to: czynny/ zwolniony/ niezarejestrowany .

11. Zapłata zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności MPP.

12. Wykonawca oświadcza, że do wskazanego rachunku płatniczego jest prowadzony rachunek VAT.

13. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku płatniczego jest zgodny z wykazem, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT.

14. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania o ewentualnej zmianie rachunku płatniczego, przy czym dla nowego rachunku płatniczego musi być prowadzony rachunek VAT.

15. Zamawiający oświadcza a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie płatności w terminie, jeżeli zwłoka wyniknie z braku zapewnienia Zamawiającemu możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności MPP, w szczególności z powodu braku rachunku VAT do wskazanego przez Wykonawcę rachunku płatniczego.

**§ 6**

**PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY**

1. Osobami uprawnionymi do kontroli wykonywania niniejszej umowy, w tym sprawdzania i podpisywania protokołów, o których mowa w § 5 będzie pracownik Urzędu Miasta Mława, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta Mława, każdy działający samodzielnie.
2. Ze strony Wykonawców osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym, podpisywania protokołów, o których mowa w § 5, oraz protokołów kontroli wykonania umowy będzie ………………………………
3. Strony mają prawo do zmian osób wskazanych w ust. 1 i 2, o czym powiadomią się na piśmie. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

**§ 7**

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. W ciągu 3 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany:

1) posiadać lub zorganizować zaplecze techniczne na terenie miasta Mława

1. posiadać na terenie Mława co najmniej jedno miejsce poboru wody; jeżeli miejsce nie należy do Wykonawcy, możliwość poboru wody należy potwierdzić umową.
2. W przypadku niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od upływu dnia, którego winny zostać spełnione.
3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania prac, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego ich poprawienia.
4. Wykonawca winien prowadzić prace na drodze w taki sposób, by nie powodować zagrożenia w ruchu drogowym.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami oraz z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami komunalnymi zebranymi podczas realizacji zadania w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi i przepisami prawa miejscowego.
7. Koszty wywozu i utylizacji nieczystości stałych na składowisko odpadów obciążają Wykonawcę.
8. Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) osoby wykonujące wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia.
9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej zobowiązany jest do przedłożenia, w terminie 3 dni roboczych, do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 8. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych 'zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, co może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy z uwagi na nienależyte wykonywanie umowy.

**§ 8**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. za każde stwierdzone przez osobę sprawującą kontrolę nienależyte wykonanie umowy lub niezrealizowane w wymaganym czasie zakresu - w wysokości 1 000,00 zł brutto,
3. za nieterminowe poprawienie prac wykonanych nienależycie - w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu dnia wyznaczonego na poprawienie do dnia faktycznego ich poprawienia,
4. za nieprzedłożenie w terminie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 10, potwierdzających zatrudnienie osoby na umowę o pracę, w wysokości 1 000,00 zł.
5. za niezgłoszenie Zamawiającemu podwykonawcy w wysokości 5 000,00 zł
6. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmian wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy PZP.
7. W przypadku powstania szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
8. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami z  wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.
9. Każdorazowe nienależyte Wykonanie umowy stwierdzane będzie w obecności Wykonawcy potwierdzeniem czego będzie Protokół spisany w obecności Wykonawcy.
10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych może wynosić nie więcej niż 2 % całkowitego wynagrodzenia.

**§ 9**

**WYPOWIEDZENIE UMOWY**

W razie:

1. nienależytego wykonywania umowy lub
2. powtarzających się zaniedbań lub
3. opóźnień w podjęciu wykonywania prac,

Zamawiający może wypowiedzieć umowęw trybie natychmiastowym.

**§ 10**

**ROZSTRZYGANIE SPORÓW**

Ewentualne spory mogące powstać na tle z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd dla Zamawiającego.

**§ 11**

**ZMIANA WYNAGRODZENIA**

1. Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy dopuszcza się możliwość **zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wynagrodzenia,** o którym mowa w § 4 ust. 1 w przypadku zmiany przepisów prawa mającej istotny wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy, ze skutkiem nie wcześniej, niż na dzień wejścia w życie zmienionych przepisów prawa, z których wzrost lub obniżenie kosztów wynika.

2. Zmiana, o której mowa w ust.1 może objąć wyłącznie wynagrodzenie za usługę w części pozostającej do wykonania  i może nastąpić:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto wskazane w umowie, ulegnie stosownej zmianie, o kwotę różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku VAT (kwota netto nie ulegnie zmianie) – dotyczy to wynagrodzenia za wykonanie usługi w części, która w dniu zmiany stawki podatku VAT pozostała do wykonania,

2) w przypadku wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.). wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany kosztów pracy, ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa, dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu i/lub sposobu finansowania lub wysokości składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany kosztów pracy, ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym/ubezpieczeniu zdrowotnemu lub sposobu finansowania składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenia zdrowotne lub wysokości składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany kosztów pracy, ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa, dotyczących zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.

3. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1 obowiązuje od dnia, od którego obowiązuje zmieniona stawka podatku VAT na usługę objętą zamówieniem. W celu sporządzenia aneksu do umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu informację o zmianie stawki przedmiotowego podatku wraz ze wskazaniem podstawy prawnej najpóźniej w dniu, od którego zmieniona stawka VAT obowiązuje.

4. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 mogą być wprowadzone za zgodną wolą stron wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na wzrost lub obniżenie kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Strona zgłaszająca żądanie w tym przedmiocie winna wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

5. W razie wystąpienia okoliczności opisanych ust. 2 pkt 2-4 każda ze stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia sporządzenia aneksu, z mocą obowiązującą od dnia doręczenia żądania lub od dnia uzgodnionego przez strony, ale nie wcześniej, niż określono w ust.1. Uprawnienie żądania zmiany wynagrodzenia wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy.

6. Wprowadzenie zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 na żądanie Wykonawcy możliwe będzie jeżeli Wykonawca:

1) wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego, przedkładając szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji przepisów prawa), zawierającą wskazanie kwoty zwiększenia wydatków w związku ze zmianą przepisów prawa, z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłoży konieczne dokumenty, w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS.

2) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

3) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynęła na wysokość tych kosztów.

7. W przypadku roszczenia Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4 skierowanego do Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest w terminie 7 dni od doręczenia żądania:

1) przedłożyć Zamawiającemu szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji przepisów prawa), zawierającą wskazanie kwoty zmniejszenia wydatków w związku ze zmianą przepisów prawa, z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty, w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS

2) wskazać Zamawiającemu, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynęła na wysokość tych kosztów.

8. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, mogą być wprowadzane nie częściej niż raz w roku kalendarzowym na wniosek każdej ze stron, z zastrzeżeniem ust.13.

9. Strony będą uprawnione do zmiany wynagrodzenia w drugim roku kalendarzowym (2024) objętym zamówieniem pod warunkiem, że ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statycznego średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r wykaże zmianę ceno co najmniej10 punktów procentowych, a zmiana cen będzie miała wpływ na wzrost lub obniżenie kosztów wykonania zamówienia w 2024 roku przez Wykonawcę.

10. Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 15% wartości netto wynagrodzenia wymienionego w §4 ust. 1 umowy.

11. Uprawnienie żądania zmiany wynagrodzenia wskutek zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych (wzrostu, jak i obniżenia) przysługuje zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu pod warunkiem złożenia wniosku w tym przedmiocie drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie   
do 15 lutego 2024 r.

12. Wprowadzenie zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 możliwe będzie jeżeli Wykonawca:

1) wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.11 albo w nieprzekraczalnym terminie 30 dni   
od jego złożenia przez którąkolwiek ze stron przedłoży Zamawiającemu szczegółową analizę porównawczą wszystkich kosztów zamówienia uwzględnionych w ofercie wg stanu wyjściowego (dzień złożenia oferty) oraz po zmianie cen (miesiąc złożenia wniosku z żądaniem zmiany wynagrodzenia), zawierającą wskazanie kwoty zmiany kosztów wykonania usługi w 2024 roku (wzrostu lub obniżenia) w związku ze zmianą cen,

2) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni przedstawi kopie dokumentów potwierdzających dane zawarte w analizie porównawczej, o której mowa w pkt.1 lub wskaże przepisy prawa, z których zmiana kosztów wykonania zamówienia w roku 2024 wynika lub wyniknie,

3) w terminie 7 dni od ustalenia przez strony bezspornej kwoty zmiany kosztów wykonania zamówienia w roku 2024 i kwoty zmiany wynagrodzenia za realizację zamówienia w roku 2024 przedłoży Zamawiającemu w celu sporządzenia aneksu do umowy rozliczenie zmienionej kwoty wynagrodzenia za realizację zamówienia w roku 2024 na ceny jednostkowe przewidziane   
w odniesieniu do roku 2024, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem   
pkt. 4 i 5,

13. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 wymaga zgody stron i obowiązuje od dnia podpisania aneksu, z mocą od 1 stycznia 2024 r. lub od dnia uzgodnionego przez strony, przy czym Wykonawca jest obowiązany do skorygowania faktur Vat wystawionych za okres pokrywający się z okresem, którego dotyczy aneks, niezwłocznie po zawarciu aneksu.

14. Zmiana wynagrodzenia w roku 2024 r. ustalona przez strony w oparciu o ust. 9 wyklucza możliwość zgłaszania przez strony roszczeń o zmianę wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 2-4 .

15. Niedoszacowanie kosztów, pominięcie dostępnych informacji oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy na etapie postępowania w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt. 2-4 oraz ust.9.

16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści zawartej umowy, w tym zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP w przypadku nowelizacji obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa obowiązującego w zakresie przedmiotu zamówienia, wpływającej na sposób świadczenia przedmiotu umowy lub cenę, w przypadku gdyby po zakończeniu postępowania, doszło do ww. zmiany na poziomie ustawy, rozporządzenia do ustawy lub aktów prawa miejscowego w ramach obowiązkowego ich dostosowania (obowiązek ustawowy) i niezbędne było dostosowanie sposobu świadczenia usługi i zapisów niniejszej umowy do postanowień zmienionych przepisów prawa.

17. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 16 mogą być wprowadzone za zgodną wolą stron wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na wzrost lub obniżenie kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia wszelkich zestawień potencjalnych kosztów wykonania zamówienia lub jego części.

19. W przypadku stwierdzenia konieczności zmiany umowy, o której mowa w ust. 16 Zamawiający przedstawia Wykonawcy projekt zmiany umowy, a ustalenia dokonane w procesie uzgodnienia zakresu zmian umowy zostaną zaprotokołowane lub w inny sposób utrwalone pisemnie.

20. Brak zgody na zmianę po stronie Wykonawcy powoduje, że Wykonawca obowiązany jest wykonywać umowę na dotychczasowych zasadach.

**§ 12**

**ZMIANY UMOWY**

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 13**

**PODWYKONAWCY**

1. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem Podwykonawców do realizacji zadań, do pisemnej akceptacji projekty umów, które ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcami, a których postanowienia nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia mu projektów umów z Podwykonawcami dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw, lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umów z naniesionymi poprawkami w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu   
lub zastrzeżeń.

3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo kopię umowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

4. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia mu kopii umów z podwykonawcami, dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw, lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zmian w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń.

5. Wykonawca, wraz ze złożeniem projektu umowy o podwykonawstwo, przedkłada zamawiającemu zestawienie kosztowe realizacji zamówienia zawierające zbiorczą informację o wynagrodzeniach dla  podwykonawców i wykonawcy.

6. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

**§ 14**

**UBEZPIECZENIE**

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności objętej zamówieniem opiewającego na sumę gwarancyjną nie mniejszą, niż 200 000,00 zł przez cały okres realizacji umowy.
2. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy, niż okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis) i dowodów zapłaty składki ubezpieczenia (lub jej części/raty) Zamawiającemu bez wezwania.
3. W przypadku nieprzedłożenia umowy ubezpieczenia (polisy) oraz dowodów zapłaty składki ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potrącenia należnej kwoty   
   z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił umowę (polisę) oraz dowód opłacenia składki ubezpieczenia / …. raty składki ubezpieczenia oraz przekazał Zamawiającemu uwiarygodnione kopie tych dokumentów.

**§ 15**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:

1) Zamawiający – Miasto Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława e-mail: sekretariat@mlawa.pl

2) Wykonawca - e-mail: …………………..

3. Każda zmiana adresu, określonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

4. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu zamieszkania wskazanego na wstępie umowy.

6. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1 oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą e- mailową na adresy podane w ust. 1.

**§ 16**

Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych (ze wskazaniem znacznika czasu), osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**Załącznik Nr 5 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia dla części II - Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie**

Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie w latach   
2023-2025.

W ramach zamówienia Wykonawca realizował będzie następujące prace:

1. Pielęgnacja trawników,
2. Koszenie trawników,
3. Odchwaszczanie trawników,
4. Koszenie nieużytków,
5. Koszenie rowów odwodnieniowych i rzeki Seracz,
6. Wykonanie i pielęgnacja kwietników wiosennych,
7. Wykonanie kwietników letnich,
8. Wykonanie kwietników z roślin cebulowych,
9. Wykonanie kwietników jesiennych,
10. Wykonanie kwietników bylinowych,
11. Nasadzenie i pielęgnacja kwiatów w wazach,
12. Nasadzenie i pielęgnacja kwiatów w wieżach kwiatowych,
13. Nasadzenie i pielęgnacja kwiatów w skrzynkach,
14. Pielęgnacja kwietników letnich,
15. Pielęgnacja rabat bylinowych,
16. Pielęgnacja różanek,
17. Pielęgnacja krzewów,
18. Pielęgnacja żywopłotów,
19. Pielęgnacja drzew,
20. Wiosenne wygrabianie liści z terenów zieleni,
21. Jesienne wygrabianie liści z terenów zieleni,
22. Wycinka drzew o średnicy do 40 cm,
23. Wycinka drzew o średnicy od 41 do 80 cm,
24. Frezowanie pniaków o średnicy do 40 cm,
25. Frezowanie pniaków o średnicy 41 – 80,
26. Usuwanie odrostów korzeniowych z drzew,
27. Wykonanie cięć w koronach drzew o średnicy pnia 20-40 cm,
28. Wykonanie cięć w koronach drzew o średnicy pnia 41-80 cm,
29. Założenie powierzchni trawiastych, z wymianą gruntu na gł. 15 cm,
30. Wykonanie trawnika na terenie płaskim bez wymiany gruntu,
31. Wykonanie łąki kwiatowej na terenie płaskim bez wymiany gruntu,
32. Nasadzenia drzew,
33. Nasadzenia krzewów,
34. Malowanie ławki parkowej,
35. Naprawa ławki parkowej - uzupełnienie 1 szt. szczebliny,
36. Mycie ławki parkowej,
37. Mycie pomników w miejscach pamięci narodowej,
38. Mycie tablic w miejscach pamięci narodowej,
39. Mycie lamp oświetleniowych,
40. Bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej,
41. Bieżące utrzymanie czystości alejek,
42. Zimowe utrzymanie alejek parkowych,
43. Nadzór i konserwacja placów zabaw,
44. Nadzór i konserwacja fontann,
45. Nadzór i konserwacja instalacji nawadniającej,
46. Wykonywanie prac interwencyjnych na terenach zieleni.
47. **Pielęgnacja trawników.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca prowadził będzie prace pielęgnacyjne trawników w Parku Miejskim i Starym Rynku o łącznej powierzchni 14 537,00 m2, w okresie 7 m-cy od początku kwietnia do końca października.
    2. Zakres prac pielęgnacyjnych na tych trawnikach, obejmuje: nawożenie, odchwaszczanie, dosiewanie trawy, podlewanie, 10 krotne koszenie z wywozem skoszonej trawy, aerację i wertykulację trawników.
    3. Nawożenie trawników należy wykonywać trzykrotne w miesiącach: kwietniu, czerwcu i sierpniu. Przy podlewaniu trawników można korzystać z wody Zamawiającego wykorzystując istniejące punkty czerpalne.
    4. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia trawników pielęgnowanych w ciągu miesiąca (ar).
48. **Koszenie trawników.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca wykonywał będzie prace związane z koszeniem trawników o powierzchni 126 201,50 m2 6 razy w roku.
    2. Zakres prac obejmuje:
       1. uprzątnięcie terenu przed koszeniem ( śmieci, butelki, gałęzie itp.),
       2. koszenie traw i chwastów, skoszenie trawników,
       3. uprzątnięcie resztek roślinnych z przyległych chodników, dróg, placów, alejek itp. (w dniu koszenia, bezpośrednio po jego zakończeniu),
       4. zagrabienie powierzchni trawników, zebranie i wywóz skoszonej trawy.
       5. na zagrabionych po koszeniu powierzchniach, spryzmowana trawa nie może zalegać dłużej niż 1 dzień, a w szczególności pryzmy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. soboty, niedziele i święta.
    3. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia trawników skoszonych w ciągu miesiąca (ar).
    4. Wykaz trawników został podany w Zestawieniu nr 2.
49. **Odchwaszczanie trawników.** 
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca wykonywał będzie prace związane z usuwaniem chwastów na trawnikach o powierzchni 48 409,00 m2 dwukrotnie w ciągu roku.
    2. Prace należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych i odpowiednim terminie. Do wykonania oprysków zastosować dostępne na rynku selektywne herbicydy dla roślin dwuliściennych. Zabiegi należy wykonywać stosując opryskiwacze ręczne i spalinowe. W przypadku małej skuteczności wykonanego oprysku, Wykonawca powtórzy zabieg na swój koszt.
    3. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia trawników odchwaszczonych w ciągu miesiąca (ar).
    4. Wykaz trawników został podany w Zestawieniu nr 3.
50. **Koszenie nieużytków.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca wykonywał będzie prace związane z koszeniem nieużytków (terenów przydrożnych, cmentarzy, zieleńców), o powierzchni 182 289,00 m2.
    2. Nieużytki koszone będą 4 x w roku tj. w miesiącach: maj, czerwiec, sierpień i wrzesień.
    3. Zakres prac obejmuje:
       1. uprzątnięcie terenu przed koszeniem ( śmieci, butelki, gałęzie itp.),
       2. koszenie traw i chwastów,
       3. uprzątnięcie resztek roślinnych z przyległych chodników, dróg, placów, alejek itp. ( w dniu koszenia, bezpośrednio po jego zakończeniu),
       4. zagrabienie powierzchni nieużytków,
       5. zebranie i wywóz skoszonej trawy i chwastów.
    4. Na zagrabionych po koszeniu powierzchniach, spryzmowana trawa i chwasty, nie mogą zalegać dłużej niż 1 dzień, a w szczególności pryzmy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. soboty, niedziele i święta.
    5. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia nieużytków skoszonych w ciągu miesiąca (ar).
    6. Wykaz nieużytków został podany w Zestawieniu nr 4.
51. **Koszenie rowów odwodnieniowych, rzeki Seracz i rzeki Mławki.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca będzie wykonywał zakres prac polegający na:
       1. koszeniu korony, skarp i dna rowów odwodnieniowych i rzeki Seracz o łącznej powierzchni 46 144,00 m2- 3 x w roku, koszeniu korony, skarp i dna rzeki Mławki o łącznej powierzchni   
          4 200,00 m2- 1 x w roku,
       2. oczyszczeniu przepustów i wlotów kanalizacji deszczowej - 3 x w roku,
       3. oczyszczaniu krat na rzece Seracz - na bieżąco w razie potrzeby,
       4. monitorowania warunków pogodowych i w razie wystąpienia obfitych opadów deszczu otwierania kraty na rzece Seracz.
    2. Realizacja prac wyszczególnionych w punktach (b) –(d) będzie wykonywana w ramach zadania „Koszenie rowów odwodnieniowych i rzeki Seracz’’ – bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.
    3. Zakres prac dotyczący koszenia obejmuje również wygrabianie terenu koszenia i wywóz skoszonej trawy i chwastów.
    4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania rygorów związanych z warunkami atmosferycznymi: nie podejmować koszenia przed i w trakcie opadów deszczu, niezwłocznie,   
       w przypadku wystąpienia opadów, usunąć skoszoną trawę i chwasty tak by nie powstały zatory ograniczające przepływ wody.
    5. Skoszona trawa i chwasty muszą być wygrabiane i wywożone w dniu koszenia.
    6. Prace dotyczące oczyszczanie przepustów polegają na usuwaniu z przepustów naniesionego materiału zanieczyszczającego, który utrudnia prawidłowe funkcjonowanie przepustu. Przepust należy oczyścić z namułu, roślinności, liści, śmieci lub innych zanieczyszczeń utrudniających spływ wody. Zakres prac obejmuje: oznakowanie robót, usunięcie namułu z przepustu zebranie i wywóz zanieczyszczeń, uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia.
    7. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia nieużytków skoszonych w ciągu miesiąca (ar).
    8. Wykaz rowów odwodnieniowych, przepustów i wlotów kanalizacji deszczowej został podany   
       w Zestawieniu nr 5.
52. **Wykonanie i pielęgnacja kwietników wiosennych.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca wykona obsadzenie kwietników roślinami dwuletnimi o powierzchni – 2 122,50 m2.
    2. Zakres prac obejmuje:
       1. przekopanie kwietników,
       2. uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną,
       3. nasadzenie kwiatów Viola wittrockiana zachowując gęstość nasadzeń - 20 szt./m2 (43 215,00 szt. roślin),
       4. wykonywanie pielęgnacji roślin przez 2 miesiące.
    3. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia kwietników pielęgnowanych w ciągu miesiąca (m2).
    4. Wykaz roślin został podany w Zestawieniu nr 6.
53. **Wykonanie kwietników letnich.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca wykona obsadzenie kwietników roślinami jednorocznymi o powierzchni – 2 122,50 m2.
    2. Do obsadzenia kwietników zastosowany zostanie następujący materiał roślinny: Begonia semperflores, Begonia tuberhybrida, Canna indica, Coleus blumei, Lobularia maritima, Osteospermum ecklonis, Pelargonium zonale, Salvia splendes, Senecio cineraria, Impatiens Sunpatiens, Tagetes erecta, Tagetes patula.
    3. Zakres prac obejmuje:
       1. przekopanie kwietników,
       2. uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną,
       3. nasadzenie kwiatów zachowując gęstość nasadzeń - 20 szt./m2 (43 215,00 szt. roślin).
    4. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia kwietników wykonanych w ciągu miesiąca (m2).
    5. Wykaz roślin został podany w Zestawieniu nr 7.
54. **Wykonanie kwietników z roślin cebulowych.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca wykona obsadzenie kwietników roślinami cebulowymi (Crocus, Narcissus, Tulipa, Hyacinthus) o powierzchni – 30 m2, przyjmując 20 szt./m2.Zakres prac obejmuje:
       1. przekopanie kwietników,
       2. uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną,
       3. nasadzenie cebul kwiatowych.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia kwietników wykonanych w ciągu miesiąca (m2).
55. **Wykonanie kwietników jesiennych.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca wykona obsadzenie kwietników jesiennych o powierzchni - 300 m2, przyjmując 6 szt/m2.
    2. Materiał roślinny: Chrysanthemum grandiflorum odmiany drobnokwiatowe żółte, białe, czerwone, fioletowe.
    3. Zakres prac obejmuje:
       1. przekopanie kwietników,
       2. uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną,
       3. nasadzenie chryzantem.
    4. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia kwietników wykonanych w ciągu miesiąca (m2).
56. **Wykonanie kwietników bylinowych.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca wykona nasadzenie bylin o powierzchni -40 m2, przyjmując 12 szt/m2.
    2. Materiał roślinny: Anemone japonica ,Astilbe, Geranium macrorrhizum, Hemerocallis sp., Waldsteinia ternata.
    3. Zakres prac obejmuje:
       1. przekopanie terenu,
       2. uzupełnienie terenu ziemią urodzajną,
       3. nasadzenie bylin.
    4. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia kwietników wykonanych w ciągu miesiąca (m2).
57. **Nasadzenie i pielęgnacja kwiatów w wazach.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca nasadzi i przez 4 m-ce będzie pielęgnował kwiaty   
       w wazach o łącznej powierzchni 18,31m2.
    2. Materiał roślinny: Pelargonium peltatum, Begonia boliviensis ‘Santa Cruz’, Begonia Dragon Wing, Begonia x tuberhybrida ‘Illumination, Begonia x tuberhybrida, Tagetes erecta,
    3. Wazy o łącznej powierzchni 7,05 m2 dostarcza Wykonawca.
    4. Zakres prac obejmuje:
       1. napełnienie waz substratem torfowym z nawozem otoczkowanym o spowolnionym działaniu   
          i hydrożelem,
       2. wykonanie nasadzeń roślin,
       3. pielęgnację roślin.
    5. Jednostką miary przy rozliczaniu powyższych prac będzie powierzchnia kwiatów pielęgnowanych w ciągu miesiąca (m2).
58. **Nasadzenie i pielęgnacja kwiatów w wieżach kwiatowych.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca wykona nasadzenia 3 zmian roślin w wieżach kwiatowych (4 szt. wież o łącznej powierzchni 10,6 m2 ) i przez 7 miesięcy będzie prowadził pielęgnację nasadzeń.
    2. Do nasadzeń należy zastosować: I zmiana -Viola wittrockiana 50 szt./m2, II zmiana – Pelargonium peltatum 45 szt./m2, III zmiana Chrysanthemum grandiflorum 25 szt./m2.
    3. Zakres prac obejmuje:
       1. napełnienie wież substratem torfowym z nawozem otoczkowanym o spowolnionym działaniu   
          i hydrożelem przed każdą zmianą roślin,
       2. wykonanie nasadzeń trzech zmian roślin,
       3. pielęgnację roślin,
    4. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia kwiatów pielęgnowanych w ciągu miesiąca (m2).
59. **Nasadzenie i pielęgnacja kwiatów w skrzynkach.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca wykona nasadzenia i pielęgnację przez 4 m-ce kwiatów w skrzynkach - 19,2 mb.
    2. Materiał roślinny: Pelargonium peltatum, Begonia x tuberhybrida ‘Illumination, - 4 szt./skrzynka.
    3. Skrzynki o wymiarach 0,6\*0,3 m - 32 szt. dostarcza Wykonawca.
    4. Zakres prac obejmuje:
       1. napełnienie skrzynek substratem torfowym z nawozem otoczkowanym o spowolnionym działaniu   
          i hydrożelem przed nasadzeniami,
       2. wykonanie nasadzeń,
       3. pielęgnację roślin,
    5. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość kwiatów pielęgnowanych w ciągu miesiąca (mb).
60. **Pielęgnacja kwietników letnich.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca będzie wykonywał prace pielęgnacyjne kwietników letnich o powierzchni 2 122,50 m2 prze 4 m-ce.
    2. Zakres prac przy pielęgnacji kwietników:
       1. pielenie kwietników ze spulchnieniem gleby i wywozem odpadów,
       2. podlewanie kwietników w miarę potrzeb,
       3. obcinanie brzegów kwietników z wywozem odpadów,
       4. nawożenie kwietników nawozami wieloskładnikowymi,
       5. usuwanie przekwitłych kwiatów, wymiana roślin,
       6. usunięcie roślin z rabat kwiatowych z wywozem odpadów po okresie pielęgnacji,
    3. Do podlewania kwietników w Parku Miejskim i Starym Rynku Wykonawca będzie wykorzystywał instalację nawadniającą i punkty czerpalne.
    4. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia kwietników pielęgnowanych w ciągu miesiąca (m2).
61. **Pielęgnacja rabat bylinowych.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca będzie wykonywał prace pielęgnacyjne rabat bylinowych o powierzchni 540,24 m2 prze 7 m-cy w roku.
    2. Zakres prac przy pielęgnacji rabat bylinowych:
       1. pielenie rabat ze spulchnieniem gleby i wywozem odpadów,
       2. podlewanie rabat bylinowych w miarę potrzeb,
       3. obcinanie brzegów rabat z wywozem odpadów,
       4. nawożenie rabat nawozami wieloskładnikowymi,
       5. usuwanie przekwitłych kwiatów, uzupełnianie roślin,
    3. Do podlewania rabat w Parku Miejskim Wykonawca będzie wykorzystywał instalację nawadniającą - linie kroplujące.
    4. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia rabat pielęgnowanych w ciągu miesiąca (m2).
62. **Pielęgnacja różanek.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca będzie wykonywał prace pielęgnacyjne krzewów róż o powierzchni 183 m2, przez okres 7 m-cy w roku.
    2. Zakres prac przy pielęgnacji różanek:
       1. pielenie różanek ze spulchnieniem gleby i wywozem odpadów,
       2. podlewanie różanek w miarę potrzeb,
       3. nawożenie różanek nawozami wieloskładnikowymi, usuwanie przekwitłych kwiatów, opryski krzewów przed chorobami lub szkodnikami,
       4. zabezpieczenie krzewów róż na okres zimowy i odkrycie na wiosnę.
    3. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia różanek pielęgnowanych w ciągu miesiąca (m2).
63. **Pielęgnacja krzewów.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca będzie wykonywał prace pielęgnacyjne krzewów   
       o powierzchni 7 891,00 m2, w ilości 11 679,00 szt. przez okres 7 m-cy w roku.
    2. Zakres prac przy pielęgnacji krzewów starszych:
       1. przekopanie skupin krzewów z pieleniem z wywozem odpadów,
       2. rozłożenie materiału do ściółkowania warstwą od 2 do 5cm, prześwietlanie i formowanie krzewów, pielenie skupin krzewów, obcinanie brzegów z wywozem odpadów,
       3. nawożenie krzewów nawozami wieloskładnikowymi,
       4. podlewanie krzewów,
       5. opryski krzewów przed chorobami lub szkodnikami,
    3. Do podlewania skupin krzewów w Parku Miejskim Wykonawca będzie wykorzystywał instalację nawadniającą – linie z kroplownikami indywidualnymi i linie kroplujące.
    4. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia krzewów pielęgnowanych w ciągu miesiąca (m2).
64. **Pielęgnacja żywopłotów.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca będzie wykonywał prace pielęgnacyjne krzewów żywopłotowych o powierzchni 1 066,00 m2 przez okres 7 m-c w roku.
    2. Zakres prac przy pielęgnacji krzewów żywopłotowych:
       1. rozłożenie materiału do ściółkowania warstwą od 2 do 5cm,nawożenie krzewów nawozami wieloskładnikowymi,
       2. podlewanie krzewów,
       3. opryski krzewów przed chorobami lub szkodnikami,
       4. cięcie żywopłotu 2 razy w roku–z wywozem odpadów, powierzchnia cięcia 2 700,00 m2.
    3. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia żywopłotów pielęgnowanych w ciągu miesiąca (m2).
65. **Pielęgnacja drzew.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca będzie prowadził prace pielęgnacyjne drzew w ilości 464 szt. przez okres 7 m-cy w roku.
    2. Zakres prac przy pielęgnacji drzew:
       1. podlewanie,
       2. odchwaszczanie,
       3. nawożenie,
       4. usuwanie odrostów korzeniowych,
       5. poprawianie misek,
       6. okopczykowanie drzew i krzewów jesienią,
       7. rozgarnięcie kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
       8. wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
       9. wymiana zniszczonych palików i wiązadeł,
       10. przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące),wykonywanie oprysków drzew i krzewów środkami grzybobójczymi i owadobójczymi ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka na kasztanowcach w Parku Miejskim.
    3. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość drzew pielęgnowanych w ciągu miesiąca (szt.).
    4. Wykaz drzew został podany w Zestawieniu nr 8.
66. **Wiosenne wygrabianie liści z terenów zieleni.**
    1. Zakres prac przy wiosennym wygrabianiu liści z terenów zieleni o powierzchni 179 393,00 m2. obejmuje wygrabianie i wywóz do utylizacji opadłych liści z drzew i krzewów.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia wygrabionego terenu w ciągu miesiąca (ar).
    3. Wykaz terenów zieleni do wygrabienia liści został podany w Zestawieniu nr 9.
67. **Jesienne wygrabianie liści z terenów zieleni.**
    1. Zakres prac przy jesiennym wygrabianiu liści z terenów zieleni o powierzchni 179 393,00 m2.obejmuje wygrabianie i wywóz do utylizacji opadłych liści z drzew i krzewów.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia wygrabionego terenu w ciągu miesiąca ( ar).
    3. Wykaz terenów zieleni do wygrabienia liści został podany w Zestawieniu nr 9.
68. **Wycinka drzew o średnicy do 40 cm.**
    1. Zakres prac przy wycince drzew o średnicy do 40 cm obejmuje:
       1. odcięcie piłą spalinową gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach,
       2. ścięcie pnia piłą spalinową,
       3. zrębakowaniu gałęzi i konarów,
       4. wywóz zrębek i odcinków pnia.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość drzew wyciętych w ciągu miesiąca (szt.).
69. **Wycinka drzew o średnicy od 41 do 80 cm.**
    1. Zakres prac przy wycince drzew o średnicy od 40 do 80 cm obejmuje:
       1. odcięcie piłą spalinową gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach,
       2. ścięcie pnia piłą spalinową,
       3. zrębakowaniu gałęzi i konarów,
       4. wywóz zrębek i odcinków pnia.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość drzew wyciętych w ciągu miesiąca (szt.).
70. **Frezowanie pniaków o średnicy do 40 cm.**
    1. Zakres prac przy frezowaniu pniaków o średnicy do 40 cm obejmuje:
       1. sfrezowanie pnia i korzeni na głębokość miń 10 cm poniżej poziomu gruntu,
       2. zasypanie dołu ziemią urodzajną,
       3. załadunek i wywóz zrębek.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość sfrezowanych pniaków w ciągu miesiąca (szt.).
71. **Frezowanie pniaków o średnicy 41 – 80.**
    1. Zakres prac przy frezowaniu pniaków o średnicy od 40 do 80 cm obejmuje:
       1. sfrezowanie pnia i korzeni na głębokość miń 10 cm poniżej poziomu gruntu,
       2. zasypanie dołu ziemią urodzajną,
       3. załadunek i wywóz zrębek.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość sfrezowanych pniaków w ciągu miesiąca (szt.).
72. **Usuwanie odrostów korzeniowych z drzew.**
    1. Zakres prac przy usuwaniu odrostów korzeniowych drzew (pędy nadziemne rozwijające się z pączków przybyszowych lub pąków śpiących na korzeniach):
       1. wycięcie odrostów sekatorem,
       2. załadunek i wywóz.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość drzew, przy których usunięto odrosty korzeniowe w ciągu miesiąca (szt.).
73. **Wykonanie cięć w koronach drzew o średnicy pnia 20-40 cm.**
    1. Zakres prac przy wykonywaniu cięć w koronach drzew o średnicy pnia 20-40 cm dotyczy usuwania posuszu, chorych i obumierających gałęzi ,prześwietlenie korony, korekcję korony, częściową redukcje korony i obejmuje:
       1. odcięcie piłą spalinową gałęzi i konarów, zrzucenie lub opuszczenie ich na linach,
       2. zrębkowanie gałęzi i konarów,
       3. wywóz zrębek.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość drzew, którym przycięto korony w ciągu miesiąca (szt.).
74. **Wykonanie cięć w koronach drzew o średnicy pnia 41-80 cm.**
    1. Zakres prac przy wykonywaniu cięć w koronach drzew o średnicy pnia 20-40 cm dotyczy usuwania posuszu, chorych i obumierających gałęzi, prześwietlenie korony, korekcję korony, częściową redukcje korony i obejmuje:
       1. odcięcie piłą spalinową gałęzi i konarów, zrzucenie lub opuszczenie ich na linach,
       2. zrębkowanie gałęzi i konarów,
       3. wywóz zrębek.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość drzew, którym przycięto korony w ciągu miesiąca (szt.).
75. **Założenie powierzchni trawiastych, z wymianą gruntu na gł. 15 cm.**
    1. Zakres prac przy realizacji zadania „Założenie powierzchni trawiastych, z wymianą gruntu na gł. 15 cm” obejmuje:
       1. załadunek i wywóz gruntu rodzimego ,
       2. wyrównanie i splantowanie terenu,
       3. rozścielenie ziemi urodzajnej równą warstwą i wymieszanie z kompostem, nawozami mineralnymi
       4. wałowanie wałem gładkim, następnie wałem - kolczatką lub grabiami,
       5. wysiew nasion trawy (siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września)w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,
       6. przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
       7. po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia założonych powierzchni trawiastych w ciągu miesiąca (m2).
76. **Wykonanie trawnika na terenie płaskim bez wymiany gruntu.**
    1. Zakres prac przy realizacji zadania „Wykonanie trawnika na terenie płaskim bez wymiany gruntu” obejmuje:
       1. oczyszczenie terenu i usunięcie chwastów,
       2. orkę glebogryzarką ,
       3. wyrównanie i splantowanie terenu,
       4. wysiew nawozów mineralnych,
       5. wałowanie wałem gładkim, następnie wałem - kolczatką lub grabiami,
       6. wysiew nasion trawy (siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września)w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,
       7. przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
       8. po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia wykonanych trawników w ciągu miesiąca (m2).
77. **Wykonanie łąki kwiatowej na terenie płaskim bez wymiany gruntu.**
    1. Zakres prac przy realizacji zadania „Wykonanie łąki kwiatowej na terenie płaskim bez wymiany gruntu” obejmuje:
       1. oczyszczenie terenu i usunięcie chwastów,
       2. orkę glebogryzarką ,wyrównanie i splantowanie terenu,
       3. wałowanie wałem gładkim, następnie wałem - kolczatką lub grabiami,
       4. wysiew nasion, po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody,
       5. regularne podlewanie,
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia wykonanej łąki kwiatowej w ciągu miesiąca (m2).
78. **Nasadzenia drzew.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca dokona nasadzenia 50 szt. drzew. Zakres prac obejmuje:
       1. wykopanie dołu o średnicy 70 cm i głębokości 70 cm,
       2. zaprawienie dołu ziemią urodzajną,
       3. posadzenie drzewa,
       4. osadzenie 3szt. palików o średnicy 6 cm i długości 250 cm,
       5. połączenie palików listwami na dwóch wysokościach,
       6. przymocowanie drzewa do palików taśmą rozciągliwą,
    2. wykonanie miski i podlanie wodą.
    3. Koszty zakupu drzew ponosi Zamawiający.
    4. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość nasadzonych drzew w ciągu miesiąca (szt.).
79. **Nasadzenia krzewów.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca dokona nasadzenia 250 szt. krzewów.
    2. Zakres prac obejmuje:
       1. wykopanie dołu o średnicy 30 cm i głębokości 30 cm,
       2. zaprawienie dołu ziemią urodzajną,
       3. posadzenie krzewu,
       4. wykonanie miski i podlanie wodą.
    3. Koszty zakupu krzewów ponosi Zamawiający.
    4. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość nasadzonych krzewów w ciągu miesiąca (szt.).
80. **Malowanie ławek parkowych.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca dokona malowania 122 szt. ławek parkowych.
    2. Zakres prac obejmuje:
       1. demontaż i transport ławki,
       2. umycie i oczyszczenie elementów ławki,
       3. zabezpieczenie impregnatem i pomalowanie farbą lub lakierobejcą szczebli drewnianych,
       4. zabezpieczenie farbą podkładową i pomalowane farbą nawierzchniową podstaw żeliwnych,
       5. transport i montaż ławki w miejscu przeznaczenia.
    3. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość pomalowanych ławek   
       w ciągu miesiąca (szt.).
81. **Naprawa ławki parkowej - uzupełnienie 1 szt. szczebliny.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca wykonywał będzie naprawy ławek parkowych, polegające na wymianie na nowe uszkodzonych szczebli ławek.
    2. Szczeble powinny być zaimpregnowane i pomalowane w kolorze ławki.
    3. Zamawiający planuje do wymiany 72 szt. szczebli.
    4. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość wymienionych szczebli w ciągu miesiąca(szt.).
82. **Mycie ławki parkowej.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca dwukrotnie w ciągu roku umyje 374 szt. ławek parkowych.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość ławek umytych w ciągu miesiąca (szt.).
83. **Mycie pomników w miejscach pamięci narodowej.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca sześciokrotnie w ciągu roku umyje 15 szt. pomników w miejscach pamięci narodowej.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość pomników umytych w ciągu miesiąca(szt.).
84. **Mycie tablic w miejscach pamięci narodowej.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca sześciokrotnie w ciągu roku umyje 7 szt. tablic w miejscach pamięci narodowej.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość tablic umytych w ciągu miesiąca (szt.).
85. **Mycie lamp oświetleniowych.**
    1. W ramach powyższego zadania Wykonawca dwukrotnie w ciągu roku umyje 120szt. lamp oświetleniowych zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość lamp umytych w ciągu miesiąca(szt.).
86. **Bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej.**
    1. W ramach zadania „Bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej” Wykonawca będzie wykonywał prace polegające na usuwaniu wszelkich zanieczyszczeń z terenów zieleni o powierzchni 156 985,04 m2 obejmujące: trawniki, kwietniki letnie, kwietniki bylinowe, różanki, skupiny krzewów, żywopłoty, place zabaw, przez 7,5 miesiąca tj. w okresie od 01 - 04 do 15 -11. Prowadzone prace powinny być wykonywane tak często aby na terenie objętym sprzątaniem nie było zalegających zanieczyszczeń.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia sprzątanego terenu w ciągu miesiąca(ar).
87. **Bieżące utrzymanie czystości alejek.**
    1. W ramach zadania „Utrzymanie czystości alejek” Wykonawca będzie wykonywał prace porządkowe alejek o powierzchni 18967,50 m2 w okresie od 01 - 04 do 15 -11, tj. przez 7,5 m-ca. Prowadzone prace powinny gwarantować estetyczny wygląd alejek ,powinny być wykonywane tak często aby na terenie objętym sprzątaniem nie było śmieci i chwastów.
    2. Zakres prac obejmuje: zbieranie zanieczyszczeń, pielenie chwastów i darni, omiatanie alejek, oczyszczanie obrzeży i krawężników.
    3. Alejki parkowe powinny być omiatane systematycznie w zależności od potrzeb.
    4. W ramach zadania „Utrzymanie czystości alejek „ Wykonawca opróżniał będzie 97 szt. koszy na śmieci.
    5. Kosze na śmieci powinny być opróżniane codziennie a w razie konieczności częściej aby zapobiec ich przepełnieniu.
    6. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia sprzątanych alejek w ciągu miesiąca (ar).
88. **Zimowe utrzymanie alejek parkowych.**
    1. W ramach tego zadania Wykonawca będzie wykonywał prace związane odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej na alejkach parkowych poprzez: odgarnianie śniegu, usuwanie rozdeptanego śniegu, posypywanie piaskiem w celu usunięcia śliskości, usuwanie w razie potrzeby lodu z alejek o powierzchni 4 654 m2 w okresie od 01.01 do 31.03 i od 16-11 do 31-12 tj. przez 4,5 m-ca. Ze względu na niebezpieczeństwo zasolenia gleby, wyklucza się stosowanie substancji szkodliwych dla roślin, w tym soli. W ramach tego zadania Wykonawca opróżniał będzie również 97 szt. koszy na śmieci z wywozem odpadów.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie powierzchnia alejek utrzymywanych w ciągu miesiąca (ar).
89. **Nadzór i konserwacja placów zabaw.**
    1. W ramach tego zadania Wykonawca będzie wykonywał prace związane z nadzorem i konserwacją 7 placów zabaw: trzy zlokalizowane w Parku Miejskim w Mławie, po jednym przy ul. Mariackiej, przy ul. Dworcowej, przy ul. Kopernika i przy ul. Ciechanowskiej. Okres objęty nadzorem i konserwacją: od połowy marca do połowy listopada tj. przez 8 miesięcy. Podstawową rolą Wykonawcy przy realizacji tego zadania jest nadzór nad sprawnością techniczną urządzeń placów zabaw w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z urządzeń przez użytkowników placów zabaw. Wykonawca ma też zapewnić estetyczny wygląd elementów małej architektury: urządzenia muszą być czyste, pomalowane, zakonserwowane, sprawne technicznie, a elementy zdewastowane usunięte.
    2. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia, na utrzymywanych przez siebie placach zabaw, tablicy z informacją jaka firma odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa i czystości na placu zabaw oraz z numerem telefonu do nadzorującego wykonywanie umowy ze strony Wykonawcy.
    3. Do zakresu prac naprawczych, konserwacyjnych i remontowych prowadzonych na placach zabaw należy:
       1. dokonywanie wymiany zużytych części i bieżące naprawy zniszczonych elementów urządzeń zabawowych,
       2. przeprowadzanie remontów urządzeń stanowiących zagrożenie dla osób korzystających z placów zabaw,
       3. w razie potrzeby impregnacja drewnianych urządzeń zabawowych,
       4. zabezpieczenie urządzeń zabawowych przed korozją ( likwidacja rdzy, malowanie na kolor zgodny z istniejącym),
       5. wykonywanie drobnych czynności naprawczych ( np. zamocowanie poluzowanych desek, smarowanie urządzeń, dokręcanie obluzowanych wkrętów, śrub, nakrętek, regulowanie naciągu lin, naprawa zamków w furtkach, uzupełnianie zaślepek, uszczelek, haków, szekli, podkładek, łożysk, pedałów, zawiesi, siedzisk, łańcuchów, przegubów, samozamykaczy, zawiasów furtek),
       6. niezwłoczne i trwałe wyłączenie z eksploatacji zdewastowanego bądź wyeksploatowanego urządzenia zabawowego lub elementów małej architektury, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników,
       7. jeden raz w roku wymiana piasku w piaskownicy w miesiącu kwietniu lub maju (piasek płukany frakcji 0,1 mm ).
    4. W przypadku konieczności wymiany istotnych elementów placów zabaw, zakup tych elementów odbywa się na koszt Zamawiającego.
    5. Wykonawca zleca na własny koszt wykonanie przeglądu technicznego placów zabaw i dopuszczenie placów zabaw do dalszej eksploatacji ( jeden raz w roku – miesiąc maj ). Świadectwa przeprowadzenia kontroli technicznej Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.
    6. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość placów zabaw nadzorowanych i konserwowanych w ciągu miesiąca(szt.).
90. **Nadzór i konserwacja fontann.**
    1. W ramach tego zadania Wykonawca będzie wykonywał prace związane z nadzorem i konserwacją dwóch fontann zlokalizowanych w Parku Miejskim w Mławie w okresie od połowy kwietnia do połowy października tj. przez 6 miesięcy. Bieżąca obsługa i konserwacja fontann ( pracujących w obiegu zamkniętym ) obejmuje wykonanie następujących prac:
       1. czyszczenie niecek,
       2. czyszczenie i wymiana dysz wytryskowych,
       3. czyszczenie filtrów piaskowych (min. co 2 tygodnie),uszczelnianie połączeń rurociągów,
       4. usunięcia kamienia kotłowego,
       5. odkażanie wody,
       6. wymianę wody w uzasadnionych przypadkach,
       7. kontrolę układów sterujących,
       8. smarowanie i przegląd pomp,
       9. dopuszczanie wody do układu fontann,
       10. wymianę drobnych połączeń instalacji wodociągowej,
       11. wymianę końcówek na przewodach elektrycznych,
       12. bieżące usuwanie zanieczyszczeń ze zbiorników fontann,
       13. zabezpieczenie fontann na zimę ( w tym wykonanie zadaszeń nad zbiornikami ),
       14. zgłaszanie Zamawiającemu awarii i uszkodzeń fontann.
    2. W przypadku konieczności wymiany istotnych elementów fontann, zakup tych elementów odbywa się na koszt Zamawiającego.
    3. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość fontann nadzorowanych i konserwowanych w ciągu miesiąca (szt.).
91. **Nadzór i konserwacja instalacji nawadniającej.**
    1. W ramach tego zadania Wykonawca utrzymywał będzie sprawował nadzór nad sprawnością i wykonywał konserwację instalacji nawadniającej w Parku Miejskim i instalacji z punktami czerpalnymi na zieleńcu przy ul. Stary Rynek. Okres objęty nadzorem i konserwacją: od połowy kwietnia do połowy października tj. sześć miesięcy. Instalacja nawadniająca w Parku Miejskim składa się z:
       1. sieci wodociągowej z zaworami czerpalnymi umieszczonymi w skrzynkach żeliwnych i plastikowych zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych na terenie zielonym,
       2. sterowanego automatycznie systemu nawadniania kwietników sezonowych (kwietniki w osi głównej parku), obejmującego 15 wydzielonych stanowisk kwietnikowych o powierzchni 2181 m2, 99 zraszaczy wynurzalnych,
       3. sterowanego ręcznie systemu nawadniania kwietników sezonowych zraszaczami wynurzalnymi, (2 kwietniki od strony południowej parku), o powierzchni nawadniania 113 m2,
       4. sterowanego ręcznie systemu nawadniania rabat bylinowych liniami kroplującymi o powierzchni nawadniania 578 m2,
       5. sterowanego ręcznie systemu nawadniania krzewów kroplownikami indywidualnymi i liniami kroplującymi.
    2. Zakres czynności konserwacyjnych i obsługowych: w okresie jesiennym: zamknięcie i odwodnienie całej sieci wodociągowej na okres obniżonych temperatur poprzez zamknięcie zaworu w studni wodomierzowej i otwarcie zaworów w studniach spustowych, odwodnienie instalacji nawadniającej poprzez przedmuchanie jej sprężonym powietrzem, otwarcie wszystkich zaworów czerpalnych w skrzynkach żeliwnych i plastikowych, odłączenie zasilania 230V sterownika, w okresie wiosna – jesień: otwarcie zaworu w studni wodomierzowej i zamknięcie zaworów w studniach spustowych, corocznej wymianie baterii podtrzymującej pamięć sterownika, sprawdzanie szczelności układu, sprawdzenie oraz korekcja ustawień zraszaczy, sprawdzenie poprawności działania i (jeśli konieczne) programowanie sterownika, wymiana uszczelek oraz oczyszczanie filtrów zraszaczy, okresowe czyszczenie elementów zraszaczy, okresowe czyszczenie filtrów redukujących ciśnienie w instalacji z liniami kroplującymi, bieżące sprawdzanie szczelności i drożności linii kroplujących i linii z kroplownikami indywidualnymi oraz wykonywanie niezbędnych napraw.
    3. Konserwacja instalacji na zieleńcu ul. Stary Rynek obejmuje zamknięcie i odwodnienie sieci wodociągowej z punktami czerpalnymi i przedmuchanie jej sprężonym powietrzem na okres obniżonych temperatur.
    4. Wszystkie koszty materiałów zużytych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych instalacji nawadniających ponosi Wykonawca.
    5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za skutki powstania uszkodzeń mrozowych w sieci wodociągowej i liniach nawadniających w Parku Miejskim i Zieleńcu ul. Stary Rynek.
    6. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość instalacji nawadniających nadzorowanych i konserwowanych w ciągu miesiąca (szt.).
92. **Wykonywanie prac interwencyjnych na terenach zieleni.**
    1. W ramach tego zadania Wykonawca będzie wykonywał prace nie wyszczególnione odrębnie w przedmiocie zamówienia, występujące okazjonalnie, sporadycznie, prace związane z usuwaniem skutków wandalizmu na terenach zieleni, prace związane z likwidacją skutków anomalii pogodowych i inne prace nie dające się przewidzieć i zaplanować.
    2. Jednostką miary przy rozliczaniu wykonania powyższych prac będzie ilość godzin pracy wykonanych w ciągu miesiąca.

**Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę**, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), osoby wykonujące czynności:

- pielęgnacja, koszenie trawników i nieużytków,

- wykonanie i pielęgnacja kwietników,

- wycinka drzew i cięcia w koronach

- bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej,

- nadzór i konserwacja placów zabaw, fontann i instalacji nawadniającej Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej zobowiązany jest do przedłożenia, w terminie 3 dni roboczych, do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami przedmiot zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania   
od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę.

**Zestawienie nr 1 do załącznika nr 5 do SWZ**

**Inwentaryzacja zieleni miejskiej w Mławie - 2023r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Powierzchnia ogółem | Trawniki | Nieużytki | Inne | Rowy | Kwietniki letnie | Kwietniki bylinowe | Różanki | | Skupiny krzewów | | Żywopłoty | | | Alejki | | Drzewa do pielęgnacji | Kosze | Ławki | Place zabaw | Wieże kwiatowe | Skrzynki | Wazy |
| gruntowe | utwardzone |
| m2 | m2 | m2 | m2 |  | m2 | m2 | m2 | szt. | m2 | szt. | m2 | mb | m2 | m2 | m2 | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | mb | m2 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *24* | *25* | *26* |
| 1 | Cmentarz Choleryczny | 1748 |  | 1748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cmentarz Ewangelicki | 9700 |  | 9700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cmentarz Św. Wawrzyńca - mogiły zbiorowe | 208 |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 78 | 189 |  |  |  | 56 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cmentarz Wólka - mogiły zbiorowe | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 9 |  |  |  | 21 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cmentarz Żydowski | 12053 | 855 | 10443 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 | 103 | 600 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Działka 4812 przy galerii "Stacja Mława" | 1280 | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Działka 817/2 ul. Padlewskiego | 559 |  | 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Działki przy Seraczu na odcinku od Załęskiego 'Torfa' do Dudzińskiego - lewa strona | 2625 |  | 2625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kopiec Kościuszki | 1836 | 1500 |  |  |  |  |  | 10 | 14 | 15 | 21 | 47 | 79 | 174 | 196 | 68 | 5 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Kopiec Powstańców Styczniowych | 603 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Mauzoleum Kalkówka | 5920 | 5421 |  |  |  |  |  |  |  | 81 | 120 | 22 | 43 | 64 |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Osiedle Książąt Mazowieckich | 9702 | 9626 |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Osiedle Młodych (Kotłownia) | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Osiedle ul.3-Maja | 424 |  | 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Park Miejski | 36104 | 13281 |  | 562 |  | 1869 | 407 | 99 | 252 | 4258 | 4746 | 567 | 1013 | 1238 | 11275 | 3786 | 8 | 71 | 217 | 3 | 2 | 12 | 4,05 |
| 16 | Park Solankowy | 9786 | 7745 |  | 2041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 17 | Park ul. Leszczyńskiego | 5191 | 4443 |  |  |  |  |  |  |  | 748 | 1053 |  |  |  |  |  | 23 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | Park ul. Padlewskiego | 16604 | 16518 |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 50 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pobocze Aleja Marszałkowska | 53085 |  | 53085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  | 3 |  |  |  |  |
| 20 | Pobocze Aleja Św. Wojciecha | 13891 | 13706 |  |  |  |  |  |  |  | 185 | 1314 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 21 | Pobocze Aleja Św. Wojciecha etap II | 9151 | 9069 |  |  |  |  |  |  |  | 82 | 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pobocze ciąg pieszo-jezdny przy Seraczu | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 23 | Pobocze ul. Andersa | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pobocze ul. Bagno | 164 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 134 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pobocze ul. Banku Miast | 762 | 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Pobocze ul. Banku Miast etap II | 1758 | 1758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pobocze ul. Bat. Chłopskich | 1285 | 185 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Pobocze ul. Batorego | 1414 | 144 | 1270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pobocze ul. Bednarska | 1132 |  | 1132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pobocze ul. Bracka | 1273 |  | 1273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pobocze ul. Bursztynowa etap II | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pobocze ul. Cegielnia | 3450 |  | 3450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pobocze ul. Cegielnia za pętlą | 2100 |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pobocze ul. Ciechanowska | 530 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pobocze ul. Daleka | 175 |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pobocze ul. Długa | 577 | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pobocze ul. Dobra/Paderewskiego | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pobocze ul. Dobrskiej | 1916 | 1086 | 800 |  |  |  |  |  |  | 30 | 59 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 39 | Pobocze ul. Dudzińskiego | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pobocze ul. Dworcowa | 5249 | 605 | 4644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pobocze ul. Działdowska/Lesiowskiej | 17426 | 8557 | 8869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pobocze ul. Dzierzgowska | 348 |  | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pobocze ul. Gliniana | 2856 |  | 2856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pobocze ul. Górna | 2830 | 2830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 45 | Pobocze ul. Graniczna | 397 | 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pobocze ul. Grzebskiego | 2930 | 2100 | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Pobocze ul. Grzebskiego pasaż | 310 | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pobocze ul. Instalatorów | 1507 |  | 1507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pobocze ul. Kochanowskiego | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pobocze ul. Kolbe | 430 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 112 | 128 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Pobocze ul. Kolejowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Pobocze ul. Kopernika | 5239 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 53 | Pobocze ul. Kopernika MOSIR | 125 | 104 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 42 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pobocze ul. Krajewo | 12740 |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pobocze ul. Kręta | 260 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pobocze ul. Krucza | 1518 |  | 1518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pobocze ul. Kryszkiewicza | 350 | 340 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 65 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pobocze ul. Lawicz-Liszki | 620 | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pobocze ul. Leszczyńskiego | 674 | 674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pobocze ul. LOK | 10500 |  | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pobocze ul. Łojewskiego | 900 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pobocze ul. Makowa | 322 |  | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pobocze ul. Mała | 380 |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pobocze ul. Mariacka | 739 |  | 660 |  |  |  |  |  |  | 76 | 89 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pobocze ul. Mechaników | 968 |  | 968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pobocze ul. Morawskiej | 1143 | 1143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pobocze ul. Napoleońska | 746 | 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Pobocze ul. Napoleońska ( przy Brico Marche) | 790 | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pobocze ul. Napoleońska działka 305/4 | 308 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Pobocze ul. Napoleońska działka 585/7 | 1160 |  |  | 1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pobocze ul. Nowoleśna | 2010 | 780 | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pobocze ul. Nowowiejska | 280 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 73 | Pobocze ul. Okólna | 864 |  | 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pobocze ul. Ordona | 188 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3,7 |
| 75 | Pobocze ul. Osiedlowa | 75 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pobocze ul. Padlewskiego 1 | 240 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pobocze ul. Piekiełko | 14400 |  | 14400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pobocze ul. Piotra Skargi | 197 | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pobocze ul. Płocka | 2827 | 2827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Pobocze ul. Polna | 2328 | 2328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pobocze ul. Powst. Wlkp. | 786 |  | 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Pobocze ul. Powstania Warszawskiego | 383 | 377 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 35 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pobocze ul. Radosna | 317 |  | 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pobocze ul. Reymonta | 214 | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 85 | Pobocze ul. Roweckiego "Grota" | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Pobocze ul. Rozgard | 195 |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pobocze ul. Różana | 81 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Pobocze ul. Rybacka | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Pobocze ul. Rzęgnowska | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Pobocze ul. Słowackiego | 252 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Pobocze ul. Spacerowa | 234 |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Pobocze ul. Spółdzielcza | 870 | 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Pobocze ul. Stara Płocka | 1960 |  | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Pobocze ul. Storczykowa | 293 |  | 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Pobocze ul. Strażacka | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Pobocze ul. Szmaragdowa etap II | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Pobocze ul. Szpitalna | 2108 | 2108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Pobocze ul. Targowa/Handlowa | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Pobocze ul. Torfa Załęskiego | 1178 | 578 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Pobocze ul. Turystyczna | 1950 |  | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Pobocze ul. w dzielnicy przemysłowej | 1400 | 600 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pobocze ul. Wetmańskiego | 576 | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pobocze ul. Witwickiego | 720 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 104 | Pobocze ul. Wyspiańskiego | 1070 | 1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Pobocze ul. Zabrody/Sadowa | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Pobocze ul. Żwirki | 680 | 671 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pobocze ul.Wałowa | 8520 |  | 8520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Rondo Flagi Polskiej | 301 | 261 |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Rondo Popiełuszki | 243 | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 149 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Rondo Solidarności | 140 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Rondo Żołnierzy Wyklętych | 301 | 261 |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Rów "Stary Rów" | 3172 |  |  |  | 3172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Rów Mławka | 1070 |  |  |  | 1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Rów ul. Banku Miast | 1056 |  |  |  | 1056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Rów ul. Batorego | 3003 |  |  |  | 3003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Rów ul. Bednarska | 9810 |  |  |  | 9810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Rów ul. Bracka | 1024 |  |  |  | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Rów ul. Moniuszki | 4252 |  |  |  | 4252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Rów ul. Smolarnia | 4396 |  |  |  | 4396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Rzeka Mławka | 4200 |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Rzeka Seracz | 18361 |  |  |  | 18361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Tablica Ofiar Getta ul. Płocka | 87 | 24 |  |  |  |  |  | 19 | 40 |  |  | 12 | 24 | 41 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Tablica ul. Chrobrego | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 7 | 9 | 19 | 33 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 124 | Tablica ul. Lelewela | 51 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 35 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Witacze: ul. Gdyńska, Żuromińska, Warszawska, Padlewskiego | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Wysepka ul. Batorego - Bat. Chłopskich | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 127 | Wysepka ul. Batorego - Dworcowa | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Wysepka ul. Rynkowa | 384 | 324 |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Zieleniec Plac 3 go Maja | 247 | 240 |  |  |  |  | 3,24 | 3,3 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 5 |
| 130 | Zieleniec ul. 1go Maja | 1872 | 1184 |  |  |  |  |  | 24 | 96 | 6 | 6 | 9 | 20 | 40 | 621 |  |  | 7 | 10 |  |  |  |  |
| 131 | Zieleniec ul. Ciechanowska | 660 | 570 |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 297 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 132 | Zieleniec ul. Ciechanowska - Dobrskiej | 1041 | 906 |  | 125 |  |  |  |  |  | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Zieleniec ul. Długa - Spichrzowa | 237 | 117 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 21 | 42 | 23 |  | 78 |  | 4 | 5 |  |  |  | 0,96 |
| 134 | Zieleniec ul. Dobrskiej (przy Parkingu) | 30 |  |  |  |  |  |  | 10 | 36 | 20 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Zieleniec ul. Dworcowa (Plac Zabaw) | 3310 | 2290 |  | 432 |  |  |  |  |  | 233 | 246 |  |  |  | 355 |  |  | 9 | 13 | 1 |  |  |  |
| 136 | Zieleniec ul. Kopernika | 1665 | 193 | 1374 | 64 |  |  |  |  |  | 34 | 67 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  |
| 137 | Zieleniec ul. Kopernika-Torfa Załęskiego | 1351 | 635 |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 43 |  |  |  |  | 617 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 138 | Zieleniec ul. Mariacka | 231 | 114 |  |  |  |  |  |  |  | 117 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 139 | Zieleniec ul. Narutowicza | 39 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 20 | 44 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |
| 140 | Zieleniec ul. Padlewskiego | 191 | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Zieleniec ul. PCK | 2295 |  | 2213 |  |  |  |  |  |  | 27 | 41 |  |  |  | 55 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 142 | Zieleniec ul. Piekiełko | 580 | 546,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,5 | 12 |  | 2 |  |  |  |  |
| 143 | Zieleniec ul. Piłsudskiego - Mickiewicza | 1282 |  | 1278 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Zieleniec ul. Płocka/Długa | 271 |  |  |  |  |  | 18 | 10 | 40 | 203 | 238 |  |  |  |  | 40 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 145 | Zieleniec ul. Rynkowa | 3223 |  | 2684 |  |  |  |  |  |  | 60 | 92 | 54 | 90 | 234 |  | 425 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 146 | Zieleniec ul. Sądowa | 190 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 23 | 57 |  | 70 |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 147 | Zieleniec ul. Stary Rynek | 2173 | 1256 |  | 59,5 |  | 244,5 | 86 | 8 | 26 | 308 | 463 | 14 | 14 | 24 |  | 197 | 5 |  | 26 |  | 2 | 7,2 | 2,6 |
| 148 | Zieleniec ul. Szpitalna | 396 | 227 |  |  |  |  |  |  |  | 169 | 267 |  |  |  |  |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  |
| 149 | Zieleniec ul. Targowa | 459 | 447 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 150 | Zieleniec ul. Warszawska | 202 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 408626 | 140738,5 | 182289 | 4443,5 | 50344 | 2122,5 | 540,24 | 183,3 | 526 | 7891 | 11679 | 1066 | 1602 | 2700 | 13079 | 5888,5 | 464 | 97 | 374 | 6 | 4 | 19,2 | 18,31 |

**Zestawienie nr 2 do załącznika nr 5 do SWZ**

**Wykaz trawników do koszenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Powierzchnia ogółem** |
|  |
| **m2** |  |
|  | Cmentarz Żydowski | 855 |  |
|  | Działka 4812 przy galerii "Stacja Mława" | 1280 |  |
|  | Kopiec Kościuszki | 1500 |  |
|  | Kopiec Powstańców Styczniowych | 600 |  |
|  | Mauzoleum Kalkówka | 5421 |  |
|  | Osiedle Książąt Mazowieckich | 9626 |  |
|  | Park Solankowy | 7745 |  |
|  | Park ul. Leszczyńskiego | 4443 |  |
|  | Park ul. Padlewskiego | 16518 |  |
|  | Pobocze Aleja Św. Wojciecha | 13706 |  |
|  | Pobocze Aleja Św. Wojciecha etap II | 9069 |  |
|  | Pobocze ul. Bagno | 30 |  |
|  | Pobocze ul. Banku Miast | 762 |  |
|  | Pobocze ul. Banku Miast etap II | 1758 |  |
|  | Pobocze ul. Bat. Chłopskich | 185 |  |
|  | Pobocze ul. Batorego | 144 |  |
|  | Pobocze ul. Bursztynowa etap II | 100 |  |
|  | Pobocze ul. Ciechanowska | 530 |  |
|  | Pobocze ul. Długa | 577 |  |
|  | Pobocze ul. Dobrskiej | 1086 |  |
|  | Pobocze ul. Dworcowa | 605 |  |
|  | Pobocze ul. Działdowska/Lesiowskiej | 8557 |  |
|  | Pobocze ul. Górna | 2830 |  |
|  | Pobocze ul. Graniczna | 397 |  |
|  | Pobocze ul. Grzebskiego | 2100 |  |
|  | Pobocze ul. Grzebskiego pasaż | 310 |  |
|  | Pobocze ul. Kopernika | 5089 |  |
|  | Pobocze ul. Kopernika MOSIR | 104 |  |
|  | Pobocze ul. Kryszkiewicza | 340 |  |
|  | Pobocze ul. Lawicz-Liszki | 620 |  |
|  | Pobocze ul. Leszczyńskiego | 674 |  |
|  | Pobocze ul. Morawskiej | 1143 |  |
|  | Pobocze ul. Napoleońska | 746 |  |
|  | Pobocze ul. Napoleońska ( przy Brico Marche) | 790 |  |
|  | Pobocze ul. Napoleońska działka 305/4 | 308 |  |
|  | Pobocze ul. Nowoleśna | 780 |  |
|  | Pobocze ul. Nowowiejska | 280 |  |
|  | Pobocze ul. Ordona | 188 |  |
|  | Pobocze ul. Piotra Skargi | 197 |  |
|  | Pobocze ul. Płocka | 2827 |  |
|  | Pobocze ul. Polna | 2328 |  |
|  | Pobocze ul. Powstania Warszawskiego | 377 |  |
|  | Pobocze ul. Reymonta | 214 |  |
|  | Pobocze ul. Roweckiego "Grota" | 2500 |  |
|  | Pobocze ul. Różana | 81 |  |
|  | Pobocze ul. Słowackiego | 252 |  |
|  | Pobocze ul. Spółdzielcza | 870 |  |
|  | Pobocze ul. Strażacka | 78 |  |
|  | Pobocze ul. Szmaragdowa etap II | 74 |  |
|  | Pobocze ul. Szpitalna | 2108 |  |
|  | Pobocze ul. Torfa Załęskiego | 578 |  |
|  | Pobocze ul. w dzielnicy przemysłowej | 600 |  |
|  | Pobocze ul. Wetmańskiego | 576 |  |
|  | Pobocze ul. Wyspiańskiego | 1070 |  |
|  | Pobocze ul. Żwirki | 671 |  |
|  | Rondo Flagi Polskiej | 261 |  |
|  | Rondo Popiełuszki | 94 |  |
|  | Rondo Solidarności | 40 |  |
|  | Rondo Żołnierzy Wyklętych | 261 |  |
|  | Tablica Ofiar Getta ul. Płocka | 24 |  |
|  | Tablica ul. Lelewela | 27 |  |
|  | Wysepka ul. Rynkowa | 324 |  |
|  | Zieleniec Plac 3 go Maja | 240 |  |
|  | Zieleniec ul. 1go Maja | 1184 |  |
|  | Zieleniec ul. Ciechanowska | 570 |  |
|  | Zieleniec ul. Ciechanowska - Dobrskiej | 906 |  |
|  | Zieleniec ul. Długa - Spichrzowa | 117 |  |
|  | Zieleniec ul. Dworcowa (Plac Zabaw) | 2290 |  |
|  | Zieleniec ul. Kopernika | 193 |  |
|  | Zieleniec ul. Kopernika-Torfa Załęskiego | 635 |  |
|  | Zieleniec ul. Mariacka | 114 |  |
|  | Zieleniec ul. Narutowicza | 27 |  |
|  | Zieleniec ul. Padlewskiego | 191 |  |
|  | Zieleniec ul. Piekiełko | 546,5 |  |
|  | Zieleniec ul. Sądowa | 106 |  |
|  | Zieleniec ul. Szpitalna | 227 |  |
|  | Zieleniec ul. Targowa | 447 |  |
|  | Zieleniec ul. Warszawska | 180 |  |
|  | **Razem** | **12 6201,5** |  |

**Zestawienie nr 3 do załącznika nr 5 do SWZ**

**Wykaz trawników do odchwaszczania**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Powierzchnia ogółem** |
|  |
| **m2** |  |
|  | Kopiec Kościuszki | 1500 |  |
|  | Kopiec Powstańców Styczniowych | 600 |  |
|  | Pobocze Aleja Św. Wojciecha | 13706 |  |
|  | Pobocze ul. Banku Miast | 762 |  |
|  | Pobocze ul. Długa | 577 |  |
|  | Pobocze ul. Dobrskiej | 1086 |  |
|  | Pobocze ul. Dworcowa | 605 |  |
|  | Pobocze ul. Górna | 2830 |  |
|  | Pobocze ul. Grzebskiego | 2100 |  |
|  | Pobocze ul. Grzebskiego pasaż | 310 |  |
|  | Pobocze ul. Kopernika | 5089 |  |
|  | Pobocze ul. Lawicz-Liszki | 620 |  |
|  | Pobocze ul. Morawskiej | 1143 |  |
|  | Pobocze ul. Napoleońska ( przy Brico Marche) | 790 |  |
|  | Pobocze ul. Ordona | 188 |  |
|  | Pobocze ul. Płocka | 2827 |  |
|  | Pobocze ul. Polna | 2328 |  |
|  | Pobocze ul. Reymonta | 214 |  |
|  | Pobocze ul. Szpitalna | 2108 |  |
|  | Pobocze ul. Torfa Załęskiego | 578 |  |
|  | Pobocze ul. Wyspiańskiego | 1070 |  |
|  | Rondo Flagi Polskiej | 261 |  |
|  | Rondo Popiełuszki | 94 |  |
|  | Rondo Solidarności | 40 |  |
|  | Rondo Żołnierzy Wyklętych | 261 |  |
|  | Zieleniec Plac 3 go Maja | 240 |  |
|  | Zieleniec ul. 1go Maja | 1184 |  |
|  | Zieleniec ul. Ciechanowska | 570 |  |
|  | Zieleniec ul. Ciechanowska - Dobrskiej | 906 |  |
|  | Zieleniec ul. Długa - Spichrzowa | 117 |  |
|  | Zieleniec ul. Dworcowa (Plac Zabaw) | 2290 |  |
|  | Zieleniec ul. Kopernika-Torfa Załęskiego | 635 |  |
|  | Zieleniec ul. Sądowa | 106 |  |
|  | Zieleniec ul. Szpitalna | 227 |  |
|  | Zieleniec ul. Targowa | 447 |  |
|  | **Razem** | **48409** |  |

**Zestawienie nr 4 do załącznika nr 4 do SWZ**

**Wykaz nieużytków do koszenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Powierzchnia ogółem** |
|  |
| **m2** |  |
|  | Cmentarz Choleryczny | 1748 |  |
|  | Cmentarz Ewangelicki | 9700 |  |
|  | Cmentarz Żydowski | 10443 |  |
|  | Działka 817/2 ul. Padlewskiego | 559 |  |
|  | Działki przy Seraczu na odcinku od Załęskiego 'Torfa' do Dudzińskiego - lewa strona | 2625 |  |
|  | Osiedle Młodych (Kotłownia) | 300 |  |
|  | Osiedle ul.3-Maja | 424 |  |
|  | Pobocze Aleja Marszałkowska | 53085 |  |
|  | Pobocze ciąg pieszo-jezdny przy Seraczu | 200 |  |
|  | Pobocze ul. Andersa | 400 |  |
|  | Pobocze ul. Bat. Chłopskich | 1100 |  |
|  | Pobocze ul. Batorego | 1270 |  |
|  | Pobocze ul. Bednarska | 1132 |  |
|  | Pobocze ul. Bracka | 1273 |  |
|  | Pobocze ul. Cegielnia | 3450 |  |
|  | Pobocze ul. Cegielnia za pętlą | 2100 |  |
|  | Pobocze ul. Daleka | 175 |  |
|  | Pobocze ul. Dobra/Paderewskiego | 80 |  |
|  | Pobocze ul. Dobrskiej | 800 |  |
|  | Pobocze ul. Dudzińskiego | 600 |  |
|  | Pobocze ul. Dworcowa | 4644 |  |
|  | Pobocze ul. Działdowska/Lesiowskiej | 8869 |  |
|  | Pobocze ul. Dzierzgowska | 348 |  |
|  | Pobocze ul. Gliniana | 2856 |  |
|  | Pobocze ul. Grzebskiego | 830 |  |
|  | Pobocze ul. Instalatorów | 1507 |  |
|  | Pobocze ul. Kochanowskiego | 150 |  |
|  | Pobocze ul. Kolbe | 400 |  |
|  | Pobocze ul. Krajewo | 12740 |  |
|  | Pobocze ul. Kręta | 260 |  |
|  | Pobocze ul. Krucza | 1518 |  |
|  | Pobocze ul. LOK | 10500 |  |
|  | Pobocze ul. Łojewskiego | 900 |  |
|  | Pobocze ul. Makowa | 322 |  |
|  | Pobocze ul. Mała | 380 |  |
|  | Pobocze ul. Mariacka | 660 |  |
|  | Pobocze ul. Mechaników | 968 |  |
|  | Pobocze ul. Nowoleśna | 1230 |  |
|  | Pobocze ul. Okólna | 864 |  |
|  | Pobocze ul. Osiedlowa | 75 |  |
|  | Pobocze ul. Padlewskiego 1 | 240 |  |
|  | Pobocze ul. Piekiełko | 14400 |  |
|  | Pobocze ul. Powst. Wlkp. | 786 |  |
|  | Pobocze ul. Radosna | 317 |  |
|  | Pobocze ul. Rozgard | 195 |  |
|  | Pobocze ul. Rybacka | 1200 |  |
|  | Pobocze ul. Rzęgnowska | 600 |  |
|  | Pobocze ul. Spacerowa | 234 |  |
|  | Pobocze ul. Stara Płocka | 1960 |  |
|  | Pobocze ul. Storczykowa | 293 |  |
|  | Pobocze ul. Targowa/Handlowa | 150 |  |
|  | Pobocze ul. Torfa Załęskiego | 600 |  |
|  | Pobocze ul. Turystyczna | 1950 |  |
|  | Pobocze ul. w dzielnicy przemysłowej | 800 |  |
|  | Pobocze ul. Witwickiego | 720 |  |
|  | Pobocze ul. Zabrody/Sadowa | 30 |  |
|  | Pobocze ul. Wałowa | 8520 |  |
|  | Witacze: ul. Gdyńska, Żuromińska, Warszawska, Padlewskiego | 120 |  |
|  | Wysepka ul. Batorego - Bat. Chłopskich | 90 |  |
|  | Wysepka ul. Batorego - Dworcowa | 50 |  |
|  | Zieleniec ul. Kopernika | 1374 |  |
|  | Zieleniec ul. PCK | 2213 |  |
|  | Zieleniec ul. Piłsudskiego - Mickiewicza | 1278 |  |
|  | Zieleniec ul. Rynkowa | 2684 |  |
|  | **Razem** | **182 289** |  |

**Zestawienie nr 5 do załącznika nr 5 do SWZ**

**Wykaz rowów do koszenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Powierzchnia ogółem** |
|  |
| **m2** |  |
|  | Rów "Stary Rów" | 3172 |  |
|  | Rów Mławka | 1070 |  |
|  | Rów ul. Banku Miast | 1056 |  |
|  | Rów ul. Batorego | 3003 |  |
|  | Rów ul. Bednarska | 9810 |  |
|  | Rów ul. Bracka | 1024 |  |
|  | Rów ul. Moniuszki | 4252 |  |
|  | Rów ul. Smolarnia | 4396 |  |
|  | Rzeka Mławka | 4200 |  |
|  | Rzeka Seracz | 18361 |  |
|  | **Razem** | **50344** |  |

**Zestawienie nr 6 do załącznika nr 5 do SWZ**

**Kwietniki wiosenne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Barwa kwiatów** | **Ilość - szt.** |
| Park Miejski - 1869 m2 |  |  |
| Viola wittrockiana | białe | 8698 |
| Viola wittrockiana | niebieskie | 11292 |
| Viola wittrockiana | żółte | 15615 |
| Viola wittrockiana | czerwone | 1775 |
| Razem |  | **37380** |
| Stary Rynek - 244,5 m2 |  |  |
| Viola wittrockiana | białe | 480 |
| Viola wittrockiana | fioletowe | 826 |
| Viola wittrockiana | niebieskie | 2390 |
| Viola wittrockiana | żółte | 1194 |
| Razem |  | **4890** |
| Pobocze ul. Żwirki - 9 m2 |  |  |
| Viola wittrockiana | białe | 735 |
| Viola wittrockiana | różowe | 210 |
| Razem |  | **945** |
| **Ogółem** |  | **43215** |

**Zestawienie nr 7 do załącznika nr 4 do SWZ**

**Kwietniki letnie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Kolor liści** | **Barwa kwiatów** | **Ilość szt.** |
| Park Miejski - 1869 m2 |  |  |  |
| Begonia semperflores | ciemne | białe | 5837 |
| Begonia semperflores | ciemne | różowe | 10279 |
| Begonia semperflores | zielone | białe | 5032 |
| Begonia semperflores | zielone | czerwone | 6845 |
| Begonia semperflores | zielone | różowe | 6607 |
| Begonia Dragon | zielone | czerwone | 520 |
| Begonia Viking | ciemne | różowe | 520 |
| Begonia Viking | ciemne | czerwone | 520 |
| Salvia | zielone | niebieskie | 462 |
| Senecio | srebrne | - | 320 |
| Begonia tuberhybrida | zielone | mix | 120 |
| Impatiens Sunpatiens | zielone | mix | 318 |
| Razem |  |  | **37380** |
| Zieleniec ul. Stary Rynek - 244,5 m2 | | | |
| Ageratum | zielone | niebieskie | 240 |
| Begonia semperflores | zielone | czerwone | 720 |
| Begonia semperflores | zielone | różowe | 480 |
| Begonia semperflores | ciemne | różowe | 80 |
| Begonia semperflores | ciemne | białe | 960 |
| Begonia semperflores | zielone | białe | 866 |
| Begonia Dragon | zielone | czerwone | 160 |
| Begonia Big | zielone | różowe | 160 |
| Begonia tuberhybrida | ciemne | mix | 160 |
| Canna indica | zielone | czerwone | 80 |
| Coleus blumei | ciemne | - | 272 |
| Dalia | zielone | mix | 96 |
| Pelargonium zonale | zielone | mix | 208 |
| Salvia splendes | zielone | czerwone | 408 |
| Razem |  |  | **4890** |
| Pobocze ul. Żwirki - 9 m2 |  |  |  |
| Begonia semperflores | ciemne | białe | 525 |
| Begonia semperflores | zielone | czerwone | 420 |
| Razem |  |  | **945** |
| **Ogółem** |  |  | **43215** |

**Zestawienie nr 8 do załącznika nr 5 do SWZ**

**Wykaz drzew do pielęgnacji**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Ilość w szt.** |
|  | Działka 4812 przy galerii "Stacja Mława" | 38 |
|  | Kopiec Kościuszki | 5 |
|  | Park Miejski | 8 |
|  | Park ul. Leszczyńskiego | 23 |
|  | Park ul. Padlewskiego | 150 |
|  | Pobocze Aleja Marszałkowska | 131 |
|  | Pobocze ul. Banku Miast etap II | 21 |
|  | Pobocze ul. Kopernika MOSIR | 7 |
|  | Pobocze ul. Kryszkiewicza | 16 |
|  | Pobocze ul. Mariacka | 12 |
|  | Pobocze ul. Napoleońska ( przy Brico Marche) | 6 |
|  | Pobocze ul. Powstania Warszawskiego | 3 |
|  | Pobocze ul. Reymonta | 1 |
|  | Pobocze ul. Wyspiańskiego | 8 |
|  | Zieleniec ul. Piekiełko | 12 |
|  | Zieleniec ul. Płocka/Długa | 2 |
|  | Zieleniec ul. Stary Rynek | 5 |
|  | Zieleniec ul. Szpitalna | 16 |
|  | **Razem** | **464** |

**Zestawienie nr 9 do załącznika nr 5 do SWZ**

**Wiosenne i jesienne wygrabianie liści z terenów zieleni**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Powierzchnia ogółem** |
|  |
| **m2** |  |
|  | Cmentarz Ewangelicki | 9700 |  |
|  | Cmentarz Św. Wawrzyńca - mogiły zbiorowe | 208 |  |
|  | Cmentarz Wólka - mogiły zbiorowe | 118 |  |
|  | Kopiec Kościuszki | 1836 |  |
|  | Kopiec Powstańców Styczniowych | 603 |  |
|  | Mauzoleum Kalkówka | 5920 |  |
|  | Osiedle Książąt Mazowieckich | 9702 |  |
|  | Park Miejski | 36104 |  |
|  | Park Solankowy | 9786 |  |
|  | Park ul. Leszczyńskiego | 5191 |  |
|  | Park ul. Padlewskiego | 16604 |  |
|  | Pobocze Aleja Św. Wojciecha | 13891 |  |
|  | Pobocze Aleja Św. Wojciecha etap II | 9151 |  |
|  | Pobocze ul. Andersa | 400 |  |
|  | Pobocze ul. Banku Miast | 762 |  |
|  | Pobocze ul. Długa | 577 |  |
|  | Pobocze ul. Dobrskiej | 1916 |  |
|  | Pobocze ul. Dworcowa | 5249 |  |
|  | Pobocze ul. Górna | 2830 |  |
|  | Pobocze ul. Graniczna | 397 |  |
|  | Pobocze ul. Grzebskiego | 2930 |  |
|  | Pobocze ul. Grzebskiego pasaż | 310 |  |
|  | Pobocze ul. Kopernika | 5239 |  |
|  | Pobocze ul. Kopernika MOSIR | 125 |  |
|  | Pobocze ul. Kryszkiewicza | 350 |  |
|  | Pobocze ul. Mechaników | 968 |  |
|  | Pobocze ul. Morawskiej | 1143 |  |
|  | Pobocze ul. Napoleońska | 746 |  |
|  | Pobocze ul. Napoleońska ( przy Brico Marche) | 790 |  |
|  | Pobocze ul. Nowoleśna | 2010 |  |
|  | Pobocze ul. Płocka | 2827 |  |
|  | Pobocze ul. Powstania Warszawskiego | 383 |  |
|  | Pobocze ul. Reymonta | 214 |  |
|  | Pobocze ul. Roweckiego "Grota" | 2500 |  |
|  | Pobocze ul. Słowackiego | 252 |  |
|  | Pobocze ul. Spółdzielcza | 870 |  |
|  | Pobocze ul. Szpitalna | 2108 |  |
|  | Pobocze ul. Torfa Załęskiego | 1178 |  |
|  | Pobocze ul. w dzielnicy przemysłowej | 1400 |  |
|  | Pobocze ul. Wyspiańskiego | 1070 |  |
|  | Pobocze ul. Żwirki | 680 |  |
|  | Rondo Popiełuszki | 243 |  |
|  | Rondo Solidarności | 140 |  |
|  | Tablica Ofiar Getta ul. Płocka | 87 |  |
|  | Tablica ul. Chrobrego | 23 |  |
|  | Tablica ul. Lelewela | 51 |  |
|  | Wysepka ul. Rynkowa | 384 |  |
|  | Zieleniec Plac 3 go Maja | 247 |  |
|  | Zieleniec ul. 1go Maja | 1872 |  |
|  | Zieleniec ul. Dobrskiej (przy Parkingu) | 30 |  |
|  | Zieleniec ul. Dworcowa (Plac Zabaw) | 3310 |  |
|  | Zieleniec ul. Kopernika | 1665 |  |
|  | Zieleniec ul. Kopernika-Torfa Załęskiego | 1351 |  |
|  | Zieleniec ul. Mariacka | 231 |  |
|  | Zieleniec ul. Narutowicza | 39 |  |
|  | Zieleniec ul. Padlewskiego | 191 |  |
|  | Zieleniec ul. PCK | 2295 |  |
|  | Zieleniec ul. Piłsudskiego - Mickiewicza | 1282 |  |
|  | Zieleniec ul. Płocka/Długa | 271 |  |
|  | Zieleniec ul. Rynkowa | 3223 |  |
|  | Zieleniec ul. Sądowa | 190 |  |
|  | Zieleniec ul. Stary Rynek | 2173 |  |
|  | Zieleniec ul. Szpitalna | 396 |  |
|  | Zieleniec ul. Targowa | 459 |  |
|  | Zieleniec ul. Warszawska | 202 |  |
|  | **Razem** | **179 393** |  |

**Załącznik Nr 6 do SWZ**

**Formularz cenowy - zakres prac dla części II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Rodzaj prac** | **Jednostka miary** | **Cena jednej jednostki netto w zł** | **Podstawowa ilość jednostek** | **Podstawowa wartość w zł** | **Opcjonalna ilość jednostek** | **Opcjonalna wartość w zł** |
|  |  |  |  |  |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(e)** |
|  |  | **(c= a x b)** |  | **(e=a x d)** |
| 1 | Pielęgnacja trawników | ar |  | 1017,59 |  | 150 |  |
| 2 | Koszenie trawników | ar |  | 7572,09 |  | 1800 |  |
| 3 | Odchwaszczanie trawników | ar |  | 968,18 |  | 410 |  |
| 4 | Koszenie nieużytków | ar |  | 7291,56 |  | 1500 |  |
| 5 | Koszenie rowów odwodnieniowych i rzeki Seracz | ar |  | 1426,32 |  | 410 |  |
| 6 | Wykonanie i pielęgnacja kwietników wiosennych | m2 |  | 2122,5 |  | 200 |  |
| 7 | Wykonanie kwietników letnich | m2 |  | 2122,5 |  | 200 |  |
| 8 | Wykonanie kwietników z roślin cebulowych | m2 |  | 30 |  | 18 |  |
| 9 | Wykonanie kwietników jesiennych | m2 |  | 300 |  | 75 |  |
| 10 | Wykonanie kwietników bylinowych | m2 |  | 40 |  | 10 |  |
| 11 | Nasadzenie i pielęgnacja kwiatów w wazach | m2 |  | 73,24 |  | 10 |  |
| 12 | Nasadzenie i pielęgnacja kwiatów w wieżach kwiatowych | m2 |  | 74,2 |  |  |  |
| 13 | Nasadzenie i pielęgnacja kwiatów w skrzynkach | mb |  | 76,8 |  | 30 |  |
| 14 | Pielęgnacja kwietników letnich | m2 |  | 8490 |  | 880 |  |
| 15 | Pielęgnacja rabat bylinowych | m2 |  | 3781,68 |  | 350 |  |
| 16 | Pielęgnacja różanek | m2 |  | 1283 |  | 287 |  |
| 17 | Pielęgnacja krzewów | m2 |  | 55237 |  | 5600 |  |
| 18 | Pielęgnacja żywopłotów | m2 |  | 7462 |  | 800 |  |
| 19 | Pielęgnacja drzew | szt. |  | 3248 |  | 1000 |  |
| 20 | Wiosenne wygrabianie liści z terenów zieleni | ar |  | 1793,93 |  | 300 |  |
| 21 | Jesienne wygrabianie liści z terenów zieleni | ar |  | 1793,93 |  | 300 |  |
| 22 | Wycinka drzew o średnicy do 40 cm | szt. |  | 30 |  | 24 |  |
| 23 | Wycinka drzew o średnicy od 40 do 80 cm | szt. |  | 20 |  | 16 |  |
| 24 | Frezowanie pniaków o średnicy do 40 cm | szt. |  | 30 |  | 24 |  |
| 25 | Frezowanie pniaków o średnicy 40 - 80 | szt. |  | 20 |  | 16 |  |
| 26 | Usuwanie odrostów korzeniowych z drzew | szt. |  | 800 |  | 160 |  |
| 27 | Wykonanie cięć w koronach drzew o średnicy pnia 20-40 cm | szt. |  | 250 |  | 125 |  |
| 28 | Wykonanie cięć w koronach drzew o średnicy pnia 41-80 cm | szt. |  | 130 |  | 65 |  |
| 29 | Założenie powierzchni trawiastych, z wymianą gruntu na gł. 15 cm | m2 |  | 200 |  | 60 |  |
| 30 | Wykonanie trawnika na terenie płaskim bez wymiany gruntu | m2 |  | 300 |  | 90 |  |
| 31 | Wykonanie łąki kwiatowej na terenie płaskim | m2 |  | 300 |  | 100 |  |
| 32 | Nasadzenia drzew | szt. |  | 70 |  | 30 |  |
| 33 | Nasadzenia krzewów | szt. |  | 350 |  | 150 |  |
| 34 | Malowanie ławki parkowej | szt. |  | 122 |  | 30 |  |
| 35 | Naprawa ławki parkowej - uzupełnienie 1 szt. szczebliny | szt. |  | 72 |  | 30 |  |
| 36 | Mycie ławki parkowej | szt. |  | 748 |  | 374 |  |
| 37 | Mycie pomników w miejscach pamięci narodowej | szt. |  | 90 |  | 20 |  |
| 38 | Mycie tablic w miejscach pamięci narodowej | szt. |  | 42 |  | 8 |  |
| 39 | Mycie lamp oświetleniowych | szt. |  | 240 |  | 40 |  |
| 40 | Bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej | ar |  | 11773,88 |  | 1458 |  |
| 41 | Bieżące utrzymanie czystości alejek | ar |  | 1422,56 |  | 255 |  |
| 42 | Zimowe utrzymanie alejek parkowych | ar |  | 209,43 |  | 42 |  |
| 43 | Nadzór i konserwacja placów zabaw | szt. |  | 56 |  | 16 |  |
| 44 | Nadzór i konserwacja fontann | szt. |  | 12 |  |  |  |
| 45 | Nadzór i konserwacja instalacji nawadniającej | szt. |  | 6 |  |  |  |
| 46 | Wykonywanie prac interwencyjnych na terenach zieleni, w tym: |  |  |  |  |  |  |
| a) | robocizna | godz. |  | 300 |  | 70 |  |
| b) | narzędzia spalinowe z operatorem ( kosiarka, pilarka, nożyce, kosa spalinowe, areator, wertykulator, dmuchawa do liści, ssawa do liści itp.) | godz. |  | 80 |  | 40 |  |
| c) | ciągnik rolniczy | godz. |  | 50 |  | 25 |  |
| d) | ciągnik rolniczy z operatorem z urządzeniami podczepianymi (glebogryzarka, pług, rozsiewacz nawozów, ładowacz, kosiarka wysięgnikowa, itp.) | godz. |  | 60 |  | 25 |  |
| e) | ciągnik rolniczy z urządzeniami holowanymi ( przyczepą samowyładowczą, beczką do wody, itp.) | godz. |  | 65 |  | 25 |  |
| f) | samochód dostawczy | godz. |  | 70 |  | 30 |  |
| 47 | **Wartość oferty za 1 rok** | **Suma netto** |  | - |  | - |  |
|  |  | **VAT** |  | - |  | - |  |
|  |  | **VAT** |  | - |  | - |  |
|  |  | **Suma brutto** |  | - |  | - |  |
| 48 | **Wartość oferty za okres od stycznia 2023r. do 31.12.2025 r. (36 miesięcy)** | **Suma netto** |  | - |  | - |  |
|  |  | **VAT** |  | - |  | - |  |
|  |  | **VAT** |  | - |  | - |  |
|  |  | **Suma brutto** |  | - |  | - |  |

**Załącznik nr 7 do SWZ**

**Projektowane postanowienia umowy (PPU) dla części II – Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie**

**§** l

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu pielęgnacji i konserwacji zieleni miejskiej w Mławie w latach 2023 – 2025, określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami do niej. Integralną część umowy stanowią n/w dokumenty złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym:

1) Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy dla części I, II,

1. Załącznik nr 2 –Formularz cenowy – zakres prac dla części II.

**§ 2**

**PRAWO OPCJI**

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszej umowy większej ilości usług określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do formularza ofertowego i będący załącznikiem nr 6 o niniejszej umowy niż wskazane w kolumnie .Podstawowa ilość jednostek", z zastrzeżeniem ust. 7. Ilość usług w ramach prawa opcji została określona w kolumnie "Opcjonalna ilość jednostek" formularza cenowego.

2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie potrzeba i posiadanie w budżecie środków finansowych na realizację usług.

4. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

5. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy.

6. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym dla wykonania zamówienia podstawowego.

7. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez zawarcie aneksu do umowy, w którym zostanie określony zakres prac oraz wynagrodzenie.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji   
nie przekroczy kwoty ……………zł brutto (słownie: ............................................................ ).

**§ 3**

**TERMIN REALIZACJI**

Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie 36 miesięcy.

**§ 4**

**WYNAGRODZENIE**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………………….. zł

brutto (słownie: ………………), z zastrzeżeniem ust. 2.

2.Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace i wyliczone będzie jako iloczyn cen jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do umowy i ilości faktycznie wykonanych prac z zakresu podstawowego.

**§ 5**

**ROZLICZENIE**

1. Rozliczenie za wykonanie danych prac odbywać siębędzie miesięcznie.

2. Za dany miesiąc Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace i wyliczone będzie jako iloczyn cen jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do .umowy i ilości- faktycznie wykonanych prac.

3. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu na bieżąco w formie pisemnej lub elektronicznej informację z wykonanych prac.

4. Zamawiający będzie dokonywał kontroli wykonanych prac.

5. Do 5-go następnego miesiąca sporządzany będzie protokół odbioru wykonanych prac w poprzednim miesiącu.

6. Podpisany przez osobę sprawującą nadzór protokół będzie podstawą do wystawienia faktury.

7. Zapłata faktur nastąpi do ……… dni od dnia -ich otrzymania przez Zamawiającego.

8. Nabywcą faktur od stycznia 2023 r. będzie ……………….

9. Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy

nr ……………………………………… zmiana numeru konta wymaga zmiany umowy.

10. Wykonawca oświadcza, że jego status podatnika VAT to: czynny/ zwolniony/ niezarejestrowany .

11. Zapłata zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności MPP.

12. Wykonawca oświadcza, że do wskazanego rachunku płatniczego jest prowadzony rachunek VAT.

13. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku płatniczego jest zgodny z wykazem, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT.

14. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania o ewentualnej zmianie rachunku płatniczego, przy czym dla nowego rachunku płatniczego musi być prowadzony rachunek VAT.

15. Zamawiający oświadcza a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie płatności w terminie, jeżeli zwłoka wyniknie z braku zapewnienia Zamawiającemu możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności MPP, w szczególności z powodu braku rachunku VAT do wskazanego przez Wykonawcę rachunku płatniczego.

**§ 6**

**PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY**

* 1. Osobami uprawnionymi do kontroli wykonywania niniejszej umowy, w tym sprawdzania i podpisywania protokołów, o których mowa w § 5 będzie pracownik Urzędu Miasta Mława, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta Mława, każdy działający samodzielnie.
  2. Ze strony Wykonawców osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym, podpisywania protokołów, o których mowa w § 5, oraz protokołów kontroli wykonania umowy będzie ………………………………….
  3. Strony mają prawo do zmian osób wskazanych w ust. 1 i 2, o czym powiadomią się na piśmie. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

**§ 7**

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. W ciągu 3 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany:

1) posiadać lub zorganizować zaplecze techniczne na terenie Miasta Mława.

2) posiadać na terenie Mława co najmniej jedno miejsce poboru wody; jeżeli miejsce nie należy do Wykonawcy, możliwość poboru wody należy potwierdzić umową.

2. W przypadku niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od upływu dnia, którego winny zostać spełnione.

3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania prac, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego ich poprawienia.

4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami oraz z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

5.Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami komunalnymi zebranymi podczas realizacji zadania w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi i przepisami prawa miejscowego.

6.Koszty wywozu i utylizacji nieczystości stałych na składowisko odpadów są wynagrodzeniem dla Wykonawcy.

7.Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) osoby wykonujące wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia.

8.Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej zobowiązany jest do przedłożenia, w terminie 3 dni roboczych, do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 7. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych 'zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

9.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników   
na podstawie umowy o pracę, co może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy z uwagi   
na nienależyte wykonywanie umowy.

**§ 8**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za każde stwierdzone przez osobę sprawującą kontrolę nienależyte wykonanie umowy lub niezrealizowane w wymaganym czasie zakresu - w wysokości 1 000,00 zł brutto,

2) za nieterminowe poprawienie prac wykonanych nienależycie - w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu dnia wyznaczonego na poprawienie do dnia faktycznego ich poprawienia,

3) nieprzedłożenie w terminie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 9, potwierdzających zatrudnienie osoby na umowę o pracę, w wysokości 1 000,00 zł.

4) za niezgłoszenie Zamawiającemu podwykonawcy w wysokości 5 000,00 zł

5) Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmian wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy PZP.

2. W przypadku powstania szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**3.** Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.

4. Każdorazowe nienależyte Wykonanie umowy stwierdzane będzie w obecności Wykonawcy potwierdzeniem czego będzie Protokół spisany w obecności Wykonawcy.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych może wynosić nie więcej niż 2 % całkowitego wynagrodzenia.

**§ 9**

**WYPOWIEDZENIE UMOWY**

W razie:

1) nienależytego wykonywania umowy lub

2) powtarzających się zaniedbań lub

3) opóźnień w podjęciu wykonywania prac,

Zamawiający może wypowiedzieć umowęw trybie natychmiastowym.

**§ 10**

**ROZSTRZYGANIE SPORÓW**

Ewentualne spory mogące powstać na tle z realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd dla Zamawiającego.

**§ 11.**

**ZMIANA WYNAGRODZENIA**

1. Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy dopuszcza się możliwość **zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wynagrodzenia,** o którym mowa w § 4 ust. 1 w przypadku zmiany przepisów prawa mającej istotny wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy, ze skutkiem nie wcześniej, niż na dzień wejścia w życie zmienionych przepisów prawa, z których wzrost lub obniżenie kosztów wynika.

2. Zmiana, o której mowa w ust.1 może objąć wyłącznie wynagrodzenie za usługę w części pozostającej do wykonania  i może nastąpić:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto wskazane w umowie, ulegnie stosownej zmianie, o kwotę różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku VAT (kwota netto nie ulegnie zmianie) – dotyczy to wynagrodzenia za wykonanie usługi w części, która w dniu zmiany stawki podatku VAT pozostała do wykonania,

2) w przypadku wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.). wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany kosztów pracy, ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa, dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu i/lub sposobu finansowania lub wysokości składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany kosztów pracy, ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym/ubezpieczeniu zdrowotnemu lub sposobu finansowania składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenia zdrowotne lub wysokości składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany kosztów pracy, ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa, dotyczących zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.

3. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1 obowiązuje od dnia, od którego obowiązuje zmieniona stawka podatku VAT na usługę objętą zamówieniem. W celu sporządzenia aneksu do umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu informację o zmianie stawki przedmiotowego podatku wraz ze wskazaniem podstawy prawnej najpóźniej w dniu, od którego zmieniona stawka VAT obowiązuje.

4. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 mogą być wprowadzone za zgodną wolą stron wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na wzrost lub obniżenie kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Strona zgłaszająca żądanie w tym przedmiocie winna wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

5. W razie wystąpienia okoliczności opisanych ust. 2 pkt 2-4 każda ze stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia sporządzenia aneksu, z mocą obowiązującą od dnia doręczenia żądania lub od dnia uzgodnionego przez strony, ale nie wcześniej, niż określono w ust.1. Uprawnienie żądania zmiany wynagrodzenia wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy.

6. Wprowadzenie zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 na żądanie Wykonawcy możliwe będzie jeżeli Wykonawca:

1) wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego, przedkładając szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji przepisów prawa), zawierającą wskazanie kwoty zwiększenia wydatków w związku ze zmianą przepisów prawa, z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłoży konieczne dokumenty, w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS.

2) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

3) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynęła na wysokość tych kosztów.

7. W przypadku roszczenia Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4 skierowanego do Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest w terminie 7 dni od doręczenia żądania:

1) przedłożyć Zamawiającemu szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji przepisów prawa), zawierającą wskazanie kwoty zmniejszenia wydatków w związku ze zmianą przepisów prawa, z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty, w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS

2) wskazać Zamawiającemu, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynęła na wysokość tych kosztów.

8. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, mogą być wprowadzane nie częściej niż   
raz w roku kalendarzowym na wniosek każdej ze stron, z zastrzeżeniem ust.13.

9. Strony będą uprawnione do zmiany wynagrodzenia w drugim roku kalendarzowym (2024) objętym zamówieniem pod warunkiem, że ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statycznego średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r wykaże zmianę ceno co najmniej10 punktów procentowych, a zmiana cen będzie miała wpływ na wzrost lub obniżenie kosztów wykonania zamówienia w 2024 roku przez Wykonawcę.

10. Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 15% wartości netto wynagrodzenia wymienionego w §4 ust. 1 umowy.

11. Uprawnienie żądania zmiany wynagrodzenia wskutek zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych (wzrostu, jak i obniżenia) przysługuje zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu pod warunkiem złożenia wniosku w tym przedmiocie drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2024 r.

12. Wprowadzenie zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 możliwe będzie jeżeli Wykonawca:

1) wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.11 albo w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od jego złożenia przez którąkolwiek ze stron przedłoży Zamawiającemu szczegółową analizę porównawczą wszystkich kosztów zamówienia uwzględnionych w ofercie wg stanu wyjściowego (dzień złożenia oferty) oraz po zmianie cen (miesiąc złożenia wniosku z żądaniem zmiany wynagrodzenia), zawierającą wskazanie kwoty zmiany kosztów wykonania usługi w 2024 roku (wzrostu lub obniżenia) w związku ze zmianą cen,

2) na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni przedstawi kopie dokumentów potwierdzających dane zawarte w analizie porównawczej, o której mowa w pkt.1 lub wskaże przepisy prawa, z których zmiana kosztów wykonania zamówienia w roku 2024 wynika lub wyniknie,

3) w terminie 7 dni od ustalenia przez strony bezspornej kwoty zmiany kosztów wykonania zamówienia w roku 2024 i kwoty zmiany wynagrodzenia za realizację zamówienia w roku 2024 przedłoży Zamawiającemu w celu sporządzenia aneksu do umowy rozliczenie zmienionej kwoty wynagrodzenia za realizację zamówienia w roku 2024 na ceny jednostkowe przewidziane w odniesieniu do roku 2024, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5,

13. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 wymaga zgody stron i obowiązuje od dnia podpisania aneksu, z mocą od 1 stycznia 2024 r. lub od dnia uzgodnionego przez strony, przy czym Wykonawca jest obowiązany do skorygowania faktur Vat wystawionych za okres pokrywający się z okresem, którego dotyczy aneks, niezwłocznie po zawarciu aneksu.

14. Zmiana wynagrodzenia w roku 2024 r. ustalona przez strony w oparciu o ust. 9 wyklucza możliwość zgłaszania przez strony roszczeń o zmianę wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 2-4 .

15. Niedoszacowanie kosztów, pominięcie dostępnych informacji oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy na etapie postępowania w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt. 2-4 oraz ust.9.

16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści zawartej umowy, w tym zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP w przypadku nowelizacji obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa obowiązującego w zakresie przedmiotu zamówienia, wpływającej na sposób świadczenia przedmiotu umowy lub cenę, w przypadku gdyby po zakończeniu postępowania, doszło do ww. zmiany na poziomie ustawy, rozporządzenia do ustawy lub aktów prawa miejscowego w ramach obowiązkowego ich dostosowania (obowiązek ustawowy) i niezbędne było dostosowanie sposobu świadczenia usługi i zapisów niniejszej umowy do postanowień zmienionych przepisów prawa.

17. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 16 mogą być wprowadzone za zgodną wolą stron wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na wzrost lub obniżenie kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia wszelkich zestawień potencjalnych kosztów wykonania zamówienia lub jego części.

19. W przypadku stwierdzenia konieczności zmiany umowy, o której mowa w ust. 16 Zamawiający przedstawia Wykonawcy projekt zmiany umowy, a ustalenia dokonane w procesie uzgodnienia zakresu zmian umowy zostaną zaprotokołowane lub w inny sposób utrwalone pisemnie.

20. Brak zgody na zmianę po stronie Wykonawcy powoduje, że Wykonawca obowiązany jest wykonywać umowę na dotychczasowych zasadach.

**§ 12**

**ZMIANY UMOWY**

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 13**

**PODWYKONAWCY**

1. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem Podwykonawców do realizacji zadań, do pisemnej akceptacji projekty umów, które ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcami, a których postanowienia nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia mu projektów umów z Podwykonawcami dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw, lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umów z naniesionymi poprawkami w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń.

3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo kopię umowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

4. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia mu kopii umów z podwykonawcami, dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw, lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zmian w ciągu 2 dni roboczych   
do akceptacji. Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu   
lub zastrzeżeń.

5. Wykonawca, wraz ze złożeniem projektu umowy o podwykonawstwo, przedkłada zamawiającemu zestawienie kosztowe realizacji zamówienia zawierające zbiorczą informację o wynagrodzeniach dla  podwykonawców i wykonawcy.

6. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

**§ 14**

**UBEZPIECZENIE**

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności objętej zamówieniem opiewającego na sumę gwarancyjną nie mniejszą, niż 200 000,00 zł przez cały okres realizacji umowy.
2. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy, niż okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis) i dowodów zapłaty składki ubezpieczenia (lub jej części/raty) Zamawiającemu bez wezwania.
3. W przypadku nieprzedłożenia umowy ubezpieczenia (polisy) oraz dowodów zapłaty składki ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potrącenia należnej kwoty z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił umowę (polisę) oraz dowód opłacenia składki ubezpieczenia / …. raty składki ubezpieczenia oraz przekazał Zamawiającemu uwiarygodnione kopie tych dokumentów.

**§ 15**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 16**

1. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:

1) Zamawiający – Miasto Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława e-mail: sekretariat@mlawa.pl

2) Wykonawca - e-mail: …………………..

2. Każda zmiana adresu, określonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.

4. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu zamieszkania wskazanego na wstępie umowy.

5. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1 oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą e- mailową na adresy podane w ust. 1.

**§ 17**

Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych (ze wskazaniem znacznika czasu), osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**Załącznik Nr 8 do SWZ**

**WYKAZ NARZĘDZI DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA dla części II**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………..…………………….

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na realizację usługi pn. **„Oczyszczanie terenów miejskich, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie w latach 2023-2025” dla części II** przedstawiam wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa narzędzi/pojazdów** | **Ilość (szt.)** | **Podstawa dysponowania** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Baza magazynowo – transportowa znajduje się *(proszę wskazać dane adresowe)* ………………………………………………………………………………………………..

W przypadku, gdy urządzenia wykazane powyżej zostały udostępnione Wykonawcy, **Wykonawca dołącza dokumenty potwierdzające udostępnienie zasobów, w szczególności zobowiązanie do udostępnienia zasobów.**

W załączeniu następujące dokumenty:

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

**Załącznik Nr 9 do SWZ**

**WYKAZ NARZĘDZI DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA dla części II**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………..…………………….

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na realizację usługi pn. **„Oczyszczanie terenów miejskich, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie w latach 2023-2025” dla części II** przedstawiam wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa narzędzi/pojazdów** | **Ilość (szt.)** | **Podstawa dysponowania** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Baza magazynowo – transportowa znajduje się *(proszę wskazać dane adresowe)* ………………………………………………………………………………………………..

W przypadku, gdy urządzenia wykazane powyżej zostały udostępnione Wykonawcy, **Wykonawca dołącza dokumenty potwierdzające udostępnienie zasobów, w szczególności zobowiązanie do udostępnienia zasobów.**

W załączeniu następujące dokumenty:

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

**Załącznik Nr 10 do SWZ**

**WYKAZ USŁUG dla części II z ostatnich 3 lat**

Nazwa i adres Wykonawcy:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na realizację usługi pn. **„Oczyszczanie terenów miejskich, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie w latach 2023-2025” dla części II,** przedstawiam wykaz usług:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot usług** | **Wartość brutto** | **Data wykonania** | **Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Do niniejszego Wykazu usług należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenia bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane **nie wcześniej niż 3 miesiące** przed dniem złożenia.

W załączeniu następujące dokumenty:

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

3. ………………………………………………………………………...

**Załącznik Nr 11 do SWZ**

**WYKAZ USŁUG dla części II z ostatnich 3 lat**

Nazwa i adres Wykonawcy:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na realizację usługi pn. **„Oczyszczanie terenów miejskich, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie w latach 2023-2025” dla części II,** przedstawiam wykaz usług:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot usług** | **Wartość brutto** | **Data wykonania** | **Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Do niniejszego Wykazu usług należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenia bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane **nie wcześniej niż 3 miesiące** przed dniem złożenia.

W załączeniu następujące dokumenty:

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

3. ………………………………………………………………………...

**Załącznik nr 12 do SWZ**

**Zamawiający:**

Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

**Wykonawca:**

……………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

…………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/Podwykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Oczyszczanie terenów miejskich, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie w latach 2023-2025” dla części II**, prowadzonego przez Miasto Mława oświadczam, że **nie zachodzą** w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z ww. postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z późn. zm.)*

**Załącznik nr 13 do SWZ**

*Informacja: Zobowiązanie składa tylko ten Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP.*

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**

**do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**

Ja

*(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)*

działając w imieniu i na rzecz

*(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)*

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe)*

do dyspozycji Wykonawcy:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nazwa Wykonawcy)*

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: **„Oczyszczanie terenów miejskich, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie w latach 2023-2025” dla części II.**

Oświadczam, iż:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. sposób udostępnienia Wykonawcy i sposób wykorzystania przez Wykonawcę moich zasobów będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. okres udostępnienia Wykonawcy moich zasobów będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. zrealizuję usługę (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu) w następującym zakresie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis *kwalifikowany* osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Zobowiązanego.

**Załącznik nr 14 do SWZ**

**Wykonawca:**

*(****należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)***

………………………………….…………………………………..

*pełna nazwa/firma*

………………………………….…………………………………..

*adres*

………………………………….…………………………………..

**reprezentowany przez**: ………………………………………………………………………………

*imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW**

**WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**Z KTÓREGO WYNIKA KTÓRE USŁUGI WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY**

składane na podstawie **art. 117 ust. 4** Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Oczyszczanie terenów miejskich, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie w latach 2023-2025” dla części II.**

**Oświadczam/y, że**:

1. Wykonawca ………………………….……………………………………………… wykona następujące usługi

*(nazwa Wykonawcy)*

……………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

2. Wykonawca ………………………….……………………………………………… wykona następujące usługi

*(nazwa Wykonawcy)*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis *kwalifikowany* osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawców.